- Zápisnica zo stretnutia č. 16

| Dátum | Čas | Miesto | Zapisovateľ | Prítomní |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 29.3.2010 | 18:00 - 20:00 | Softvérové štúdio | Bc. Michal Hrdina | Ing. Michal Čerňanský Bc. Martin Blažko Bc. Marek Brandobúr Bc. Hana Časnochová Bc. Michal Hrdina Bc. Martin Jačala Bc. Michal Macko |

- Téma stretnutia:	Priebežná kontrola ôsmeho šprintu, plán na ďalší týždeň

Pedagogický vedúci: 	Ing. Michal Čerňanský

Členovia tímu: 		Bc. Martin Blažko

Bc. Marek Brandobúr
Bc. Hana Časnochová
Bc. Michal Hrdina
Bc. Martin Jačala

Bc. Michal Macko

- Úlohy z predchádzajúcich stretnutí:

| ID | Popis úlohy | Zodpovedný | Termín | Stav |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Redizajn obrazovky pre nájdené spojenia | Martin Jačala | 29.3.2010 | ✓ |
| 2 | Pridať obrazovku Vyhľadanie spojení do aplikácie | Martin Jačala | 29.3.2010 | ✓ |
| 3 | Redizajnovať obrazovku pre detaily nájdeného spojenia | Martin Jačala | 29.3.2010 | ✓ |
| 4 | Vytvorenie testov samotného vyhľadávacieho algoritmu | Marek Brandobúr | 29.3.2010 | ✓ |
| 5 | Rozšírenie databázovej vrstvy o kalendár sviatkov | Marek Brandobúr | 29.3.2010 | ✓ |
| 6 | [BUG] Body záujmu sa nedotiahnu v zobrazení kde som | Martin Jačala | 29.3.2010 | ✓ |
| 7 | [BUG] rozdiel dvoch casov pri prechode cez polnoc | Michal Hrdina | 29.3.2010 | ✓ |
| 8 | Oprava obrazovky s cestovnymi poriadkami | Michal Hrdina | 29.3.2010 | ✓ |
| 9 | Oprava indexov v zozname liniek | Hana Časnochová | 29.3.2010 | ✓ |
| 10 | Oprava sluzby, ktora poskytuje najblizsie odchody | Michal Macko | 29.3.2010 | ✓ |
| 11 | Oprava služby getLines - zoradenie liniek | Michal Macko | 29.3.2010 | ✓ |

- Ciele stretnutia:

- Priebežné hodnotenie ôsmeho šprintu

  - Prehľad úloh splnených počas prvej polovice šprintu

  - Doplnenie úloh, ktoré je nutné spraviť do konca šprintu

- Riešenie problémových oblastí

  - Množstvo posielaných dát

  - Beta testovanie

  - Web stránka

- Priebeh stretnutia:

Na začiatku stretnutia začíname kontrolou plnenia úloh naplánovaných na šprint. Plnenie úloh prebieha podľa očakávaní, v polovici šprintu je hotová asi polovica úloh. Následne sú doplnené úlohy, ktoré musia byť v rámci šprintu ukončené.

Ďalej v otvorenej diskusii preberáme veľkosť dát posielaných na klienta, ktorá by byť kvôli rýchlosti aplikácie a hlavne kvôli načítavaniu konkrétnych obrazoviek optimalizovaná.

Preberá sa tiež aktuálny vzhľad obrazoviek, ktorý je momentálne plne postačujúci a odsúhlasený vedúcim.

Je diskutovaná otázka o parametroch, ktoré budú vstupovať do služby, ktorá vyhľadáva spojenia a tiež, ktoré parametre bude mať možnosť zadať používateľ. V rámci plánovania spojení sa preberá, ako budú riešené výnimky v jednotlivých spojeniach.

V súvislosti s blížiacim sa vyprodukovaním finálnej aplikácie bola načrtnutá otázka beta testovania. Hodnotíme, že v našom okolí sa nájdu používatelia iPhonu, ktorí by mohli toto testovanie uskutočniť.

Do nasledujúceho obdobia je nutné aktualizovať web stránku a pridať na ňu novo vytvorené alebo upravované obrazovky aplikácie a tiež doplniť nevyhnutné dokumenty.

- Úlohy do nasledujúcich stretnutí:

| ID | Popis úlohy | Zodpovedný | Termín |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Umožniť vyhľadávanie v zastávkach | Martin Jačala | 5.4.2010 |
| 2 | Rozšíriť obrazovku výber času | Hana Časnochová | 5.4.2010 |
| 3 | Rozšírenie obrazovky o ďalšie parametre |  | 5.4.2010 |
| 4 | Rozšírenie service wrappera a mapovanie parametrov | Michal Hrdina | 5.4.2010 |
| 5 | Vytvorenie prepojenia vyhľadávacieho algoritmu so službou | Marek Brandobúr | 5.4.2010 |
| 6 | Implementácie funkcionality kalendára vo vyhľadávacom algoritme | Marek Brandobúr | 5.4.2010 |
| 7 | Zmeny databázovej vrstvy a príslušná zmena vo vyhľadávacom algoritme | Marek Brandobúr | 5.4.2010 |
| 8 | Implementovať spodný Tab Bar do obrazovky s mapou | Martin Jačala | 5.4.2010 |
| 9 | Pridať tlačidlá pre prepínanie typu mapy | Martin Jačala | 5.4.2010 |
| 10 | Tlacidlo pre navrat na aktualnu polohu | Martin Jačala | 5.4.2010 |
| 11 | Zoradovanie zastavok v obrazovke Najblizsie Spojenia | Michal Hrdina | 5.4.2010 |
| 12 | [BUG] ActivityIndicator mizne pri vyhladavani | Martin Jačala | 5.4.2010 |