Zápisnica zo stretnutia č. 17

| Dátum | Čas | Miesto | Zapisovateľ | Prítomní |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 07.04.2010 | 17:00 – 20:00 | Softwarové štúdio 2 (D07b) | Bc. Matin Blažko | Ing. Michal Čerňanský Bc. Martin Blažko Bc. Marek Brandobúr Bc. Hana Časnochová Bc. Michal Hrdina Bc. Martin Jačala Bc. Michal Macko |

Téma stretnutia:		Ukočenie šprintu 8, dokumentácia, zhodnotenie produktu

Pedagogický vedúci: 	Ing. Michal Čerňanský

Členovia tímu: 		Bc. Martin Blažko

Bc. Marek Brandobúr
Bc. Hana Časnochová
Bc. Michal Hrdina
Bc. Martin Jačala

Bc. Michal Macko

Ciele stretnutia:

- Ukončenie 8 šprintu

- Zhodnotenie aktuálneho produktu, návrh možných vylepšení

- Príprava dokumnetácie

- Návrh plagátika na IIT.SRC 2010

- Zahájenie 9 šprintu a rozdelenie úloh

Priebeh stretnutia:

V úvode stretnutia sme prebehli úlohami z minula. Zhodnotili sme úspešnosť 8 šprintu. Celokovo sa nám podarilo splniť všetky úlohy z minula.

Prvým bodom programu bolo zhodnotenie aplikácie pred odovzdaním. Prešli si aplikáciu a pozreli na jednotlivé obrazovky. Martin Jačala a Michal Černanský sa dohodli na zmenách pre niektoré obrazoviek. Vykonanie tejto úlohy pripadlo pre Michala Hrdinu.

Druhým bodom sa konzultovanie Marekovho stavu s vyhľadávanám spojenia. Prekonzultovali sme aktuálny stav. Marek spomínal vysknutý problém služby vyhľadávania spojení na serveri, ktorý mu znefunkčnil službu. Pričom vyhľadávanie na noteboku išlo bez problémov. Martin Jačala odporučil Marekovi sa sústrediť na dve veci a to vstupný súbor a vyskúšanie debuggera na serveri. Martin Blažko má vytvoriť v rámci databázi tabuľku pre linky, ktoré nekončia na konečnej stanici, ale pokračujú ďalej.

Ako treťou vecou sme sa venovali dokumentácií produktu. Hanka si má napísať ľudom, od ktorých bude potrebovať príslušnú časť dokumnetácie. Ide hlavne o Marekom vyhľadávanie spojenia a Mišove služby na serveri. Potom na Hanke je spojenie všetkých častí dokumentácie.Spomenuli sme i na potrebu aktualizácie webovskej stránky.

Štvrtím bodom stretnutia bola vytvorenie plagátu. Do piatka by mala byť hotovaná prednežná verzia. Dohodli sme sa preferovanie viacej grafickej stránky plagáta ako textu. Súčasťou plagáta by boli jednotlivé obrázky jednotlivých obrazoviek s aktuálnymi dátami. Vedúci spomínal možnosť preplatenia nákladov z grantu.

Predposledným bodom stretnutia nám vedúci tímu povedal, že by sme sa mali pomaly zaoberať otázkou testovania. Hlavne príprave testov, add hop testovania. Rozmýšlať koľko ľudí zapojiť do beta testovania.

Na konci stretnutie sme vytvorili nové úlohy pre 9 šprint. Spomenuté úlohy v rámci 9. šprintu sú zobrazené v tabuľke pod.

Úlohy pre 9 šprint:

| ID | Popis úlohy | Zodpovedný | Termín |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rozšíriť obrazovku výber času | Hanka Časnochová | 12.4.2010 |
| 2 | Rozšírenie service wrappera a mapovanie parametrov | Marek Brandobúr | 12.4.2010 |
| 3 | Vytvorenie prepojenia vyhľadávacieho algoritmu so službou | Marek Brandobúr | 12.4.2010 |
| 4 | BUG Nesprávny čas pešieho presunu pri druhej kombinácií dopr. spojenia | Marek Brandobúr | 12.4.2010 |
| 5 | Pridanie načítania informácií o type a koncovej zastávke konkrétnej | Marek Brandobúr | 12.4.2010 |
| 6 | Pridanie načítania informácie o zmenách trasy liniek | Marek Brandobúr | 12.4.2010 |
| 7 | Spracovanei informácie o zmenách trasy liniek | Marek Brandobúr | 12.4.2010 |
| 8 | BUG Obrazovky cestovné poriadky | Michal Hrdina | 12.4.2010 |
| 9 | BUG Obrazovky zoznam zástavok načítaná z mapy | Michal Hrdina | 12.4.2010 |
| 10 | BUG Obrazovka so zoznamom liniek | Michal Hrdina | 12.4.2010 |
| 11 | Refresh obrazovky najbližších spojení povoliť iba ak sa nenačítajú žiadne dáta | Marek Hrdina | 12.4.2010 |
| 12 | Vytvorenie dokumentácie | Hana Časnochová | 12.4.2010 |
| 13 | Vytvorenie postera; | Martin Jačala | 12.4.2010 |
| 14 | Vytvorenie dokumentácie k vyhľadávaniu spojenia | Marek Brandobúr | 12.4.2010 |
| 15 | Zabezpečiť screenshooty všetkých vytvorených obrazoviek | Martin Jačala | 12.4.2010 |
| 16 | Server vracia hodnotu null namiesto zoznamu liniek, ktoré odchádzajú zo zástavky | Michal Macko | 12.4.2010 |
| 17 | Vytvorenie a naplnenie tabuľky pre spoje nekončiace na konečnej zástake majúce alternatívnu trasu | Martin Blažko | 12.4.2010 |