# Zápisnica stretnutia č 8.

| Dátum | Čas | Miesto | Zapisovateľ | Prítomní |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 24.11.09 | 11:00 - 12:00 | Softvérové štúdio | Bc. Martin Blažko | Ing. Michal Čerňanský Bc. Martin Blažko Bc. Marek Brandobúr Bc. Hana Časnochová Bc. Michal Hrdina Bc. Martin Jačala Bc. Michal Macko |

Téma stretnutia	Prehľad úloh v polovici štvrtého šprintu

Pedagogický vedúci: 	Ing. Michal Čerňanský

Členovia tímu: 	Bc. Martin Blažko

Bc. Marek Brandobúr
		Bc. Hana Časnochová
		Bc. Michal Hrdina
		Bc. Martin Jačala

Bc. Michal Macko

Priebeh stretnutia:

Stretnutie viedol Marek Brandobúr, ktorý minule písal zápisnicu. V úvode sme sa oboznámili so stavom prihlášky na TPCup. Potom sme postupne prechádzali jednotlivými naplánovanými úlohami štvrtého šprintu a každý riešiteľ sa vyjadriť ku konkrétnej úlohe, ktorú realizoval. Povedal v akom štádiu realizácie sa úloha nachádza .(V tabuľke uvádzam stav jednotlivých úloh k termínu stretnutia.).  Neukončené úlohy sa budú realizované v ďalšej etape štvrtého šprintu. V rámci úloh určených pre klienta, sme si predviedli ukážku funkcionality aplikácie.

Vedúci sa povedal svoj názor pre otázky testovania. Naznačil, že by sme sa v budúcom semestri mali zaoberať aj otázkami automatizovaného testovania. Preskúmať možnosti využitia JUnitov a JXMLUnitov ako nástroj pre automatizované testovanie.

Od vedúceho prišla inšpirácia pre tvorbu obrazoviek na iPhone. Ukázal nám obrazovky „Google transit“.

Priebehu stretnutia sa diskutovalo nad možnosťou využitia nejakého frameworku, ktorý slúžil na generovanie XML súbor. Doterajšie vytváranie XML pomocou „printf“ sa zdalo neefektívne. Preto sa vývojári majú zamyslieť nad využívaním frameworku. Zatiaľ sme sa dohodli na používaní zaužívaného spôsobu.

Na záver sme si popriali veľa šťastia pri dokončovaní šprintu a rozišli sme sa.

Prehľad dohodnutých vecí

Cashovanie 		Pre potreby produktu nemá zmysel sa týmto 					zaoberať

Rozvešanie plagátikov		odložené, plagáty sú vytlačené

Hľadanie spojov		využitie nejakej varianty dixtrov algoritmu

Testovanie 			Preskúmanie automatizované testovania pre budúci 				semester sa pozrieť na možnosť JUnit, JXMLUnit 				frame

Tvorba  obrazoviek 		inšpirácia Google transit obrazovky

Tvorba XML súbor		skúsiť sa zamyslieť na využitým frameworku pre 				generovanie XML. Dávať pozor na validáciu.

Prehľad úloh

| ID | Popis úlohy | Zodpovedný | Termín | Stav |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Úprava web stránky produktu – zmena obrázkov | Martin Jačala | 1.12.2009 |  |
| 2 | Úprava web stránky produktu – úprava ankety | Hana Časnochová | 1.12.2009 |  |
| 3 | Úprava web stránky produktu – doplniť chýbajúce podstránky | Hana Časnochová | 1.12.2009 |  |
| 4 | Vyvesenie plagátikov o produkte | Michal Hrdina | 1.12.2009 |  |
| 5 | Vytvorenie stránky o produkte na Facebook | Hana Časnochová | 1.12.2009 |  |
| 6 | Úprava a nasadenie produktového banneru | Martin Jačala | 1.12.2009 |  |
| 7 | Analýza algoritmu na vyhľadanie kombinácie dopravných spojení | Marek Brandobúr | 1.12.2009 | ✓ |
| 8 | Návrh algoritmu na vyhľadanie kombinácie dopravných spojení | Marek Brandobúr | 1.12.2009 | ropracované |
| 9 | Implementácia algoritmu na vyhľadanie kombinácie dopravných spojení | Marek Brandobúr | 1.12.2009 |  |
| 10 | Načítanie a poskytnutie údajov z databázy | Michal Macko | 1.12.2009 | rozpracované |
| 11 | Získanie údajov pre tvorbu XML, vytvorenie XML a poskytnutie klientovi | Michal Macko | 1.12.2009 | ropracované |
| 12 | Získanie údajov z databázy a poskytnutie zoznamu zastávok klientovi | Michal Macko | 1.12.2009 | ✓ |
| 13 | Analýza možnosti použitia chache pri zozname zastávok | Michal Hrdina | 1.12.2009 | ✓ |
| 14 | Získanie zoznamu zastávok zo servera | Michal Hrdina | 1.12.2009 | ✓ |
| 15 | Získanie kombinácie spojení zo servera | Michal Hrdina | 1.12.2009 |  |
| 16 | Zobrazenie podrobností o spojení - klient | Michal Hrdina | 1.12.2009 |  |
| 17 | Vytvorenie testovacích scenárov | Martin Blažko | 1.12.2009 | ropracované |
| 18 | Aplikácia testovacích scenárov – otestovanie vytvorených častí | Martin Blažko | 1.12.2009 |  |
| 19 | Vytvorenie dokumentácie k službe | Hana Časnochová | 1.12.2009 | ropracované |
| 20 | Rozšírenie dátového modelu | Hana Časnochová | 1.12.2009 | ✓ |
| 21 | Zobrazovanie dialógu pre požiadavky na spojenie | Martin Jačala | 1.12.2009 | ✓ |
| 22 | Zobrazovanie výsledkov hľadania spojenia | Martin Jačala | 1.12.2009 |  |