Zápisnica zo stretnutia č. 9

| Dátum | Čas | Miesto | Zapisovateľ | Prítomní |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.12.2009 | 11:00 - 13:00 | Softvérové štúdio | Bc. Michal Macko | Ing. Michal Čerňanský Bc. Martin Blažko Bc. Marek Brandobúr Bc. Hana Časnochová Bc. Michal Hrdina Bc. Martin Jačala Bc. Michal Macko |

Téma stretnutia:	Ukončenie štvrtého šprintu, sumarizácia dosiahnutých výsledkov, príprava, výber úloh a začiatok piateho šprintu

Pedagogický vedúci: 	Ing. Michal Čerňanský

Členovia tímu: 		Bc. Martin Blažko

Bc. Marek Brandobúr
Bc. Hana Časnochová
Bc. Michal Hrdina
Bc. Martin Jačala

Bc. Michal Macko

Úlohy z predchádzajúcich stretnutí:

| ID | Popis úlohy | Zodpovedný | Termín | Stav |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Úprava web stránky produktu – zmena obrázkov | Martin Jačala | 1.12.2009 | ✓ |
| 2 | Úprava web stránky produktu – úprava ankety | Hana Časnochová | 1.12.2009 | ✓ |
| 3 | Úprava web stránky produktu – doplniť chýbajúce podstránky | Hana Časnochová | 1.12.2009 | ✓ |
| 4 | Vyvesenie plagátikov o produkte | Michal Hrdina | 1.12.2009 | preložené |
| 5 | Vytvorenie stránky o produkte na Facebook | Hana Časnochová | 1.12.2009 | ✓ |
| 6 | Úprava a nasadenie produktového banneru | Martin Jačala | 1.12.2009 | ✓ |
| 7 | Analýza algoritmu na vyhľadanie kombinácie dopravných spojení | Marek Brandobúr | 1.12.2009 | ✓ |
| 8 | Návrh algoritmu na vyhľadanie kombinácie dopravných spojení | Marek Brandobúr | 1.12.2009 | ✓ |
| 9 | Implementácia algoritmu na vyhľadanie kombinácie dopravných spojení | Marek Brandobúr | 1.12.2009 | ✓ |
| 10 | Načítanie a poskytnutie údajov z databázy | Michal Macko | 1.12.2009 | ✓ |
| 11 | Získanie údajov pre tvorbu XML, vytvorenie XML a poskytnutie klientovi | Michal Macko | 1.12.2009 | ✓ |
| 12 | Získanie údajov z databázy a poskytnutie zoznamu zastávok klientovi | Michal Macko | 1.12.2009 | ✓ |
| 13 | Analýza možnosti použitia chache pri zozname zastávok | Michal Hrdina | 1.12.2009 | ✓ |
| 14 | Získanie zoznamu zastávok zo servera | Michal Hrdina | 1.12.2009 | ✓ |
| 15 | Získanie kombinácie spojení zo servera | Michal Hrdina | 1.12.2009 | ✓ |
| 16 | Zobrazenie podrobností o spojení - klient | Michal Hrdina | 1.12.2009 | ✓ |
| 17 | Vytvorenie testovacích scenárov | Martin Blažko | 1.12.2009 | ✓ |
| 18 | Aplikácia testovacích scenárov – otestovanie vytvorených častí | Martin Blažko | 1.12.2009 | rozpracované, preložené |
| 19 | Vytvorenie dokumentácie k službe | Hana Časnochová | 1.12.2009 | ✓ |
| 20 | Rozšírenie dátového modelu | Hana Časnochová | 1.12.2009 | ✓ |
| 21 | Zobrazovanie dialógu pre požiadavky na spojenie | Martin Jačala | 1.12.2009 | ✓ |
| 22 | Zobrazovanie výsledkov hľadania spojenia | Martin Jačala | 1.12.2009 | ✓ |

Ciele stretnutia:

- Ukončenie a hodnotenie štvrtého šprintu

  - Prehľad naplánovaných úloh

  - Hodnotenie naplánovaných úloh

- Sumarizácia doposiaľ dosiahnutých výsledkov

  - Zhodnotenie aktuálneho stavu projektu

- Voľba ďalšieho smerovania

  - Výber možností ďalšieho smerovania

  - Zvolenie konkrétnej alternatívy

- Rozdelenie úloh a začiatok piateho šprintu

  - Vytvorenie nových úloh

  - Rozdelenie nových úloh

Priebeh stretnutia:

V úvode stretnutia zapisovateľ z predošlého stretnutia, Bc. Martin Blažko, zahajuje revíziu úloh štvrtého šprintu, ktorý v deň stretnutia končí. Prechádza jednotlivé úlohy a ku každej sa vyjadrí kompetentný člen tímu, o čom daná úloha bola a v akom je stave. Všetky úlohy boli úspešne splnené, okrem dvoch, ktoré preložíme do piateho šprintu. Ďalšie dve úlohy ešte nie sú dokončené v čase stretnutia, ale budú hotové v priebehu dňa. Jedná sa o implementáciu algoritmu na vyhľadávanie kombinácií spojení a ich následné uloženie do XML súboru.

Vedúci tímu sa oboznamuje s výsledkami ankety, ktoré hodnotí kladne, keďže obsahujú aj konštruktívne požiadavky a želania potenciálnych používateľov aplikácie.

Vzápätí tímu predstavuje nový server Apple iMac, vďaka ktorému bude možné pracovať rýchlejšie a efektívnejšie. Tím je oboznámený s prístupom do počítača a tiež s požiadavkou sprístupniť server pre vzdialený prístup, aby bolo možné ho používať aj mimo softvérové štúdio.

Všetci členovia tímu dostávajú za úlohu prezrieť si webovú stránku tímu aj produktu, zaznamenať prípadné pripomienky, aby sa následne mohli začať vyvesovať plagáty.

Vedúci tímu prednáša plán dohodnúť sa s imhd na spolupráci s tímom. K tomu je potrebné implementovať niektoré funkcie v priebehu piateho šprintu, aby bol hotový prototyp na predvedenie.

Nasleduje plánovanie ďalšieho šprintu, do ktorého sa tím rozhodol zaradiť funkcionalitu „cestovné poriadky“, „informácie o linke“ a „informácie o zastávke“. Bc. Hana Časnochová má požiadavku písať úlohy do Tracu s diakritikou z dôvodu ľahšej tvorby dokumentácie k šprintom.

Po naplánovaní úloh ešte Bc. Martin Jačala skúša sprístupniť iMac server pre vzdialený prístup.

Úlohy do nasledujúcich stretnutí:

| ID | Popis úlohy | Zodpovedný | Termín |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Vytvorenie dokumentácie k šprintom | Hana Časnochová | 15.12.2009 |
| 2 | Získanie GPS súradníc | Martin Jačala | 15.12.2009 |
| 3 | Vytvorenie testovacích scenárov | Martin Blažko | 15.12.2009 |
| 4 | Server – refactoring web služieb, práca s XML pomocou frameworkov | Marek Brandobúr | 15.12.2009 |
| 5 | Aplikácia testovacích scenárov | Martin Blažko | 15.12.2009 |
| 6 | Vyvesenie plagátov o produkte |  | 15.12.2009 |
| 7 | Metodika práce na projekte |  | 15.12.2009 |
| 8 | Kultúra kódovania, vytvorenie dokumentu |  | 15.12.2009 |
| 9 | Klient – zobrazenie získaných cestovných poriadkov |  | 15.12.2009 |
| 10 | Server – získanie údajov cestovného poriadku z databázy | Michal Macko | 15.12.2009 |
| 11 | Server – poskytnutie dát klientovi, cestovné poriadky | Marek Brandobúr | 15.12.2009 |
| 12 | Klient – získanie dát zo servera, cestovné poriadky |  | 15.12.2009 |
| 13 | Rozšírenie XML schémy a vytvorenie dokumentácie k službe Cestovné poriadky | Hana Časnochová | 15.12.2009 |
| 14 | Aplikácia testovacích scenárov (Plánovanie cesty) | Martin Blažko | 15.12.2009 |
| 15 | Klient – zobrazenie získaných informácií o linke | Martin Jačala | 15.12.2009 |
| 16 | Server – získanie údajov o linke z databázy | Michal Macko | 15.12.2009 |
| 17 | Server – poskytnutie dát o linke klientovi | Michal Macko | 15.12.2009 |
| 18 | Klient – získanie dát o linke zo servera | Michal Hrdina | 15.12.2009 |
| 19 | Rozšírenie XML schémy a vytvorenie dokumentácie o službe Informácie o linke | Hana Časnochová | 15.12.2009 |
| 20 | Klient – zobrazenie získaných informácií o zastávke |  | 15.12.2009 |
| 21 | Server – získanie údajov o zastávke z databázy | Marek Brandobúr | 15.12.2009 |
| 22 | Server – poskytnutie dát o zastávke klientovi | Marek Brandobúr | 15.12.2009 |
| 23 | Klient – získanie dát o zastávke zo servera |  | 15.12.2009 |
| 24 | Rozšírenie XML schémy a vytvorenie dokumentácie k službe Informácie o zastávke | Hana Časnochová | 15.12.2009 |