| Tím RoboKopy - Zápis z 10. stretnutia |  |  |
| --- | --- | --- |
| Dátum | 18.2.2010 |  |
| Miestnosť | D211 |  |
| Čas | 13:30h – 15:40h |  |
| Prítomní | Ing. Marián Lekavý, PhD. Capík Zdenko, Bc. Fojtík Michal, Bc. Godány Robert, Bc. Hetteš Miroslav, Bc. Hruška Marek, Bc. Ertl Peter, Bc. |  |
| Zapisovateľ | Michal Fojtík, Bc. |  |
| Téma | Analýza výsledkov z prvého semestra, dlhodobé plánovanie do druhého semestra – hlavný backlog, plánovanie prvého šprintu druhého semestra. |  |

Priebeh stretnutia:

- Otvorenie stretnutia, diskusia o účasti na konferencií IIT.SRC. Diskusia o vyplnení formulára na IIT.SRC, abstrakte, priebežnej správe a článku na konferenciu. Dohoda odoslať Mariánovi návrh dokumentu do nedele polnoci.

- Oboznámenie sa s priebehom semestra, prvý šprint začína 18.2.2010, šprinty znova dvojtýždňové, nakonci semestra posledný šprint jednotýždňový.

- Stanovenie cieľa projektu pre tento semester – vytvorenie agenta schopného odohrať turnaj.

- Rozbor aktuálneho stavu agenta, dokončených častí, elementárnych pohybov, editora a strednej logiky z minulého semestra. Diskusia o implementovaných a používaných perceptoroch agenta.

- Vytvorenie hlavného backlogu na celý semester na základe analýzy existujúcej funkcionality.

- Definovanie úloh pre prvý šprint, pridelenie bodov k úlohám.

Položky vytvoreného backlogu

- Elementárne pohyby

- Elementárna logika

- Pozície častí tela robota

- Ľavo-pravý preklad

- História údajov o svete

- Vyhodnocovacie funkcie potrebné pre elementárnu strednú logiku

- Upratať Redmine

- Dokumenty na IIT.SRC

- Predikcia pohybov na viac krokov – plánovanie

- Taktické rozhodovacie funkcie

- Parametrizovateľné stavy strednej logiky

- Predpodmienky v stavoch pohybov, doplnenie počiatočného stavu

- Komentáre v starom kóde

- Predikcia objektov na ihrisku na viacero krokov dopredu

- TOUCH, FORCE RESIST, HEAR perceptory, SAY efektor

- Integrácia dokumentácie

- Udržiavanie aktuálnej webovej stránky

Úlohy na prvý šprint

- Dokončenie chýbajúcich elementárnych pohybov potrebných na základnú hru futbalu

- Vstávanie z chrbta

- 3 stupne otáčania

- Krok dozadu

- Malý krok dopredu

- Kop dopredu

- Prázdny pohyb

10b.

- Definovanie logiky potrebnej na základnú hru futbalu

3b.

- Otestovať a overiť správnosť výpočtu pozícií objektov na ihrisku

3b.

- Dorobiť ľavo-pravý preklad, v prípade že ho server nezabezpečuje

1-2b.

- Implementovať históriu údajov o svete

2b.

- Implementovať vyhodnocovacie funkcie potrebné na správne fungovanie strednej logiky

3b.

- Upratať Redmine

1b.

- Napísať abstrakt a priebežnú správu na IIT.SRC

3b.