| Tím RoboKopy - Zápis z 11. stretnutia |  |  |
| --- | --- | --- |
| Dátum | 24.2.2010 |  |
| Miestnosť | Softvérové štúdio |  |
| Čas | 17:30h – 18:15h |  |
| Prítomní | Ing. Marián Lekavý, PhD. Capík Zdenko, Bc. Ertl Peter, Bc. Fojtík Michal, Bc. Godány Robert, Bc. Hetteš Miroslav, Bc. |  |
| Zapisovateľ | Peter Ertl, Bc. |  |
| Téma | Zhodnotenie stavu riešenia úloh na prvý šprint. |  |

Priebeh stretnutia:

- Otvorenie stretnutia, diskusia o miere splnenia úloh na prvý šprint. Boli hotové tieto úlohy: implementácia histórie kinematických údajov pohyblivých objektov na ihrisku, napísanie rozšíreného abstraktu (IIT.SRC 2010) a priebežnej správy (TPCup 2010).

- Diskusia o prechode na najnovší server (0.6.3). Dohodli sme sa, že to odložíme na neskorší šprint, ale parser rozšírime o spracovanie nového perceptora (ACC) v rámci jeho úprav pre ľavo-pravý preklad už v tomto šprinte.

- Zopakovanie si konceptu hierarchických stavových automatov ako štruktúr reprezentujúcich správanie hráča.