| Tím RoboKopy - Zápis z 12. stretnutia |  |  |
| --- | --- | --- |
| Dátum | 3.3.2010 |  |
| Miestnosť | Softvérové štúdio |  |
| Čas | 17:00h – 18:30h |  |
| Prítomní | Ing. Marián Lekavý, PhD. Capík Zdenko, Bc. Ertl Peter, Bc. Fojtík Michal, Bc. Godány Robert, Bc. Hetteš Miroslav, Bc. Hruška Marek, Bc. |  |
| Zapisovateľ | Peter Ertl, Bc. |  |
| Téma | Zhodnotenie prvého šprintu a plánovanie druhého |  |

Priebeh stretnutia

Cieľom stretnutia bolo zhodnotenie prvého šprintu a plánovanie druhého. Prezentácia riešených úloh nebola dostatočne pripravená, čo viedlo k značnému zdržaniu kvôli rozbehaniu projektu na Robovom notebooku.

Splnené úlohy

1. vstávanie z chrbta

2. história kinematických údajov

Nesplnené úlohy

1. otáčanie + úkroky

2. logika - neotestovaná

3. otestovanie správnosti výpočtov

4. vyhodnocovacie funkcie

5. ľavo-pravý preklad - neotestovaný

Penalizácia

-2b za nedokončenie elementárnych pohybov

Úlohy na ďalší šprint

1. dokončiť, čo malo byt hotové - hlavne otáčanie, logika

2. spracovanie perceptorov - Hear, Touch, FRP, ACC

3. výpočty - opraviť chyby

4. nový server - rozbehať, výpočty – prispôsobiť vnímanie času, perceptor ACC

5. editor - vizualizácia, editovanie logiky

Peťo: výpočty, úprava kódu pre novy server (3b), spracovanie chýbajúcich perceptorov (2b)

Mišo: vyhodnocovacie funkcie + testy výpočtov, ľavo-pravého prekladu, vyhodnocovacích funkcii

Robo + Miro: editor, základná editácia logiky - tree-control, textový editor (3b), grafická editácia (4b)

Zdeno: rozbehať server 0.6.3, novy formát pohybov + parsery + agent/editor dátový model + testy (6b)

Marek: pohyby