| Tím RoboKopy - Zápis z 2. stretnutia |  |
| --- | --- |
| Dátum | 14.10.2009 |
| Miestnosť | Soft. Štúdio labss |
| Čas | 18h – 19h |
| Prítomní | Ing. Marián Lekavý, PhD. Capík Zdenko, Bc. Ertl Peter, Bc. Fojtík Michal, Bc. Godány Robert, Bc. Hetteš Miroslav, Bc. Hruška Marek, Bc. Kovác Ján, Bc. |
| Zapisovateľ | Peter Ertl |
| Téma | Diskusia o priebehu spĺňania úloh a prvý login do RedMine |

Priebeh stretnutia:

- Oboznámenie sa s ďalšími pojmami metodiky SCRUM:

Sprint BackLog, Feature, User story

- Prvý login do webovej aplikácie RedMine na manažment projektu

- Sledovanie stavu riešenia úloh

- Úprava Sprint BackLogu

  - Zaručenie, že za každý user story je zodpovedný práve jeden človek

  - Úprava časov na dokončenie úloh (v človeko-hodinách)

- Sprint BackLog 1 – verzia 2

- 1.     Založiť dokument  (2b)	[User Story #41]

TASK_1_1:  vytvoriť doc.  (0,5 hod)	[Task #52]

Zodpovedná osoba: J.Kováč

- 2.     Nástroje pre podporu projektu (2b)	[User Story #40]

TASK_2_1:  Source control, subversion (SVN) inštalácia na labss (0,5 hod)	[Task #49]

Zodpovedná osoba: M.Fojtík

TASK_2_2:  Zdieľanie dokumentov (done)	[Task #50]

Zodpovedná osoba: M.Fojtík

- 3.      Analýza štruktúry zdrojových kódov (10b)		[User Story #42]

TASK_3_1: Analýza zdrojových kódov robocup, výstupom bude dokument (6 hod)	[Task #51]

Zodpovedná osoba: P.Ertl

- 4.      Analýza pravidiel  RoboCup (5b)	[User Story #43]

TASK_4_1:  Komunikačný protokol, výstupom bude dokument (2 hod)	[Task #53]

Zodpovedná osoba: R.Godány

TASK_4_2: Turnajové pravidlá, výstupom bude dokument (1 hod)	[Task #54]

Zodpovedná osoba: M.Hruška

TASK_4_3: Fyzika, výstupom bude dokument (3 hod)	[Task #55]

Zodpovedná osoba: P.Ertl

- 5.     Analýza prístupov k pohybom humanoidného  robota (12b)	[User Story #44]

TASK_5_1: Analýza prístupov k pohybom (12 hod)	[Task #56]

Zodpovedná osoba: M.Fojtík

- 6.     Analýza prístupov k pohybom u iných tímov RoboCup (8b)		[User Story #45]

TASK_6_1: Analýza prístupov k pohybom u iných tímov (8 hod)	[Task #57]

Zodpovedná osoba: M.Hruška

- 7.     Oživiť testovací framework (5b)	[User Story #46]

TASK_7_1:  Postup ako vytvoriť testy (4 hod)	[Task #58]

Zodpovedná osoba: Z.Capík

- 8.     Oživiť hráča, inštalácia v tíme (2b)	[User Story #47]

TASK_8_1: Rozbehať hráča jednotlivým členom tímu (4 hod)	[Task #59]

Zodpovedná osoba:  Z.Capík

- 9.     Spraviť web (2b)	[User Story #39]

TASK_9_1: Vytvoriť web (5h)	[Task #48]

Zodpovedná osoba: M.Hetteš