| Tím RoboKopy - Zápis zo 4. stretnutia |  |
| --- | --- |
| Dátum | 28.10.2009 |
| Miestnosť | Soft. Štúdio labss |
| Čas | 18h – 20h |
| Prítomní | Ing. Marián Lekavý, PhD. Capík Zdenko, Bc. Ertl Peter, Bc. Fojtík Michal, Bc. Godány Robert, Bc. Hetteš Miroslav, Bc. Hruška Marek, Bc. Kovác Ján, Bc. |
| Zapisovateľ | Robert Godány, Bc. |
| Téma | Diskusia o priebehu spĺňania úloh, vzniknutých problémoch a definovanie nových úloh |

Priebeh stretnutia:

- Kontrola stavu úloh v redmine systéme

- Rozoberanie user story #45 “Ako clen timu chcem mat k dispozicii analyzu existujucich pristupov v RC3D, aby som mohol navrhnut kvalitny pristup pre nasho hraca”

- Diskusia k user story #44 “Ako clen timu chcem mat k dispozicii analyzu pristupov k pohybom humanoidneho robota, aby som mohol navrhnut kvalitny pristup pre nasho hraca”

- Riešenie problémov s editorom pohybov od minuloročného tímu Agenty 007

  - Problémy s už vytvorenými pohybmi

  - Umiestnenie hráča v poli po jeho pridaní

- Rozoberanie formy a obsahu dokumentácie k tímovému projektu

- Riešenie problémov s existujúcim zdrojovým kódom hráča RoboCupu 3D

- Pridanie nových feature

  - Integrácia dokumentácie, 2 hodiny, 2 body

  - Refactoring hráča, 8 hodín, 5 bodov

- Sprint BackLog 2 – verzia 2

- Analýza prístupov k pohybom humanoidného  robota (12b)

TASK_5_1: Analýza prístupov k pohybom

Zodpovedná osoba: M.Fojtík

- Analýza pravidiel  RoboCup (5b)

TASK_6_1:  Komunikačný protokol , výstupom bude dokument (3 hod)

Zodpovedná osoba: R.Godány

TASK_6_2: Turnajové pravidlá, výstupom bude dokument (1 hod)

Zodpovedná osoba: M.Hruška

TASK_6_3: Fyzika, výstupom bude dokument (3 hod)

Zodpovedná osoba: P.Ertl

- Dokončenie priestorovej orientácie hráča

TASK_9_1:  Hráč by mal byt schopný lokalizovať sám seba a ostatne predmety na ihrisku.

Zodpovedná osoba: P. Ertl

- Vytvorenie testovacieho frameworku (5b)

TASK_10_1:  Vytvorenie frameworku na automatizáciu testovania (4 hod)

Zodpovedná osoba: P. Ertl

- Vstávanie zo zeme (2b)

TASK_11_1:  Hráč musí vedieť vstať zo zeme (4 hod)

Zodpovedná osoba: P. Ertl

- Chôdza (2b)

TASK_12_1:  Hráč musí vedieť vstať zo chodiť (4 hod)

Zodpovedná osoba: Z. Capík

- Kopanie do lopty (2b)

TASK_13_1:  Hráč musí vedieť kopať do lopty (4 hod)

Zodpovedná osoba: M. Hruška

- Otáčanie sa (2b)

TASK_14_1:  Hráč sa musí vedieť otočit (4 hod)

Zodpovedná osoba: M. Fojtík

- Pohyb do exhibície (2b)

TASK_15_1:  Špeciálny pohyb za účelom predvedenia sa v exhibícií (4 hod)

Zodpovedná osoba: R. Godány

- Pohyb do exhibície (2b)

TASK_16_1:  Špeciálny pohyb za účelom predvedenia sa v exhibícií (4 hod)

Zodpovedná osoba: M. Hetteš

- Pohyb do exhibície (2b)

TASK_17_1:  Špeciálny pohyb za účelom predvedenia sa v exhibícií (4 hod)

Zodpovedná osoba: J. Kováč

- Vyhodnocovanie aktuálneho stavu robota (3b)

TASK_18_1:  Hráč musí vedieť v akom stave sa nachádza (3 hod)

Zodpovedná osoba: P. Ertl

- Úprava prevzatého projektu do flexibilnejšej podoby (5b)

TASK_19_1:  Refaktornúť projekt, opraviť návrhové a implementačné chyby (8 hod)

Zodpovedná osoba: P. Ertl

- Integrácia dokumentácie (2b)

TASK_20_1:  Integrácia dokumentácie (2 hod)

Zodpovedná osoba: J. Kováč