| Tím RoboKopy - Zápis zo 7. stretnutia |  |
| --- | --- |
| Dátum | 18.11.2009 |
| Miestnosť | Soft. Štúdio labss |
| Čas | 18h – 20:30h |
| Prítomní | Ing. Marián Lekavý, PhD. Capík Zdenko, Bc. Ertl Peter, Bc. Fojtík Michal, Bc. Godány Robert, Bc. Hruška Marek, Bc. Kováč Ján, Bc. |
| Zapisovateľ | Kováč Ján, Bc. |
| Téma | Ukončenie 3. šprintu, kontrola splnenia taskov. Vytvorenie nových úloh do 4. šprintu. |

Priebeh stretnutia:

- Diskusia ohľadom kvality 1. verzie dokumentácie.
Jedinou pripomienkou vedúceho bola slabšia zrozumiteľnosť časti týkajúcej sa analýzy chôdze humanoidného robota. Táto časť sa nebude meniť, ale v prípade potreby bude v neskoršej fáze projektu doplnená o niektoré detaily.

- Kontrola aktuálnosti webovej stránky nášho tímu.

Vedúci tímu odporučil, aby bol zoznam taskov, ktorý je umiestnený na webovej stránke, očísloval.  Tento zoznam bude očíslovaný v najbližších dňoch.

- Ukončenie 3. Šprintu – kontrola ukončených úloh.

Vedúci tímu našiel v systéme REDMINE zadané niektoré duplicity resp. chýbali niektoré featury/tasky. Oboznámil s tým členov tímu. Zodpovední členovia tímu si opravia tieto chybné a duplicitné položky v REDMINE.

Najprv boli skontrolované tasky týkajúce sa analýzy návrhu a implementácie strednej logiky tak, ako ju na navrhli a implementovali  členovia predchádzajúceho týmu – Agenty 007. Tieto tasky boli skontrolované a vedúci bol spokojný s danými analýzami.

P. Ertl prezentoval výsledky úlohy týkajúcej sa vyhodnocovacích funkcií.  Najprv prezentoval samotný zdrojový kód a vysvetlil ako fungujú jednotlivé funkcie. Potom ukázal priamo v projekte RoboCup výpisy týchto funkcií, čím sme mohli overiť správnosť výsledkov, ktoré vracajú dané funkcie. Nie všetky úlohy boli testované a našiel sa bug. Tým pádom neboli všetky funkcie dokončené správne. Vedúci tímu to riešil nezapočítaním bodov za túto úlohu. Vyhodnocovacie funkcie budú dokončené v ďalšom šprinte.

- Štart 4. šprintu – nové úlohy pre členov tímu.

Dohodli sme sa na tom, že pomocou editoru pridáme do projektu podporu strednej logiky. Chceli sme vytvoriť nový editor v PJ Java na podporu strednej logiky. Vedúci tímu nesúhlasil a bol za doplnenie podpory strednej logiky do existujúceho editoru pohybov a pokračovanie v PJ C# .NET. Po dlhšej diskusii sme sa rozhodli pre pokračovanie v existujúcom editore vyvíjanom v C#.

Zhodnotenie predchádzajúcich úloh

- Analýza strednej logiky vlaňajšieho tímu (8b) – akceptované

TASK_1_1: Analýza strednej logiky, aj návrhu aj implementácie minuloročného tímu

Zodpovedná osoba: M. Fojtík

- Vyhodnocovacie funkcie – neakceptované – z dôvodu chyby v jednej podúlohe

TASK_2_1: Kde sa nachádza lopta

Zodpovedná osoba: Z. Capík.

TASK_2_2: Kde sa nachádzajú všetky objekty na ihrisku

Zodpovedná osoba:  P. Ertl.

TASK_2_3: Kto má loptu

Zodpovedná osoba: M. Hruška.

TASK_2_4: Smer lopty a ostatných objektov

Zodpovedná osoba: M. Fojtik

TASK_2_6: Zrýchlenie hráča.

Zodpovedná osoba: M. Hruška.

TASK_2_5: Zrýchlenie lopty a ostatných objektov

Zodpovedná osoba: R. Godány.

TASK_2_6: Aký je stav (skóre)

Zodpovedná osoba: M. Hetteš.

Definovanie nových úloh na nový šprint

TASK_3_1: Načítanie, uloženie a otestovanie konfiguračných údajov popisujúcich zložené pohyby

TASK_3_2: Interpretácia konfiguračných údajov zo súboru v agentovi

TASK_3_3: Zobrazenie strednej logiky v editore