| Tím RoboKopy - Zápis z 8. stretnutia |  |
| --- | --- |
| Dátum | 25.11.2009 |
| Miestnosť | Soft. Štúdio labss |
| Čas | 18h – 20:30h |
| Prítomní | Ing. Marián Lekavý, PhD. Capík Zdenko, Bc. Ertl Peter, Bc. Fojtík Michal, Bc. Godány Robert, Bc. Hruška Marek, Bc. Miroslav Hetteš, Bc. Kováč Ján, Bc. |
| Zapisovateľ | Kováč Ján, Bc. |
| Téma | Kontrola taskov, pridanie taskov |

Priebeh stretnutia:

- Kontrola nedokončených taskov z predchádzajúceho týždňa.
Vedúci skontroloval task z predchádzajúceho týždňa týkajúci sa vyhodnocovacích funkcií, v ktorých bol nájdený bug. Peťo našiel bug a odstránil ho. Následne prezentoval výsledky týchto funcií. Menšie nepresnosti vo výpočtoch boli zapríčinené zaokrúhľovaním na strane serveru.

- Stredná logika – návrh súboru na ukladanie informácií.

Mišo a Marek oboznámili ostatných členov tímu s ich návrhom dátového modelu na ukladanie informácií o zložených pohyboch agenta. Zatiaľ len vysvetlili približný návrh. Dostali za úlohu spraviť pre ostatných členov diagram dátového modelu pre jeho ľahšie pochopenie.

- Pridanie nových taskov.

Pre potreby strednej logiky sme sa dohodli na vytvorení nových pohybov, ktoré sa budú môcť skladať. Dohodli sme sa na týchto pohyboch – otáčanie, kráčanie, postavenie robota z chrbta, vrátenie nohy robota na zem ak nekopne do lopty.

Zhodnotenie predchádzajúcich úloh

- Vyhodnocovacie funkcie - akceptované

TASK_1_1: Kde sa nachádza lopta

Zodpovedná osoba: Z. Capík.

TASK_1_2: Kde sa nachádzajú všetky objekty na ihrisku

Zodpovedná osoba:  P. Ertl.

TASK_1_3: Kto má loptu

Zodpovedná osoba: M. Hruška.

TASK_1_4: Smer lopty a ostatných objektov

Zodpovedná osoba: M. Fojtik

TASK_1_6: Zrýchlenie hráča.

Zodpovedná osoba: M. Hruška.

TASK_1_5: Zrýchlenie lopty a ostatných objektov

Zodpovedná osoba: R. Godány.

TASK_1_6: Aký je stav (skóre)

Zodpovedná osoba: M. Hetteš.

Definovanie nových úloh na nový šprint

TASK_2_1: Zložené pohyby – otáčanie sa

Zodpovedná osoba: M. Hetteš.

TASK_2_2: Zložené pohyby – kráčanie

Zodpovedná osoba: J. Kováč.

TASK_2_3: Zložené pohyby – postavenie robota z chrbta

Zodpovedná osoba: J. Kováč.

TASK_2_3: Zložené pohyby – vrátenie nohy na zem ak robot nekopne do lopty

Zodpovedná osoba: M. Hruška.