# Zápisnica – 10. stretnutie - 04.03.2010

- Téma:			Evidencia publikačnej činnosti (EPCA)

- Predmet stretnutia:	Diskusia k riešeniu projektu

- Miesto konania:	B 101, FIIT STU

- Dátum a čas:		04.03.2010, 09:00 - 11:00

- Vedúca projektu:	Ing. Nadežda Andrejčíková

- Účastníci:	Bc. Clementis Ladislav, Bc. Lukáč Branislav, Bc. Masliš Michal, Bc. Námešný Michal, Bc. Táborský Roman

- Moderoval:	Bc. Táborský Roman

- Zapisoval:	Bc. Masliš Michal

- Záznam priebehu stretnutia

Na stretnutí sme diskutovali o nasledovných témach:

- Kontrola splnenia úloh z minulého stretnutia

- Systém by mal mať štandardné nastavenie, pri ďalších nastaveniach by sa mali uchovávať iba zmeny

- V budúcnosti by sme si mali vytvárať podrobnejší plán – kto, kedy presne, čo robil, pokiaľ sa dostal,... Vďaka tomu sa dá plánovať čas. Ak budeme mať ozaj dobrý plán, dokážeme pomocou neho ušetriť veľké množstvo času.

- Diskusia k riešeniu projektu

- Stretneme sa cez najbližší víkend – budeme hovoriť o dátovom modeli

Úlohy z minulého stretnutia

| ID | Úloha | Deadline | Zodpovedný | Vykonáva | Stav |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.1 | Implementovať komponent na kódované polia s pevne stanovenou dĺžkou | 11.3.2010 | Námešný | Námešný | aktívna |
| 9.2 | Analýza mapy tagov | 5.3.2010 | Lukáč | Lukáč | aktívna |
| 9.3 | Konverzia JSON <-> MARC | 5.3.2010 | Mikluš | Mikluš | aktívna |
| 9.4 | Dátový model systému | 7.3.2010 | Táborský | Celý tím | aktívna |
| 9.5 | Úprava komponentu TextBox | 5.3.2010 | Clementis | Clementis | splnená |

Úlohy do nasledujúceho stretnutia

| ID | Úloha | Deadline | Zodpovedný | Vykonáva |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.1 | Implementovať komponent na kódované polia s pevne stanovenou dĺžkou – pokračovať v plnení úlohy | 11.3.2010 | Námešný | Námešný |
| 9.2 | Analýza mapy tagov – pokračovať v plnení úlohy | 11.3.2010 | Lukáč | Lukáč |
| 9.3 | Konverzia JSON <-> MARC – pokračovať v plnení úlohy | 11.3.2010 | Mikluš | Mikluš |
| 9.4 | Dátový model systému – pokračovať v plnení úlohy | 11.3.2010 | Táborský | Celý tím |
| 10.1 | Analýza opakovateľných polí | 11.3.2010 | Masliš | Masliš |