# Zápisnica – 12. stretnutie - 11.03.2010

- Téma:			Evidencia publikačnej činnosti (EPCA)

- Predmet stretnutia:	Diskusia k riešeniu projektu

- Miesto konania:	Softvérové štúdio FIIT STU

- Dátum a čas:		11.03.2010, 09:00 - 11:00

- Vedúca projektu:	Ing. Nadežda Andrejčíková

- Účastníci:	Bc. Lukáč Branislav, Bc. Masliš Michal, Bc. Mikluš Miroslav, 
Bc. Námešný Michal, Bc. Táborský Roman

- Moderoval:	Bc. Táborský Roman

- Zapisoval:	Bc. Námešný Michal

- Záznam priebehu stretnutia

Na stretnutí sme diskutovali o nasledovných témach:

- Kontrola splnenia úloh z minulého stretnutia

- Je potrebné upraviť MarcSeachComboBox tak, aby bolo možné nastaviť dátové zdroje a indexy podľa, ktorých sa budú vyhľadávať údaje.

- Ak nie je potrebné použiť FlexPopup, použiť namiesto neho MarcSeachComboBox v spojení opakovateľnosťov komponentov.

- Opakovateľné komponenty – je potrebné, aby im bolo možné poslať pole záznamov a on dokáže vytvoriť potrebný počet komponentov a naplniť ich údajmi.

- Diskusia k riešeniu projektu.

- Komentovať commity do SVN.

Úlohy z minulého stretnutia

| ID | Úloha | Deadline | Zodpovedný | Vykonáva | Stav |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.1 | Implementovať komponent na kódované polia s pevne stanovenou dĺžkou – pokračovať v plnení úlohy | 11.3.2010 | Námešný | Námešný | splnená |
| 9.2 | Analýza mapy tagov – pokračovať v plnení úlohy | 11.3.2010 | Lukáč | Lukáč | splnená |
| 9.3 | Konverzia JSON <-> MARC – pokračovať v plnení úlohy | 11.3.2010 | Mikluš | Mikluš | splnená |
| 9.4 | Dátový model systému – pokračovať v plnení úlohy | 11.3.2010 | Táborský | Celý tím | aktívna |
| 10.1 | Analýza opakovateľných polí | 11.3.2010 | Masliš | Masliš | splnená |

Úlohy do nasledujúceho stretnutia

| ID | Úloha | Deadline | Zodpovedný | Vykonáva |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.4 | Dátový model systému – pokračovať v plnení úlohy | 18.3.2010 | Táborský | Celý tím |
| 12.1 | Vykomunikovať používanie dátových zdrojov, použitie LINK_ENTRY | 18.3.2010 | Lukáč | Lukáč |
| 12.2 | Zapracovať využívanie json do prototypu | 18.3.2010 | Mikluš | Mikluš |
| 12.3 | Vymyslieť koncepciu fotenia, odoslať formulár na TP-CUP | 18.3.2010 | Táborský | Táborský |
| 12.4 | Programovanie opakovateľných komponent | 18.3.2010 | Masliš | Masliš |
| 12.5 | Funkcie na prácu s objektami dát, dokončiť kodovane údaje, doladiť MarcSearchComboBox | 18.3.2010 | Námešný | Námešný |
| 12.6 | Dokončiť MARC kontajner, pracovať na implementácii dátového návrhu | 18.3.2010 | Clementis | Clementis |