# Zápisnica – 14. stretnutie - 25.03.2010

- Téma:			Evidencia publikačnej činnosti (EPCA)

- Predmet stretnutia:	Diskusia k riešeniu projektu, definovanie a pridelenie úloh

- Miesto konania:	Softvérové štúdio FIIT STU

- Dátum a čas:		25.03.2010, 08:30 - 10:30

- Vedúca projektu:	Ing. Nadežda Andrejčíková

- Účastníci:	Bc. Lukáč Branislav, Bc. Masliš Michal, 
Bc. Námešný Michal, Bc. Táborský Roman, Bc. Ladislav Clementis

- Moderoval:	Bc. Táborský Roman

- Zapisoval:	Bc. Ladislav Clementis

- Záznam priebehu stretnutia

Na stretnutí sme diskutovali o nasledovných témach:

- Kontrola splnenia úloh

- Definície a pridelenie nových úloh

- Diskusia k riešeniu

  - Rekurzívne vytváranie komponentov

  - Dátový model

  - Opakovateľnosť záznamov

  - Komponent vs. kontajner

  - Povinné vs. nepovinné záznamy vo formulári

  - Práva a rozsah manipulácie s formulármi – administrátor vs. koncový používateľ

Úlohy z minulého stretnutia

| ID | Úloha | Deadline | Zodpovedný | Vykonáva | Stav |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12.4 | Programovanie opakovateľných komponent | 22.3.2010 | Masliš | Masliš, Clementis | pokračuje |
| 13.1 | Dokončiť hlavný kontajner (viď. 12.6) | 24.3.2010 | Táborský | Táborský | splnená |
| 13.2 | Hĺbková analýza flex-popup | 20.3.2010 | Lukáč | Lukáč | splnená |
| 13.3 | Pridávanie komponentov do panelu | 24.3.2010 | Mikluš | Lukáč, Mikluš | splnená |
| 13.4 | Refaktoring kódované polia, mapa tágov, získavanie špecifických dát z MARC záznamu | 24.3.2010 | Námešný | Námešný | splnená |

Úlohy do nasledujúceho stretnutia

| ID | Úloha | Deadline | Zodpovedný | Vykonáva |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12.4 | Programovanie opakovateľných komponent | 1.4.2010 | Masliš | Masliš, Clementis |
| 14.1 | Vytvorenie plagátu | 1.4.2010 | Táborský | Táborský |
| 14.2 | Vytvorenie dátového modelu | 8.4.2010 | Námešný | Námešný, Lukáč |
| 14.3 | Vytvorenie dizajnéra | 8.4.2010 | Lukáč | Lukáč |

Popisy splnených úloh z minulého stretnutia

13.1 Dokončiť hlavný kontajner: Bc. Roman Táborský doprogramoval hlavný kontajner a jeho funkcionalitu.

13.2 Hĺbková analýza flex-popup: Bc. Branislav Lukáč sa venoval analýze funkcionality flex-popup a študoval jeho použiteľnosť na našom projekte.

13.3 Pridávanie komponentov do panelu: Bola vytvorená základná funkcionalita pridávania dynamických prvkov do formulára. Ďalšou vyplývajúcou úlohou je 14.3 Vytvorenie dizajnéra.

13.4 Refaktoring kódované polia, mapa tágov, získavanie špecifických dát z MARC záznamu:     Bc. Michal Námešný sa venoval tematike mapy tágov a jej analýze, a refaktoringu kódovaných polí.

Popisy úloh do nasledujúceho stretnutia

12.4 Programovanie opakovateľných komponent: Cieľom je vytvoriť vlastnosť, funkcionalitu, ktorá bude umožňovať dynamické pridávanie a odoberanie komponentov.

14.1 Vytvorenie plagátu: Grafické vyhotovenie marketingového propagačného plagátu formátu A0 v elektronickej forme, práca s grafickým editorom.

14.2 Vytvorenie dátového modelu: Vytvorenie abstraktného návrhu objektového databázového dátového modelu, ktorý nám umožní ukladať dynamicky vytvorené formuláre.

14.3 Vytvorenie dizajnéra: Programovaný dizajnér bude funkcionálne interaktívne grafické prostredie, v ktorom bude môcť administrátor modelovať a editovať formuláre.