# Zápisnica – 15. stretnutie - 1.04.2010

- Téma:			Evidencia publikačnej činnosti (EPCA)

- Predmet stretnutia:	Diskusia k riešeniu projektu, definovanie a pridelenie úloh

- Miesto konania:	Softvérové štúdio FIIT STU

- Dátum a čas:		1.04.2010, 08:30 - 10:30

- Vedúca projektu:	Ing. Nadežda Andrejčíková

- Účastníci:	Bc. Lukáč Branislav, Bc. Masliš Michal, Bc. Mikluš Miroslav
Bc. Námešný Michal, Bc. Táborský Roman, Bc. Ladislav Clementis

- Moderoval:	Bc. Táborský Roman

- Zapisoval:	Bc. Táborský Roman

- Záznam priebehu stretnutia

Na stretnutí sme diskutovali o nasledovných témach:

- Kontrola splnenia úloh

- Definície a pridelenie nových úloh

- Diskusia k riešeniu

  - Dizajn opakovateľných komponentov

  - Funkčnosť dizajnéra a jeho napojenie na un_tagmap

## Opakovateľné komponenty

Podľa prípravy od Romana Táborského – zdrojové kódy má Ladislav Clementis lokálne na laptope – pripraviť wrapper komponentu, ktorá bude podporovať pridávanie a mazanie  podradených komponentov

- Textové pole

- epca.form.MarcFieldSet

Hlavná funkčnosť musí byť implementovaná na wrapper komponente, vkladané opakované komponenty musia podporovať funkcie Clone() a Clear(), to znamená vytvoriŤ svoj klon a zmazať svoj obsah. FieldSet musí byť schopný mazať a klonovať aj svoje podradené komponenty.

Ak by nastal prípad že pri mazaní opakovanej komponenty chcem ubrať poslednú, tak sa nemaže, ale zavolá sa Clear(), a vymaže sa len jej obsah.

## Dizajnér a dátový model

Cieľom dizajnéra je  umožniť grafickú prípravu formuláru. Používateľ si na ľavej strane vyberie tagy, ktoré chce vložiť do formulára a drag n drop ich presunie do stredného panelu, kde sa vytvára formulár.

Tágy, ich popis a vlasnosti sú doťahované z databázy.

Funkčnosť ktorú treba doriešiť aj z návrhovej strany je to ako uložiť vytvorený formulár, respektíve ho znova načítať do dizajnéra.

## Plagát

Roman Táborský pripraví koncept plagátu, aby sa mohol ozvať grafikovi. Koncept musí zvýrazňovať problémy ktoré vznikajú pri EPCA momentálne, a to ako naše riešenie pokrýva tieto problémy čo najviac grafickou formou – minimum textu.

Úlohy z minulého stretnutia

| ID | Úloha | Deadline | Zodpovedný | Vykonáva | Stav |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12.4 | Programovanie opakovateľných komponent | 1.4.2010 | Masliš | Masliš, Clementis | Pokračuje |
| 14.1 | Vytvorenie plagátu | 8.4.2010 | Táborský | Táborský | Pokračuje |
| 14.2 | Vytvorenie dátového modelu | 8.4.2010 | Námešný | Námešný, Lukáč | Pokračuje |
| 14.3 | Vytvorenie dizajnéra | 8.4.2010 | Lukáč | Lukáč, Mikluš | Pokračuje |

Úlohy do nasledujúceho stretnutia

| ID | Úloha | Deadline | Zodpovedný | Vykonáva |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12.4 | Programovanie opakovateľných komponent | 1.4.2010 | Masliš | Masliš, Clementis |
| 14.1 | Vytvorenie konceptu plagátu | 8.4.2010 | Táborský | Táborský |
| 14.2 | Vytvorenie dátového modelu | 8.4.2010 | Námešný | Námešný, Lukáč |
| 14.3 | Vytvorenie dizajnéra | 8.4.2010 | Lukáč | Lukáč |
| 15.1 | Predbežne vybaviť delo na prezentáciu | 8.4.2010 | Táborský | Táborský |

Popisy úloh do nasledujúceho stretnutia

12.4 Programovanie opakovateľných komponent: Cieľom je vytvoriť vlastnosť, funkcionalitu, ktorá bude umožňovať dynamické pridávanie a odoberanie komponentov. Viď popis.

14.1 Vytvorenie plagátu: Grafické vyhotovenie marketingového propagačného plagátu formátu A0 v elektronickej forme, práca s grafickým editorom. Vytvoriť koncept.

14.2 Vytvorenie dátového modelu: Vytvorenie abstraktného návrhu objektového databázového dátového modelu, ktorý nám umožní ukladať dynamicky vytvorené formuláre. Viď popis.

14.3 Vytvorenie dizajnéra: Programovaný dizajnér bude funkcionálne interaktívne grafické prostredie, v ktorom bude môcť administrátor modelovať a editovať formuláre. Viď popis.