# Zápisnica – 17. stretnutie - 15.04.2010

- Téma:			Evidencia publikačnej činnosti (EPCA)

- Predmet stretnutia:	Diskusia k riešeniu projektu, definovanie a pridelenie úloh

- Miesto konania:	Softvérové štúdio FIIT STU

- Dátum a čas:		15.04.2010, 08:30 - 10:30

- Vedúca projektu:	Ing. Nadežda Andrejčíková

- Účastníci:	Bc. Lukáč Branislav, Bc. Masliš Michal, Bc. Mikluš Miroslav,
Bc. Námešný Michal, Bc. Táborský Roman, Bc. Ladislav Clementis

- Moderoval:	Bc. Mikluš Miroslav

- Zapisoval:	Bc. Námešný Michal

- Záznam priebehu stretnutia

Na stretnutí sme predviedli prvú verziu prototypu a viedli sme diskusiu o chýbajúcej funkcionalite a možných vylepšeniach.

- Doplnenie špeciálnych vlastností pre jednotlivé podpolia a indikátory z mapy tagov

  - Niektoré podpolia majú v mape tagov zadefinovanú špeciálnu funkcionalitu (može naberať hodnoty zo statickej tabuľky, doťahovanie záznamov – mapovanie podpolí, ... ). Je potrebné spraviť parser, ktorý bude rozoznávať tieto typy nastavení a správne nastaví jednotlivé komponenty

- Reorganizácia podpolí v strome dizajnára

  - Umožniť presun podpolí v rámci tagu.

- Zakomponovanie opakovateľných komponentov do dizajnéra

  - Opakovateľné komponenty sú funkčné, je pridať ich podporu do aplikácie

- Vyhľadávanie tagov  - filtrovanie ponuky tagov, podľa zadaného výrazu

  - Rýchla orientácia v množstve tagov

- Doplniť nápovedu pre všetky tagy

  - Vyhľadať tagy s chýbajúcov nápovedou a zoznam poslať pani Andrejčíkovej.

- Tlačítka umožňujúce prechádzať aplikáciou (naspäť)

- Opraviť „property grid“ aby správne nastavovala vlastnosti pre rôzne typy uzlov

  - Hlavne vyhľadávací index pre comboBox

- Vytvorenie novej autority pri evidencii nového bibliografického záznamu

  - Zložitejší problém, nebude nikomu pridelený ako úloha do nasledujúceho stretnutia, ale každí musí pouvažovať nad daným problémom a navrhnúť možnosťi jeho riešenia.

Potom sme viedli diskusiu o pripravovanej konferencii IITSRC

- Plagát

  - Plagát je v stave výroby, večer v dneň stretnutia by mala byť hotová prvá verzia od grafika. Roman  Táborský má za úlohu doplnenie textov, finálné úpravy, tlač a donieť ho 21.4. na konferenciu

Úlohy z minulého stretnutia

| ID | Úloha | Deadline | Zodpovedný | Vykonáva | Stav |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12.4 | Programovanie opakovateľných komponent | 15.4.2010 | Masliš | Masliš, Clementis | Splnená |
| 14.3 | Vytvorenie dizajnéra | 15.4.2010 | Lukáč | Lukáč | Splnená |
| 15.1 | Predbežne vybaviť delo na prezentáciu | 15.4.2010 | Táborský | Táborský | Pokračuje |
| 16.1 | Vytvorenie plagátu | 15.4.2010 | Táborský | Táborský | Pokračuje |
| 16.2 | Vytváranie formulárov | 15.4.2010 | Námešný | Námešný | Splnená |
| 16.3 | Vytvoriť JSON formát z navrhnutého formuláru | 15.4.2010 | Mikluš | Mikluš | Splnená |
| 16.4 | Pridávanie komponentov do panelu | 15.4.2010 | Mikluš | Mikluš, Lukáč | Splnená |

Úlohy do nasledujúceho stretnutia

| ID | Úloha | Deadline | Zodpovedný | Vykonáva |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15.1 | Predbežne vybaviť delo na prezentáciu | 21.4.2010 | Táborský | Táborský |
| 16.1 | Vytvorenie plagátu | 21.4.2010 | Táborský | Táborský |
| 17.1 | Tlačítka umožňujúce prechádzať aplikáciou | 21.4.2010 | Námešný | Námešný Mikluš |
| 17.2 | Doplnenie špeciálnych vlastností pre jednotlivé podpolia a indikátory z mapy tagov | 21.4.2010 | Námešný | Námešný |
| 17.3 | Doplniť nápovedu pre všetky tagy | 21.4.2010 | Mikluš | Mikluš |
| 17.4 | Reorganizácia podpolí v strome dizajnára | 21.4.2010 | Mikluš | Námešný Mikluš |
| 17.5 | Zakomponovanie opakovateľných komponentov do dizajnéra | 21.4.2010 | Clementis | Clementis |
| 17.6 | Opraviť „property grid“ | 21.4.2010 | Lukáč | Lukáč |
| 17.7 | Vyhľadávanie tagov | 21.4.2010 | Masliš | Masliš |