# Zápisnica - 2. stretnutie - 14.10.2009

- Téma:			Evidencia publikačnej činnosti (EPCA)

- Predmet stretnutia:	Zoznámenie sa s formátom UNIMARC

- Miesto konania:	Softvérové štúdio FIIT STU

- Dátum a čas:		14.10.2009, 07:30 - 10:00

- Vedúca projektu:	Ing. Nadežda Andrejčíková

- Účastníci:	Bc. Clementis Ladislav, Bc. Lukáč Branislav, Bc. Masliš Michal, Bc. Mikluš Miroslav

- Moderoval:	Bc. Lukáč Branislav

- Zapisoval:	Bc. Michal Masliš

- Záznam priebehu stretnutia

- Kontrola splnenia úloh z prvého úvodného stretnutia

- Oboznámenie sa s niektorými vlastnosťami formátu UNIMARC

- Počas takmer celého stretnutia sme sa venovali sledovaniu UNIMARC záznamov na reálnych knižničných databázach:

  - http://www.sek.euba.sk/ - Slovenská ekonomická knižnica Ekonomickej univerzity v Bratislave,

  - http://www.library.umb.sk/ - Univerzitná knižnica Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

- Spresnenie detailov ohľadom zahraničnej odbornej prednášky v Hodoníne v Českej republike

Úlohy z minulého stretnutia

| ID | Úloha | Deadline | Zodpovedný | Vykonáva | Stav |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Založiť si projektový denník | 14.10.2009 | Clementis | celý tím | splnená |
| 1.2 | Rozdelenie rolí v tíme | 14.10.2009 | Námešný | celý tím | aktívna |
| 1.3 | Vytvoriť plagát | 14.10.2009 | Táborský | Táborský, Námešný | splnená |
| 1.4 | Preštudovať materiály poskytnuté vedúcou tímu | 14.10.2009 | Lukáč | celý tím | aktívna |
| 1.5 | Vybrať a nakonfigurovať podporný nástroj na riadenie projektu (Trac / dotProject / JIRA / ...) | 14.10.2009 | Mikluš | Mikluš | splnená |
| 1.6 | Webová prezentácia tímu | 14.10.2009 | Masliš | Masliš | splnená |

- Úlohy do nasledujúceho stretnutia

| ID | Úloha | Deadline | Zodpovedný | Vykonáva |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Zúčastniť sa zahraničnej prednášky v Hodoníne | 23.10.2009 | Táborský | celý tím |
| 2.2 | Rozdelenie rolí v tíme | 21.10.2009 | Námešný | celý tím |
| 2.3 | Doplniť osobné údaje na internetovú stránku | 24.10.2009 | Masliš | celý tím |
| 2.4 | Študovať materiály – MARC 21, EXT JS | 21.10.2009 | Mikluš | celý tím |
| 2.5 | Detailná analýza MARC formátov – bibliogafické údaje, autority | 21.10.2009 | Clementis | celý tím |
| 2.6 | Pozrieť si analýzu tímu 16 z minulého roku | 21.10.2009 | Lukáč | celý tím |