# Zápisnica - 3. stretnutie - 23.10.2009

- Téma:			Evidencia publikačnej činnosti (EPCA)

- Predmet stretnutia:	Odborná prednáška

- Miesto konania:	Hodonín, Česká republika

- Dátum a čas:		23.10.2009, 09:00 - 15:00

- Vedúca projektu:	Ing. Nadežda Andrejčíková

- Účastníci:	Bc. Lukáč Branislav, Bc. Masliš Michal, Bc. Mikluš Miroslav, 
Bc. Námešný Michal, Bc. Táborský Roman

- Moderoval:	Ing. Nadežda Andrejčíková a kolegovia

- Zapisoval:	Bc. Námešný Michal

- Záznam priebehu stretnutia

- Zvolenie podproblému z celej oblasti, ktorému sa budeme v projekte venovať – vytvoriť webové rozhranie na generické vytváranie formulárov na evidenciu publikačnej činnosti.

- Upustenie od použitia formátu MARC21 a rozhodnutie sa pre formát UNIMARC. Aj keď už tento formát nie je oficiálne podporovaný žiadnou inštitúciou, vďaka jeho použitiu budeme môcť využiť už existujúce služby a databázy pre vytvorenie riešenia.

- 1. časť prednášky – formát na výmenu bibliografický záznamov UNIMARC[1], jeho princíp, použitie, základné polia

- 2. časť prednášky – webová služba pre dopytovanie bibliografických záznamov z databázy

- 3. časť prednášky – Ext JS[2], práca s JavaScriptovou knižnicou na tvorbu webových aplikácií

- 4. časť prednášky – ukážka práce s nástrojom Firebug[3]

- Úlohy z minulého stretnutia

| ID | Úloha | Deadline | Zodpovedný | Vykonáva | Stav |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Zúčastniť sa zahraničnej prednášky v Hodoníne | 23.10.2009 | Táborský | celý tím | splnená |
| 2.2 | Rozdelenie rolí v tíme | 21.10.2009 | Námešný | celý tím | splnená |
| 2.3 | Doplniť osobné údaje na internetovú stránku | 24.10.2009 | Masliš | celý tím | splnená |
| 2.4 | Študovať materiály – MARC 21, EXT JS | 21.10.2009 | Mikluš | celý tím | aktívna |
| 2.5 | Detailná analýza MARC formátov – bibliogafické údaje, autority | 21.10.2009 | Clementis | celý tím | aktívna |
| 2.6 | Pozrieť si analýzu tímu 16 z minulého roku | 21.10.2009 | Lukáč | celý tím | splnená |

Úlohy do nasledujúceho stretnutia

| ID | Úloha | Deadline | Zodpovedný | Vykonáva |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Detailná analýza formátu UNIMARC – bibliogafické údaje | 28.10.2009 | Clementis | Clementis, Táborský, Mikluš |
| 3.2 | Detailná analýza formátu UNIMARC – autority | 28.10.2009 | Námešný | Námešný, Masliš, Lukáč |
| 3.3 | Vypracovat analýzu projektu | 4.11.2009 | Masliš | celý tím |
| 3.4 | Oboznámenie sa s jazykom JavaScript a knižnicou Ext JS | 4.11.2009 | Mikluš | celý tím |

[1] http://www.unimarc.net

[2] http://www.extjs.com

[3] http://getfirebug.com