# Zápisnica - 4. stretnutie - 28.10.2009

- Téma:			Evidencia publikačnej činnosti (EPCA)

- Predmet stretnutia:	Projektová dokumentácia

- Miesto konania:	Softvérové štúdio FIIT STU

- Dátum a čas:		28.10.2009, 07:30 - 10:00

- Vedúca projektu:	Ing. Nadežda Andrejčíková

- Účastníci:	Bc. Lukáč Branislav, Bc. Masliš Michal, Bc. Mikluš Miroslav, 
Bc. Námešný Michal, Bc. Táborský Roman, Bc. Clementis Ladislav

- Moderoval:	Bc. Námešný Michal

- Zapisoval:	Bc. Táborský Roman

- Záznam priebehu stretnutia

- Vedúci tímu odprezentoval návrh štruktúry projektovej dokumentácie

- Navrhnutá štruktúra bola predložená vedúcemu projektu a boli zapracované požadované zmeny

- Na základe spripomienkovaného návrhu boli jednotlivé časti pridelené konkrétnym členom tímu na spracovanie

- Úlohy z minulého stretnutia

| ID | Úloha | Deadline | Zodpovedný | Vykonáva | Stav |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Detailná analýza formátu UNIMARC – bibliografické údaje | 28.10.2009 | Clementis | Clementis, Táborský, Mikluš | aktívna |
| 3.2 | Detailná analýza formátu UNIMARC – autority | 28.10.2009 | Námešný | Námešný, Masliš, Lukáč | aktívna |
| 3.3 | Vypracovať analýzu projektu | 4.11.2009 | Masliš | celý tím | aktívna |
| 3.4 | Oboznámenie sa s jazykom JavaScript a knižnicou Ext JS | 4.11.2009 | Mikluš | celý tím | aktívna |

Úlohy do nasledujúceho stretnutia

| ID | Úloha | Deadline | Zodpovedný | Vykonáva |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | Vypracovať pridelené časti projektovej dokumentácie | 4.11.2009 | Masliš | celý tím |
| 4.2 | Pripraviť predbežný návrh riešenia projektu | 4.11.2009 | Táborský | Táborský |

- Prílohy

A - štruktúra projektovej dokumentácie s pridelenými členmi tímu

Príloha A - štruktúra projektovej dokumentácie s pridelenými členmi tímu

Analýza problémovej oblasti
	Evidencia publikačnej činnosti (EPCA)	Laco
	Problémy s EPCA				Laco
	Publikačná činnosť na STU			Laco
	Formát UNIMARC				Mišo N, Mišo M, Braňo

Analýza dostupných prostriedkov
	Ciele projektu					Mišo N
	Knižnica Ext JS				Miro
	UNIMARC					Mišo N, Mišo M, Braňo
	WS ARL					Roman
	Vytváranie dynamických formulárov	Mišo N

Návrh riešenia					
	Štruktúra formulárov				Roman
	Komponenty					Roman
	Primárne komponenty			Roman
	Výsledná dátová štruktúra pre formulár	Roman

Legenda:

Roman – Roman Táborský
Laco – Ladislav Clementis
Braňo – Branislav Lukáč
Mišo M – Michal Masliš
Miro – Miroslav Mikluš
Mišo N – Michal Námešný