# Zápisnica - 5. stretnutie - 4.11.2009

- Téma:			Evidencia publikačnej činnosti (EPCA)

- Predmet stretnutia:	Návrh riešenia

- Miesto konania:	Softvérové štúdio FIIT STU

- Dátum a čas:		4.11.2009, 07:30 - 09:00

- Vedúca projektu:	Ing. Nadežda Andrejčíková

- Účastníci:	Bc. Masliš Michal, Bc. Mikluš Miroslav, Bc. Námešný Michal, 	    Bc. Táborský Roman, Bc. Clementis Ladislav

- Moderoval:	Bc. Táborský Roman

- Zapisoval:	Bc. Mikluš Miroslav

- Záznam priebehu stretnutia

- Vedúci tímu odprezentoval analýzu problému

- Diskusia k návrhu riešenia

- Vedúca projektu odprezentovala námietky voči analýze

- Úlohy z minulého stretnutia

| ID | Úloha | Deadline | Zodpovedný | Zodpovedný | Stav |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Detailná analýza formátu UNIMARC – bibliografické údaje | 28.10.2009 | Clementis | Clementis, Táborský, Mikluš | aktívna |
| 3.2 | Detailná analýza formátu UNIMARC – autority | 28.10.2009 | Námešný | Námešný, Masliš, Lukáč | aktívna |
| 3.3 | Vypracovať analýzu projektu | 4.11.2009 | Masliš | celý tím | splnená |
| 3.4 | Oboznámenie sa s jazykom JavaScript a knižnicou Ext JS | 4.11.2009 | Mikluš | celý tím | aktívna |
| 4.1 | Vypracovať pridelené časti projektovej dokumentácie | 4.11.2009 | Masliš | celý tím | splnená |
| 4.2 | Pripraviť predbežný návrh riešenia projektu | 4.11.2009 | Táborský | Táborský | splnená |

Úlohy do nasledujúceho stretnutia

| ID | Úloha | Deadline | Zodpovedný | Vykonáva |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | Migrácia systému projektového manažmentu | 11.11.2009 | Námešný | Námešný |
| 5.2 | Na budúcom stretnutí tímu prideliť vypracovanie prihlášky do TP-CUP | 11.11.2009 | Táborský | Táborský |
| 5.3 | Vložiť projektovú dokumentáciu na webovú stránku tímu | 5.11.2009 | Masliš | Masliš |