# Zápisnica - 7. stretnutie - 02.12.2009

- Téma:			Evidencia publikačnej činnosti (EPCA)

- Predmet stretnutia:	Konzultácia návrhu implementácie prototypu

- Miesto konania:	Softvérové štúdio FIIT STU

- Dátum a čas:		02.12.2009, 07:45 - 09:15

- Vedúca projektu:	Ing. Nadežda Andrejčíková

- Účastníci:	Bc. Lukáč Branislav, Bc. Masliš Michal, Bc. Námešný Michal, Bc. Táborský Roman, Bc. Clementis Ladislav

- Moderoval:	Bc. Táborský Roman

- Zapisoval:	Bc. Clementis Ladislav

- Záznam priebehu stretnutia

Na stretnutí sme diskutovali o nasledovných témach:

- návrh implementácie prototypu

- dekompozícia a modulárnosť prototypu

- podrobné zadefinovanie funkcionality komponentov

- zadefinovanie interakcie rozhraní komponentov

- pridelenie úloh, resp. implementácie komponentov

- plánovanie časového harmonogramu najbližšieho týždňa

- individuálne dohadovanie sa o vzájomnej výpomoci a vytvorenie podskupín pre implementácii prototypu

Úlohy z minulého stretnutia

| ID | Úloha | Deadline | Zodpovedný | Vykonáva | Stav |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1 | Vytvoriť jednoduchý formulár pomocou knižnice ExtJS na odoslanie hodnôt na server; nahrať zdrojové súbory do SVN | 18.11.2009 | Mikluš | celý tím | splnená |
| 6.2 | Zabezpečenie konfigurácie WS ARL | 18.11.2009 | Táborský | Táborský, vedúca | splnená |
| 6.3 | Analýza UNIMARC záznamu – Vedecko-kvalifikačné práce | 25.11.2009 | Lukáč | Lukáč | splnená |
| 6.4 | Analýza UNIMARC záznamu – Elektronické dokumenty | 25.11.2009 | Mikluš | Mikluš | splnená |
| 6.5 | Analýza UNIMARC záznamu – Časopis, recenzia | 25.11.2009 | Námešný | Námešný | splnená |
| 6.6 | Analýza UNIMARC záznamu – Kniha, zborník | 25.11.2009 | Clementis | Clementis | splnená |
| 6.7 | Analýza UNIMARC záznamu – Článok | 25.11.2009 | Masliš | Masliš | splnená |
| 6.8 | Vypracovať prihlášku do súťaže TP-CUP | 25.11.2009 | Lukáč | celý tím | splnená |

Úlohy do ďalšieho stretnutia

| ID | Úloha | Deadline | Zodpovedný | Vykonáva |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.1 | Vypracovanie komponentu prototypu - DropDownBox | 08.12.2009 | Námešný | Mikluš, Námešný, Lukáč |
| 7.2 | Vypracovanie komponentu prototypu - TextField | 08.12.2009 | Clementis | Clementis, Masliš |
| 7.3 | Vypracovanie základného nadkomponentu | 08.12.2009 | Táborský | Táborský |
| 7.4 | Skompletizovanie vypracovaných komponentov do prototypu | 09.12.2009 | Táborský | Táborský |