# Zápisnica – 9. stretnutie - 25.2.2010

- Téma:			Evidencia publikačnej činnosti (EPCA)

- Predmet stretnutia:	plánovanie a rozdelenie úloh, diskusia k riešeniu projektu, TP-Cup

- Miesto konania:	Softvérové štúdio FIIT STU

- Dátum a čas:		25.2.2010, 09:00 - 11:00

- Vedúca projektu:	Ing. Nadežda Andrejčíková

- Účastníci:	Bc. Clementis Ladislav, Bc. Lukáč Branislav, Bc. Masliš Michal, Bc. Mikluš Miroslav, Bc. Námešný Michal, Bc. Táborský Roman

- Moderoval:	Bc. Táborský Roman

- Zapisoval:	Bc. Lukáč Branislav

- Záznam priebehu stretnutia

Na stretnutí sme diskutovali o nasledovných témach:

- komponenty v systéme – konfigurácia na základe formátu JSON (načítaného z DB)

- upraviť existujúce komponenty EPCA DropDownBox, TextBox

- vytvoriť komponent na kódované polia s pevne stanovenou dĺžkou

- dátumové polia

- kontajner na opakovateľné komponenty (využiť zdrojový kód existujúceho komponentu v MuzApp, pridať novú funkcionalitu, upraviť podľa našej potreby – getMARC, setMARC)

- konverzia JSON <-> MARC

- dátový model

  - tagy

  - data source (odkiaľ, podľa čoho, čo, kam)

  - povinný / nepovinný

  - opakovateľný

  - multi / single

- analýza mapy tagov (súbor un_tagmap.txt)

- hodnoty polí generované na základe mapy tagov

Úlohy do nasledujúceho stretnutia

| ID | Úloha | Deadline | Zodpovedný | Vykonáva |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.1 | Implementovať komponent na kódované polia s pevne stanovenou dĺžkou | 11.3.2010 | Námešný | Námešný |
| 9.2 | Analýza mapy tagov | 5.3.2010 | Lukáč | Lukáč |
| 9.3 | Konverzia JSON <-> MARC | 5.3.2010 | Mikluš | Mikluš |
| 9.4 | Dátový model systému | 7.3.2010 | Táborský | Celý tím |
| 9.5 | Úprava komponentu TextBox | 5.3.2010 | Clementis | Clementis |