| # Stretnutie č. 6 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Zápis |  | #### dátum: 11. 11. 2009 | #### čas: 9:00 |  | ##### miesto: SOFTVÉROVÉ ŠTÚDIO |  |
| Zapisovateľ | Peter Mikuška |  |  |  |  |  |
| Moderátor | Ing. Miroslav Galbavý |  |  |  |  |  |
| Účastníci | Vedúci: Ing. Miroslav Galbavý Tím: Dušan Palo, Matej Krchniak, Peter Líška, Peter Mikuška,Vladimír Krajčovič, Samuel Števaňák, Ondrej Buch Minuloročný tím: Mišo, Rasťo Praktikantky: |  |  |  |  |  |
| téma stretnutia | Predvedenie funkčnosti systému vedúcemu tímu, konzultácia nedostatkov systému, diskusia ohľadom nasadenia experimentálnej verzie a rozdelenie úloh |  |  |  |  |  |
| ##### Úlohy z predchádzajúceho stretnutia |  |  |  |  |  |  |
| opis Úlohy |  |  |  | Zodpovedná osoba |  | STAV |
| Bug #24 Pridať podporu pripomienkovania do systému |  |  |  | Dušan Palo |  | V riešení |
| Naštudovať bezpečnosť informačných systémov |  |  |  | Samo Števaňák, Peter Mikuška |  | V riešení |
| BUG #37 Nedajú sa prepínať rozloženia pri požiadavkách na prednášky |  |  |  | Peter Líška |  | Dokončená |
| BUG #46 Pridávanie požiadaviek − označiť všetky týždne naraz |  |  |  | Vladimír Krajčovič |  | Dokončená |
| BUG #50 Požiadavky na cvičenia − chybné zobrazovanie miestností a iné |  |  |  | Matej Krchniak |  | Dokončená |
| BUG #55 Upraviť spôsob zobrazovania prideľovania predmetov |  |  |  | Samo Števaňák, Peter Mikuška |  | Dokončená |
| BUG #58 Prednášajúci, cvičiaci − refaktoring kódu |  |  |  | Ondrej Buch |  | Dokončená |
| #29 - pridanie možnosti editácie pre prednášajúceho |  |  |  | Matej Krchniak |  | Dokončená |
| ##### OPis stretnutia |  |  |  |  |  |  |
| - Predvedenie aktuálneho stavu systému vedúcemu pedagógovi a konzultácia nedostatkov systému. - Zhodli sme sa, že je potrebné opraviť 2 závažné chyby a zostaviť používateľskú príručku – help - Vedúci nám odovzdal letné požiadavky na rozvrh v elektronickej podobe - Diskusia ohľadom prác na LS, zobrazenie zloženia študentov a ich namapovanie na jednotlivé predmety - Vedúci nám predviedol ako sa jednoducho dá stiahnuť množina pedagógov do nami potrebného súborového formátu (xls) pre prípadný import dát do nášho systému (AIS/Zobrazenie a tlač rozvrhov/Zobrazenie rozvrhových akcií/ Export do excelu) - Diskutovali sme ohľadom prihlasovacích údajov pre používateľov, výsledok je, že do systému sa importnú loginy a pomocou LDAP sa budú prihlasovacie údaje používateľov autentifikovať - Rozprávali sme sa ohľadom helpu pre používateľov. Help vytvoríme pomocou HTML stránky (ako nové okno) - Zhodli sme sa, že v používateľskej príručke budeme opisovať postup zadávania požiadaviek na základe predmetu DBS, kde nám vedúci nadiktoval reálne požiadavky na tento predmet (príloha zápisnice) - Vedúci nám vnukol otázku demonštrácie zadávania údajov v systéme, rozhodli sme sa že zatiaľ postačí help - Rozdelili sme si jednotlivé úlohy, ktoré je potrebné vykonať pred nasadením exp. verzie systému |  |  |  |  |  |  |
| ##### Úlohy Do nasledujúceho stretnutia |  |  |  |  |  |  |
| opis Úlohy |  |  |  | Zodpovedná osoba |  | Termín |
| Bug #24 Pridať podporu pripomienkovania do systému |  |  |  | Dušan Palo |  | 18. 11. 2009 |
| Naštudovať bezpečnosť informačných systémov |  |  |  | Samo Števaňák, Peter Mikuška |  | 8. 12. 2009 |
| BUG #61 – cvičiaci chýba možnosť pridať komentár |  |  |  | Vladimír Krajčovič |  | 25. 11. 2009 |
| #53 Pridať mechanizmus na automatické aktualizácie dátového modelu |  |  |  | Matej Krchniak |  | 25. 11. 2009 |
| BUG - Home chybná hláška ak nie som prihlásený |  |  |  | Peter Líška |  | 25. 11. 2009 |
| #32 Help - časové priority |  |  |  | Peter Mikuška |  | 25. 11. 2009 |
| #33 Help – prednášajúci pedagóg |  |  |  | Peter Mikuška |  | 25. 11. 2009 |
| #34 Help - garant |  |  |  | Samo Števaňák |  | 25. 11. 2009 |
| #65 Help – cvičiaci pedagóg |  |  |  | Samo Števaňák |  | 25. 11. 2009 |
| #21 Cvičiaci - pridať editáciu požiadaviek |  |  |  | Ondrej Buch |  | 25. 11. 2009 |
| #60 Naplniť databázu s pedagógmi |  |  |  | Vladimír Krajčovič, Matej Krchniak |  | 25. 11. 2009 |
| Pridať na stránku zápisnice v html |  |  |  | Peter Mikuška, Samo Števaňák |  | 25. 11. 2009 |
| #68 Zrevidovať systémovú dokumentáciu |  |  |  | Peter Líška |  | 25. 11. 2009 |
| Otestovať teacher editácia požiadaviek |  |  |  | Matej Krchniak |  | 25. 11. 2009 |
| Doplniť dokumenty do riadenia |  |  |  | Vladimír Krajčovič |  | 25. 11. 2009 |
| ##### Prílohy |  |  |  |  |  |  |
| Požiadavky na predmet DBS |  |  |  |  |  |  |
| Prednáška - rozsah 3 hodiny - jeden krát do týždňa - 250 študentov => ľubovoľná 300 aula - vybavenie: notebook, dataprojektor Cvičenia - rozsah 2hodiny týždenne (6 cvičení v týždni) - 2 cvičenia súbežne po 20 ľudí na jednom - navýšenie na cvičenie +2 - požiadavka ak sa dá do c117 |  |  |  |  |  |  |