| # Stretnutie č. 7 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Zápis |  | #### dátum: 18. 11. 2009 | #### čas: 9:00 |  | ##### miesto: SOFTVÉROVÉ ŠTÚDIO |  |
| Zapisovateľ | Samuel Števaňák |  |  |  |  |  |
| Moderátor | Ing. Miroslav Galbavý |  |  |  |  |  |
| Účastníci | Vedúci: Ing. Miroslav Galbavý Tím: Dušan Palo, Matej Krchniak, Peter Líška, Peter Mikuška,Vladimír Krajčovič, Samuel Števaňák, Ondrej Buch Minuloročný tím: Mišo, Rasťo Praktikantky: |  |  |  |  |  |
| téma stretnutia | Predvedenie funkčnosti systému vedúcemu tímu, konzultácia nedostatkov systému, diskusia ohľadom nasadenia experimentálnej verzie a rozdelenie úloh |  |  |  |  |  |
| ##### Úlohy z predchádzajúceho stretnutia |  |  |  |  |  |  |
| opis Úlohy |  |  |  | Zodpovedná osoba |  | STAV |
| Bug #24 Pridať podporu pripomienkovania do systému |  |  |  | Dušan Palo |  | Dokončená |
| Naštudovať bezpečnosť informačných systémov |  |  |  | Samo Števaňák, Peter Mikuška |  | V riešení |
| BUG #61 – cvičiaci chýba možnosť pridať komentár |  |  |  | Vladimír Krajčovič |  | Dokončená |
| #53 Pridať mechanizmus na automatické aktualizácie dátového modelu |  |  |  | Matej Krchniak |  | Dokončená |
| BUG - Home chybná hláška ak nie som prihlásený |  |  |  | Peter Líška |  | Dokončená |
| #32 Help - časové priority |  |  |  | Peter Mikuška |  | V riešení |
| #33 Help – prednášajúci pedagóg |  |  |  | Peter Mikuška |  | V riešení |
| #34 Help - garant |  |  |  | Samo Števaňák |  | V riešení |
| #65 Help – cvičiaci pedagóg |  |  |  | Samo Števaňák |  | V riešení |
| #21 Cvičiaci - pridať editáciu požiadaviek |  |  |  | Ondrej Buch |  | Dokončená |
| #60 Naplniť databázu s pedagógmi |  |  |  | Vladimír Krajčovič, Matej Krchniak |  | Dokončená |
| Pridať na stránku zápisnice v html |  |  |  | Peter Mikuška, Samo Števaňák |  | Dokončená |
| #68 Zrevidovať systémovú dokumentáciu |  |  |  | Peter Líška |  | V riešení |
| Otestovať teacher editácia požiadaviek |  |  |  | Matej Krchniak |  | V riešení |
| Doplniť dokumenty do riadenia |  |  |  | Vladimír Krajčovič |  | Dokončená |
| ##### OPis stretnutia |  |  |  |  |  |  |
| - Vedúcemu sme predviedli aktuálny stav systému. Vedúci nemal žiadne dôležité výhrady - Bola predvedená funkčnosť pripomienkovania v systéme. Funkčnosť pripomienkovania plne zodpovedala špecifikácii a návrhu - Bola predvedená prvá verzia helpu. Pri predvádzaní sa zistilo, že je potrebné zmeniť kódovanie a pridať odkaz na help do systému - Vedúci nám oznámil, že čas spustenia experimentálne prevádzky je naplánovaný na prvý decembrový týždeň, preto je potrebné doladiť všetky dôležité funkčné nedostatky - Riešili sme spôsob usporiadania miestností. Padli nasledujúce návrhy: - Budú usporiadané tak ako sú usporiadané v databáze - Budú usporiadané manuálne podľa pridaného stĺpca - Podobne ako predošlá verzia, kde pri výbere daného typu by sa automaticky zvyšovalo počítadlo order - Usporiadanie podľa názvu miestnosti Dohodli sme sa, že zoraďovanie nie je zatiaľ až tak funkčne potrebné ako iné požiadavky a odložíme ho na ďalšie stretnutie alebo až na letný semester. - Doplnili sme úlohy a požiadavky, ktoré treba doplniť do systému ešte pred spustením experimentálne prevádzky - Rozdelili sme si úlohy na ďalší týždeň |  |  |  |  |  |  |
| ##### Úlohy Do nasledujúceho stretnutia |  |  |  |  |  |  |
| opis Úlohy |  |  |  | Zodpovedná osoba |  | Termín |
| Naštudovať bezpečnosť informačných systémov |  |  |  | Samo Števaňák, Peter Mikuška |  | 8.12.2009 |
| #32 Help - časové priority |  |  |  | Peter Mikuška |  | 25.11.2009 |
| #33 Help – prednášajúci pedagóg |  |  |  | Peter Mikuška |  | 25.11.2009 |
| #34 Help - garant |  |  |  | Samo Števaňák |  | 25.11.2009 |
| #65 Help – cvičiaci pedagóg |  |  |  | Samo Števaňák |  | 25.11.2009 |
| #68 Zrevidovať systémovú dokumentáciu |  |  |  | Peter Líška |  | 25.11.2009 |
| Otestovať teacher editácia požiadaviek |  |  |  | Matej Krchniak |  | 25.11.2009 |
| #72 Vytvoriť labss2 branch |  |  |  | Matej Krchniak |  | 25.11.2009 |
| #66 použiť https na odosielanie hesla |  |  |  | Matej Krchniak |  | 25.11.2009 |
| #62 validácia html kódu |  |  |  | Dušan Palo |  | 25.11.2009 |