# Zápis 11. stretnutia tímu č. 2

|  |  |
| --- | --- |
| Vedúci pedagóg: Mgr. Alena Kovárová |  |
| Zúčastnení členovia tímu:Bc. Filip HlaváčekBc. Ján HudecBc. Pavol MešťaníkBc. Matúš NovotnýBc. Michal PalčekBc. Rastislav PečíkBc. Ivan Polko | Dátum: 13.12.2010Miestnosť: Softvérové štúdioČas: 09:00-12:00  |
| Zápis vypracovali: Bc. Ján Hudec |
| Chýbajú: | Zápis overil: Bc. Matúš Novotný |

## Téma stretnutia (podľa harmonogramu)

Postup a príprava na prezentáciu a odovzdanie projektu. Taktiež rozpracovanie plánu na skúškové obdobie.

## Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Číslo úlohy | Úloha | Riešitelia | Stav |
| 7.9 | Vytvoriť GUI pre 3D | Filip | Splnená |
| 7.10 | Vytvoriť GUI pre 2D | Filip | Splnená |
| 9.3 | Zapracovanie pripomienok k dokumentácii | Matúš | Splnená |
| 9.6 | Dokumentácia – štábna kultúra zdrojového kódu (php) | Rastislav | Splnená |
| 9.8 | Revízia kapitoly 6 a 10 v projektovej dokumentácii | Michal | Splnená |
| 9.9 | Dokumentácia – importovanie do databázy | Rastislav | Splnená |
| 9.10 | Dokumentácia – KR server  | Rastislav | Splnená |
| 9.11 | Dokumentácia – KR klient | Matúš | Splnená |
| 9.15 | Dokumentácia – GUI pre 3D | Filip | Splnená |
| 9.17 | Implementovať funkcionalitu GUI pre 3D | Filip | Rozpracovaná (30%) a presunutá do LS |
| 9.18 | Kontrola zapracovania zmien a dodržiavania štábnej kultúry | Ján | Zrušená po rozpracovaní (40%) |
| 10.1 | Zdokumentovať metodiku pomenúvania súborov. | Pavol | Splnená |
| 10.2 | Prepísať zdrojový kód do anglického jazyka (komentáre ostanú v slovenčine) | Michal | Splnená |
| 10.3 | Dohodnúť stretnutie k prezentáciám projektov | Alenka | Splnená |
| 10.4 | Dokumentácia – ovládanie 3D klienta | Ivan | Splnená |
| 10.5 | Úprava plánu v dokumentácii riadenia – doplnenie týždňov | Ivan | Splnená |

## Opis stretnutia

1. Zhodnotenie stavu úloh z prechádzajúcich stretnutí.
2. Matúš zapracovával pripomienky vedúcej tímu a samotného tímu do dokumentácií.
* Úpravy v zápisnici č.10.
* Prečíslovanie projektovej dokumentácie.
* Pridanie metodiky ku využívaniu SVN do dokumentácie riadenia.
* Zmena pozície hlavičky a päty dokumentácií.
1. Po vzájomnej diskusii tímu sa dohodlo na zrušení úlohy 9.18, kvôli neskorému stanoveniu štábnej kultúry. Daná iniciatíva bude v letnom semestri uskutočňovaná pravidelne a nie nárazovo.
2. Diskusia ohľadom IITSRC konferencie a príprava na konferenciu. Vznikli nové úlohy 11.1 a 11.2 zamerané na dobrú reprezentáciu projektu.
3. Úloha 9.17 z dôvodu vyššej časovej náročnosti bude presunutá do letného semestra.
4. Stanovenie potreby vzniku metodiky na modelovanie poschodí virtuálnej budovy FIIT. Vznikla úloha č 11.3.
5. Diskusia ohľadne momentálneho modelu poschodia. Potreba neustálych úprav modelu bude odstránená opätovným vymodelovaním budovy (úloha č.11.4).
6. Alenka nám za dobrú prácu počas semestra motivačne ukázala architektonické návrhy interiéru novej budovy FIIT a súčasné fotografie z daných priestorov.

## Pridelené úlohy

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Číslo úlohy | Úloha | Výstup | Riešitelia | Termín |
| 9.17 | Implementovať funkcionalitu GUI pre 3D | Zdrojový kód | Filip | 14.02.’11 |
|  11.1 | Vytvoriť slovenskú predlohu rozšíreného abstraktu na konferenciu IIT SRC | Dokumentácia | Ján | 07.02.’11 |
| 11.2 | Vytvoriť kvalitný preklad rozšíreného abstraktu na konferenciu IIT SRC | Dokumentácia | Filip | 14.02.’11 |
| 11.3 | Vytvorenie metodiky na modelovanie poschodí virtuálnej budovy FIIT | Dokumentácia | Ivan, Pavol | 14.02.’11 |
| 11.4 | Namodelovanie poschodia podľa metodiky vytvorenej v úlohe 11.3 | Model | Ivan, Pavol | 21.02.’11 |
| 11.5 | Príprava na prezentáciu tímového projektu | Prezentácia | Ján, Ivan | 14.12.’10 |
| 11.6 | Vymeniť nástroj na správu úloh v tíme (z Trac za Redmine) | Softvérové vybavenie | Rastislav | 14.02.’11 |
| 11.7 | Dorobiť do mobilnej verzie simulovanie komunikácie so serverom. Interaktívne prvky (napr. klikanie na miestnosti) | Zdrojový kód | Michal | 14.02.’11 |
| 11.8 | Spojiť, dokončiť a odovzdať spoločnú časť dokumentácie | Dokumentácia | Matúš | 13.02.’10 |