# Zápis 20. stretnutia tímu č. 2

| Vedúci pedagóg: Mgr. Alena Kovárová |  |
| --- | --- |
| Zúčastnení členovia tímu: Bc. Filip Hlaváček Bc. Ján Hudec Bc. Pavol Mešťaník Bc. Ivan Polko Bc. Michal Palček Bc. Rastislav Pečík | Dátum: 20.4.2011 Miestnosť: Softvérové štúdio Čas: 11:00 – 13:30 |
|  | Zápis vypracovali: Bc. Filip Hlaváček |
| Chýbajú: Bc. Matúš Novotný | Zápis overil: Bc. Rastislav Pečík |

## Téma stretnutia (podľa harmonogramu)

Dolaďovanie aplikácie,  prípravy pred IIT SRC.

## Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia

| Číslo úlohy | Úloha | Riešitelia | Termín | Stav |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13.4 | Vybaviť prehliadku novej budovy FIIT | Alenka | 04.05.’11 | Rozpracovaná (30%) |
| 14.3 | Práca na mobilnom klientovi | Michal | 13.04.’11 | Rozpracovaná (90%) |
| 16.2 | Odlaďovanie modelu (detailné úpravy, opravovanie chýb a nedostatkov) | Pavol | 13.04.’11 | Pretrvávajúca |
| 19.2 | Pripraviť návrh plagátu na IIT SRC (+ vybaviť vytlačenie) | Ján | 13.04.‘11 | Splnená |
| 20.1 | Doplnenie ďalších prvkov do GUI (zistené na základe testovaní). | Filip | 20.4. ’11 | Splnená |
| 20.2 | Doplnenie RSS čítačky do vopred stanoveného miesta v aplikácii. | Filip | 27.4.’11 | Rozpracovaná (0%) |
| 20.3 | Opravy nedostatkov nájdených pri externých testovaniach. | Ivan, Filip | 20.4. ’11 | Rozpracovaná (70%) |
| 20.4 | Zdokumentovať GUI + analýza použitých prístupov. | Filip | 20.4. ’11 | Rozpracovaná (10%) |
| 20.5 | Zdokumentovať modelovanie (súčasný stav, postup, problémy, výsledky) | Pavol | 20.4. ’11 | Rozpracovaná (20%) |
| 20.6 | Zdokumentovať AIS importér – databáza (inštalácia, odinštalácia) | Michal | 20.4. ’11 | Rozpracovaná (20%) |
| 20.7 | Zdokumentovať AIS import (osoby učebne predmety) | Michal | 20.4. ’11 | Rozpracovaná (20%) |
| 20.8 | Zdokumentovať správu servera (inštalácia Redmine, skripty do SVN, virtuálny hosting) | Rasťo | 20.4. ’11 | Splnená |
| 20.9 | Zdokumentovať vývoj infoservera (informácie o osobách, miestnostiach a vyhľadávaní) | Rasťo | 27.4.’11 | Rozpracovaná (40%) |
| 20.10 | Doplniť rozpísanú dokumentáciu (metodika na vytváranie modelu a skripty) | Ivan | 20.4. ’11 | Splnená |
| 20.11 | Zdokumentovať navigáciu z pohľadu modelu (generovanie navigačného grafu a porovnanie z minuloročným tímom) | Ivan | 27.4.’11 | Splnená |
| 20.12 | Celkové zhodnotenie funkčnosti aplikácie (výťahy, atď.), podporované prehliadače | Ivan | 27.4.’11 | Splnená |
| 20.13 | Zdokumentovať navigáciu (algoritmus, určenie váh dverám) | Matúš | 20.4. ’11 | Splnená |
| 20.14 | Zdokumentovať KR klienta – implementácia | Matúš | 27.4.’11 | Splnená |
| 20.15 | Zdokumentovať používateľské testovania | Ján | 27.4.’11 | Rozpracovaná (20%) |
| 20.16 | Poslať používateľské postrehy zbierané počas požívateľského testovania | Všetci | 20.4. ’11 | Rozpracovaná |
| 20.17 | Aktualizovať webovú stránku | Ján | 20.4. ’11 | Splnená |

## Opis stretnutia

- Michal pracoval na stretnutí na mobilnej verzii, riešili sme problém s nepeknými plánmi poschodí a snažili sa exportovať krajšie verzie. Dospeli sme k tomu, že export z výškových máp je podstatne krajší a preto Ján vyexportuje pôdorys jednotlivých poschodí z výškových máp (21.1).

- Ivan pracoval na HUD personalizácii (21.2). Rozhodli sme sa pre riešenie personalizácie cez možnosť vloženia obrázka špeciálnou syntaxou do vyhľadávacieho políčka.

- Ivan s Filipom opravili nezobrazovanie ikony režimu voľného letu a zobrazenie fullscreen režimu na celú výšku obrazovky.

- Alenka, Ján a Filip riešili návrh plagátu, čo vyústilo v odsúhlasení návrhu a predbežnom rozdelení práce (21.3).

- Pavol hľadal v modeloch artefakty a následne ich opravoval

- Rasťo s Michalom opravili problém s diakritikou vo vyhľadávaní (cern nenašlo meno Čerňanský).

## Pridelené úlohy

| Číslo úlohy | Úloha | Výstupy | Riešitelia | Termín |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13.4 | Vybaviť prehliadku novej budovy FIIT | Povolenie | Alenka | 04.05.’11 |
| 14.3 | Práca na mobilnom klientovi | Zdrojový kód | Michal | 27.4.’11 |
| 16.2 | Odlaďovanie modelu (detailné úpravy, opravovanie chýb a nedostatkov) | Model | Pavol | 27.4.’11 |
| 20.2 | Doplnenie RSS čítačky do vopred stanoveného miesta v aplikácii. | Zdrojový kód | Filip | 27.4.’11 |
| 20.3 | Opravy nedostatkov nájdených pri externých testovaniach. | Zdrojový kód | Ivan, Filip | 27.4.’11 |
| 20.4 | Zdokumentovať GUI + analýza použitých prístupov. | Dokumentácia | Filip | 27.4.’11 |
| 20.5 | Zdokumentovať modelovanie (súčasný stav, postup, problémy, výsledky) | Dokumentácia | Pavol | 27.4.’11 |
| 20.6 | Zdokumentovať AIS importér – databáza (inštalácia, odinštalácia) | Dokumentácia | Michal | 27.4.’11 |
| 20.7 | Zdokumentovať AIS import (osoby učebne predmety) | Dokumentácia | Michal | 27.4.’11 |
| 20.9 | Zdokumentovať vývoj infoservera (informácie o osobách, miestnostiach a vyhľadávaní) | Dokumentácia | Rasťo | 27.4.’11 |
| 20.15 | Zdokumentovať používateľské testovania | Dokumentácia | Ján | 27.4.’11 |
| 20.16 | Poslať používateľské postrehy zbierané počas požívateľského testovania | Dokumentácia | Všetci | 27.4.’11 |
| 21.1 | Export pôdorysov poschodí z výškových máp pre mobilnú verziu | Obrázky formátu .png | Ján | 27.4.’11 |
| 21.2 | HUD personalizácia | Zdrojový kód | Ivan | 27.4.’11 |
| 21.3 | Práca na plagáte na IIT SRC | Plagát vo formáte .png respektíve .pdf | Filip, Ján | 27.4.’11 |
| 21.4 | Doplnenie riadku do interaktívnej tabule s aktuálnym umiestnením | Zdrojový kód | Ivan | 27.4.’11 |
| 21.5 | Vymazať formulár vyhľadávania po jeho potvrdení | Zdrojový kód | Ivan | 27.4.’11 |