# Zápis 7. stretnutia tímu č. 2

| Vedúci pedagóg: Mgr. Alena Kovárová |  |
| --- | --- |
| Zúčastnení členovia tímu: Bc. Filip Hlaváček Bc. Ján Hudec Bc. Pavol Mešťaník Bc. Matúš Novotný Bc. Michal Palček Bc. Rastislav Pečík Bc. Ivan Polko | Dátum: 15.11.2010 Miestnosť: Softvérové štúdio Čas: 09:00-12:00 |
|  | Zápis vypracovali: Bc. Michal Palček |
| Chýbajú: | Zápis overil: Bc. Matúš Novotný |

## Téma stretnutia (podľa harmonogramu)

Postup na projekte, implementácia častí prototypu a ich dokumentácia.

## Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia

| Číslo úlohy | Úloha | Zodpovedný | Stav |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.4 | Kontaktovať doc. Ing. Tibor Krajčovič, PhD, kvôli aktuálnym plánom budovy | Alenka | Nesplnené - posunúť |
| 6.1 | Aktualizovať tímovú stránku o dokumentáciu a plán | Pavol | Splnené |
| 6.2 | Napísanie metodiky k vytváraniu výškovej mapy | Pavol | Splnené |
| 6.3 | Riešenie kolízií a dverí v modeli 3D | Ivan | Rozpracované |
| 6.4 | Riešenie možnosti použitia výťahu v 3D modeli | Ján | Rozpracované |
| 6.5 | Vytvorenie plánu poschodia pre 2D klient | Filip | Splnené |
| 6.6 | Vytvorenie plánu poschodia pre mobilný klient | Michal | Splnené |
| 6.7 | Vytvorenie GUI pre 2D klient | Filip | Rozpracované |
| 6.8 | Vytvorenie GUI pre mobilný klient | Michal | Rozpracované |
| 6.9 | Oboznámenie sa s jazykom PHP | Rastislav | Splnené |
| 6.10 | Vytvorenie prototypu nástroja pre import | Rastislav | Rozpracované |
| 6.11 | Učenie jazyka JavaScript | Matúš | Splnené |
| 6.12 | Vytvorenie KR klienta | Matúš | Splnené |

## Opis stretnutia

- Zhodnotenie stavu úloh z predchádzajúcich stretnutí.

- Pavol a Ivan predviedli tímu namodelované poschodie budovy a spolu s Filipom a Jánom diskutovali o nedoliehajúcich stenách, dverách a výťahu.

- Pavol začal diskusiu o zobrazení plánu na web stránke. Alenka navrhla zobrazenie plánu Ganttovým diagramom, ktoré bolo tímom odsúhlasené.

- Po sťažnosti členov tímu na problémy so sieťou a nedostupnosť stránok zo softvérového laboratória Alenka telefonicky zavolala kompetentnú osobu, ktorá prisľúbila nápravu.

- Tím dostal prísľub vytvorenia DNS záznamu pre jednoduchý prístup k serveru.

- Diskusia na tému TP Cup – tím odsúhlasil zapojenie sa.

- Ivan vykonal školenie členov tímu pre vytváranie ticketov v Tracu.

  - Tím odhlasoval používanie diakritiky v názve ticketu.

  - Informácie o SVN a Tracu je potrebné zaslať Alenke.

- Definovanie úloh do budúceho stretnutia.

## Pridelené úlohy

| Číslo úlohy | Úloha | Zodpovedný | Termín |
| --- | --- | --- | --- |
| 7.1 | Zistiť softvér (plugin do Tracu) na tvorbu Ganttového diagramu | Pavol | 22.11.10 |
| 7.2 | Nainštalovať softvér (plugin do Tracu) na tvorbu Ganttového diagramu na server | Rastislav | 22.11.10 |
| 7.3 | Zabezpečiť WiFi v softvérovom štúdiu (Ing. Branislav Steinmüller) | Alenka | 22.11.10 |
| 7.4 | Napísať dokumentáciu k vytvoreným parserom získavajúcich dáta z AIS | Michal | 22.11.10 |
| 7.5 | Okomentovať zdrojový kód parserov získavajúcich dáta z AIS | Michal | 22.11.10 |
| 7.6 | Oboznámiť sa s pokročilými technikami programovania v PHP | Rastislav | 22.11.10 |
| 7.7 | Oboznámiť sa s pokročilými technikami programovania v JavaScripte | Matúš | 22.11.10 |
| 7.8 | Navrhnúť a implementovať označovanie miestností a zobrazovanie informácií o miestnostiach 3D modelu. | Ivan | 29.11.10 |
| 7.9 | Vytvoriť GUI pre 3D | Filip | 29.11.10 |
| 7.10 | Vytvoriť GUI pre 2D | Filip | 29.11.10 |
| 7.11 | Opraviť model 6-teho poschodia 3D modelu | Pavol | 22.11.10 |
| 7.12 | Vykonať prieskum a zdokumentovať GUI existujúcich aplikácii s podobnou funkcionalitou | Filip | 29.11.10 |
| 7.13 | Vytvoriť tickety vykonaných úloh do Tracu (všetky úlohy od 1.11.) | všetci | 22.11.10 |
| 7.14 | Vypracovať predbežnú verziu prihlášky na TP Cup. | Ján | 22.11.10 |
| 7.15 | Riešenie možnosti použitia výťahu v 3D modeli | Ján | 22.11.10 |
| 7.16 | Opraviť diakritiku zápisníc na web stránke | Michal | 22.11.10 |
| 7.17 | Pripravenie prezentácie na tému Bug reporting | Pavol | 22.11.10 |
| 7.18 | Napísať dokumentáciu o vytvorení ticketu v Tracu | Ivan | 22.11.10 |