Slovenská technická univerzita

Fakulta informatiky a informačných technológií

Iľkovičova 3, 842 16 Bratislava 4

Prostredie pre návrh digitálnych systémov

Dokumentácia riadenia

Tím č.2

Predmet: 	Tímový projekt I

Členovia tímu: 	Bc. Róbert Chytil

Bc. Martin Jánoš

Bc. Tomáš Lőrincz

Bc. Tomáš Takács

Bc. Róbert Virkler

Ak. rok: 	2010/2011

História dokumentu

| Verzia | Dátum zmeny | Opis zmeny |
| --- | --- | --- |
| 0.1 | 27.9.2010 | Vytvorený dokument, pridaná ponuky |
| 0.2 | 7.10.2010 | Pridaná zápisnica č.1 |
| 0.3 | 14.10.2010 | Pridaná zápisnica č.2, pridaný plán projektu |
| 0.4 | 19.10.2010 | Pridaná zápisnica č.3 |
| 0.5 | 26.10.2010 | Pridaná zápisnica č.4 |
| 0.6 | 4.11.2010 | Pridaná zápisnica č.5 |
| 0.7 | 9.11.2010 | Pridaná zápisnica č.6 |
| 1.0 | 10.11.2010 | Pridaný preberací protokol |
| 1.1 | 19.11.2010 | Pridané úlohy členov tímu, pridané autorstvo jednotlivých častí dokumentácie, pridaná komunikácia v tíme |
| 1.2 | 22.11.2010 | Pridaná zápisnica č.7 |
| 1.3 | 30.11.2010 | Pridaná zápisnica č.8, pridaný prehľad dokumentu |
| 1.4 | 6.12.2010 | Pridaná zápisnica č.9 |
| 1.5 | 8.12.2010 | Pridaná zápisnica č.10 |
| 1.6 | 22.2.2011 | Pridaná zápisnica č.11 |
| 1.7 | 25.2.2011 | Pridaná zápisnica č.12 |

Obsah

1	Úvod	1

1.1	Účel a rozsah dokumentu	1

1.2	Prehľad dokumentu	1

1.3	Vysvetlenie použitých skratiek	1

2	Ponuka	2

2.1	Predstavenie členov tímu	2

2.2	Motivácia	3

2.3	Návrh riešenia	3

2.4	Predpokladané zdroje	4

2.5	Zoradenie tém podľa priority	4

2.6	Aktuálny rozvrh všetkých členov tímu	5

3	Plán projektu	6

3.1	Plán na zimný semester	6

3.1.1	Úlohy členov tímu	7

3.1.2	Autorstvo jednotlivých častí dokumentácie	10

3.1.3	Pomer práce na úlohách	11

4	Komunikácia v tíme	13

4.1	Stretnutia tímu	13

4.2	Webová stránka	13

4.3	Mailová stránka	14

4.4	Iná forma komunikácie	14

5	Zápisnice	15

5.1	Šablóna zápisnice	15

5.2	Zápisnica č.1	16

5.3	Zápisnica č.2	18

5.4	Zápisnica č.3	20

5.5	Zápisnica č.4	22

5.6	Zápisnica č.5	24

5.7	Zápisnica č.6	26

5.8	Zápisnica č.7	28

5.9	Zápisnica č.8	30

5.10	Zápisnica č.9	32

5.11	Zápisnica č.10	34

5.12	Zápisnica č.11	36

5.13	Zápisnica č.12	38

6	Preberacie protokoly	40

# Úvod

Dokumentácia riadenia obsahuje všetky informácie a myšlienky, ktoré vznikali počas riešenia projektu.

## Účel a rozsah dokumentu

Dokument riadenia má za účel poskytnúť čitateľovi prehľad o riadení tímu č.2 počas práce na projekte. Rozsah dokumentu predovšetkým závisí od toho, v akej fáze sa vývin projektu nachádza.

## Prehľad dokumentu

Dokument obsahuje v prvom rade ponuku, ktorou sa náš tím uchádzal o danú tému, plán projektu na zimný semester, ako aj všetky zápisnice zo stretnutí tímu.

Dokument riadenia má nasledovnú štruktúru:

- Úvod

- Ponuka

- Plán projektu

- Komunikácia v tíme

- Zápisnice

- Preberacie protokoly

## Vysvetlenie použitých skratiek

Iniciály mien:

RCh – Bc. Róbert Chytil

MJ – Bc. Martin Jánoš

TL – Bc. Tomáš Lőrincz

TT – Bc. Tomáš Takács

RV – Bc. Róbert Chytil

Skratky:

DÚ – dlhodobá úloha

# Ponuka

Táto kapitola obsahuje pôvodnú ponuku tímu na tému Programová podpora pre sieťový simulátor.

## Predstavenie členov tímu

Lőrincz Tomáš, Bc.

- Absolvent bakalárskeho štúdia na FIIT v odbore PSS

- Skúsenosti s hromadným spracovávaním údajov pomocou awk - prax 3 roky

- Počas štúdia získal skúsenosti s programovaním v jazykoch C, C++, C#

- Téma bakalárskej práce: Štatistické vyhodnotenie komunikácie v počítačovej sieti

Takács Tomáš, Bc.

- Absolvent bakalárskeho štúdia na FIIT v odbore PSS

- Skúsenosti so sieťovým simulátorom  ns2 v rámci bakalárskej práce na tému Smerovacie protokoly v senzorových sieťach

- Znalosť problematiky vyhodnotenia výsledkov simulácii získané počas riešenia bakalárskej práce

- Počas štúdia získal skúsenosti s programovaním v jazykoch C, C++, C#

Chytil Róbert, Bc.

- Absolvent bakalárskeho štúdia na FIIT v odbore PSS

- Práca s java appletom v rámci riešenia bakalárskej práce na tému Vizualizácia metód riadenia zahltenia

- Počas štúdia získal skúsenosti s programovaním v jazykoch C, C++, C#

Jánoš Martin, Bc.

- Absolvent bakalárskeho štúdia na FIIT v odbore PSS

- Práca s java appletom v rámci riešenia bakalárskej práce na tému Vizualizácia metód predchádzania zahlteniu

- Počas štúdia získal skúsenosti s programovaním v jazykoch C, C++, C#

Virkler Róbert, Bc.

- Absolvent bakalárskeho štúdia na FIIT v odbore PSS

- Získal skúsenosti so sieťovým simulátorom  ns2 v rámci bakalárskej práce na tému Výkon optických sietí v metropolitnom prostredí

- Znalosť problematiky vyhodnotenia výsledkov simulácii získané počas riešenia bakalárskej práce

- Počas štúdia získal skúsenosti s programovaním v jazykoch C, C++, C#

- Skúsenosti  s HTML, PHP, CSS, Adobe Photoshop

## Motivácia

Simulovanie rôznych typov počítačových sietí  a následné vyhodnotenie ich vlastností je častou témou širokého spektra študentských aj vedeckých prác. Na FIIT sa tiež stretávame s témami bakalárskych aj diplomových prác, ktoré vyžadujú použitie sieťového simulátora. Veľmi často používaným sieťovým simulátorom je ns2. Vykonanie simulácií je však len jednou časťou úlohy. Druhou časťou je vyhodnotenie uskutočnených simulácií podľa zvolených požiadaviek.

Našou hlavnou motiváciou je vytvoriť nástroj na uľahčenie spracovania a vyhodnotenia výsledkov simulácií zo simulátora ns2. Veríme, že vytvorenie takéhoto nástroja prispeje ku zefektívneniu práce so simulátorom. Tiež si myslíme, že svoje využitie by našiel aj pri skvalitnení výučby na FIIT. Ako učebná pomôcka môže pomôcť študentom FIIT pri skúmaní vlastností počítačových sietí.

Dvaja členovia majú sa so simulátorom ns2 stretli v rámci riešenia ich bakalárskych prác. Majú praktické skúsenosti s vyhodnocovaním výsledkov simulácií a vedia, čo takéto spracovanie v súčasnosti vyžaduje. Je to vlastnoručné písanie skriptov pre analýzu výstupných súborov a následné spracovanie výsledkov do zrozumiteľnej podoby (graf, tabuľka, ...). Aj preto nás táto téma zaujala ako tím a máme veľký záujem túto tému riešiť. Chceme vytvoriť nástroj, ktorý bude mať skutočne praktické využitie.

## Návrh riešenia

Výsledkom našej práce by mala byť široko použiteľná aplikácia, ktorá bude slúžiť na vyhodnotenie rôznych typov simulácií. Táto aplikácia bude primárne určená pre simulácie uskutočnené v simulátore ns2 prípadne ns3.

Aplikácia bude mať prehľadné grafické rozhranie, v ktorom si používateľ vyberie aký parameter zo simulácií chce sledovať. V závislosti od charakteru parametra sa zobrazia výsledky v prehľadnej podobe ako napríklad graf alebo tabuľka. Jednotlivé výsledky bude možné ukladať a exportovať.	Primárnym cieľom je, aby aplikácia umožňovala vyhodnotenie čo najväčšieho množstva často sledovaných parametrov ako oneskorenie, zaťaženie, priepustnosť a pod. Sekundárnym cieľom je, aby aplikácia umožňovala vytvárať simulácie a spolupracovala by so vstupom simulátora ns2.

Aplikácia bude implementovaná pod operačným systémom Linux, keďže v tomto prostredí primárne pracuje aj simulátor ns2. Implementačný jazyk momentálne ešte nie je zvolený. Najpravdepodobnejší je jazyk C# alebo C++.

## Predpokladané zdroje

Nepredpokladáme žiadne špeciálne požiadavky na hardvér alebo softvér. Pri vývoji aplikácie plne postačujú bežné pracovné stanice s operačným systémom Linux (distribúcia Ubuntu, prípadne Kubuntu). Simulátor ns2 je voľne stiahnuteľný.

## Zoradenie tém podľa priority

- Programová podpora pre sieťový simulátor

- Vývoj vzorových aplikácií pre IPTV v prostredí Microsoft Mediaroom Framework

- Simulátor komunikácie v počítačovej sieti

- Využitie vlastností HP Tablet PC na inováciu vyučovania predmetu Testovateľnosť digitálnych systémov

- Využitie vlastností HP Tablet PC na inováciu vyučovania

- Prostredie pre návrh digitálnych systémov (Digital System Designer)

- Diagnostika porúch diskrétnych udalostných systémov založená na modeloch a aplikácie v informatike

- Distribuovaný odkladací priestor virtuálnej pamäte

- Návrh vnoreného systému (Embedded Development)

## Aktuálny rozvrh všetkých členov tímu

Navrhovaný čas vyhradený pre stretnutia tímu: Štvrtok 12:00 – 15:00

# Plán projektu

Táto kapitola obsahuje časový plán projektu na zimný semester. Plány sú rozpísané na každý týždeň samostatne.

## Plán na zimný semester

1.týždeň

- Zostavenie tímu

- Oboznámenie sa so zadanými projektmi

- Vytvorenie ponuky k vybranej téme

2.týždeň

- Prezentácia ponuky tímu

3.týždeň

- Pridelenie vybranej témy

- Prvé stretnutie s pedagogickým vedúcim

4. týždeň

- Diskusia ohľadne funkcionality výsledného programu

5. týždeň

- Analýza problému

6. týždeň

- Analýza existujúcich riešení

7. týždeň

- Špecifikácia požiadaviek

- Hrubý návrh riešenia

8. týždeň

- Odovzdanie dokumentácie analýzy problému a špecifikácie požiadaviek riešenia spolu s hrubým návrhom

- Odovzdanie dokumentácie riadenia

9. týždeň

- Odovzdanie posudku analýzy, špecifikácie a hrubého návrhu iného tímu

10. týždeň

- Dopracovanie zistených nedostatkov a návrh prototypu vybraných častí

11. týždeň

- Implementácia prototypu vybraných častí

12. týždeň

- Odovzdanie prototypu vybraných častí systému spolu s dokumentáciou

- Používateľská prezentácia prototypu

- Príprava odovzdania posudku prototypu iného tímu

### Úlohy členov tímu

Táto podkapitola obsahuje jednotlivé úlohy klasifikované podľa členov tímu.

Dlhodobé úlohy členov tímu

- Bc. Róbert Chytil

  - analýza problémovej oblasti

  - tvorba dokumentácie riadenia

  - návrh vylepšení

- Bc. Martin Jánoš

  - analýza problémovej oblasti

  - tvorba dokumentácie

  - testovanie softvérových nástrojov pre tvorbu verzií

  - návrh vylepšení

- Bc. Tomáš Lőrincz

  - analýza problémovej oblasti

  - implementácia programu

  - návrh vylepšení

- Bc. Tomáš Takács

  - analýza problémovej oblasti

  - špecifikácia, návrh a implementovanie riešenia

  - návrh vylepšení

- Bc. Róbert Virkler

  - Správa webového sídla

  - návrh vylepšení

Rozdelenie úloh v tíme

- Bc. Róbert Chytil

| ID | Úloha | Čas na vypracovanie [hod] | Zo zápisnice [č.] |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Vypracovanie ponuky | 1 | - |
| 1.3 | Založenie projektových denníkov | 0.5 | 1 |
| 1.4 | Štúdium literatúry | 1 | 1 |
| 2.5 | BDS Univ. Of Massachusets | 5 | 2,3,4 |
| 4.5 | Binárne rozhodovacie stromy | 2 | 4,5 |
| 6.1 | Napísať posudok pre tím 10 | 0,5 | 6 |
| 6.4 | Navrhnúť testovacie vstupy | 2 | 6 |
| 6.5 | Navrhnúť testovací formulár | 2 | 6 |
| 7.2 | Opraviť dokumentáciu riadenia | 2 | 7 |
| 8.1 | Tvorba pomocníka prototypu | 2 | 8,9,10 |
| 9.2 | Testovanie prototypu na BLIF | 2 | 9,10 |
| 10.1 | Vytvorenie používateľskej príručky | 2 | 10 |
| 11.1 | Testovacie vtupy | 3 | 11,12 |
| 11.4 | Skompletizovanie dokumentácie | 1 | 11 |
| 12.1 | Spôsob prevodu grafického prostredia na kód |  | 12 |
| 12.2 | Overenie testovacích vstupov | 1 | 12 |

- Bc. Martin Jánoš

| ID | Úloha | Čas na vypracovanie [hod] | Zo zápisnice [č.] |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Vypracovanie ponuky | 2 | - |
| 1.2 | Návrh loga | 0,5 | 1 |
| 1.3 | Založenie projektových denníkov | 0,5 | 1 |
| 1.4 | Štúdium literatúry | 1 | 1 |
| 2.1 | Analýza SIS, MVSIS (Berkeley) | 9 | 2,3,4 |
| 4.4 | Založenie dokumentácie | 2 | 4 |
| 5.1 | Dokumentácia projektu | 6 | 5 |
| 5.3 | Analýza SVN | 4 | 5,6 |
| 6.1 | Napísať posudok pre tím 10 | 0,5 | 6 |
| 6.6 | Analýza ladiacich nástrojov | 2 | 6 |
| 7.1 | Opraviť dokumentáciu projektu | 2 | 7 |
| 8.1 | Tvorba pomocníka prototypu | 2 | 8,9,10 |
| 9.1 | Testovanie prototypu na PNML | 2 | 9,10 |
| 10.1 | Vytvorenie používateľskej príručky | 2 | 10 |
| 11.1 | Testovacie vtupy | 3 | 11,12 |
| 11.4 | Skompletizovanie dokumentácie | 1 | 11 |
| 12.1 | Spôsob prevodu grafického prostredia na kód |  | 12 |
| 12.2 | Overenie testovacích vstupov | 1 | 12 |

- Bc. Tomáš Lőrincz

| ID | Úloha | Čas na vypracovanie [hod] | Zo zápisnice [č.] |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Vypracovanie ponuky | 2 | - |
| 1.3 | Založenie projektových denníkov | 0,5 | 1 |
| 2.3 | Súborové formáty | 8 | 2 |
| 3.1 | Petriho siete, súb. formát petr. s. | 3 | 3 |
| 4.2 | Špecifikácia | 1 | 4,5 |
| 4.3 | Návrh riešenia | 7 | 4,5 |
| 6.1 | Napísať posudok pre tím 10 | 0,5 | 6 |
| 6.2 | Vytvoriť jadro prototypu | 3 | 6 |
| 10.2 | Integrovanie prídavných modulov | 3 | 10 |
| 11.3 | Implementácia PNML | 3 | 11,12 |
| 11.4 | Skompletizovanie dokumentácie | 1 | 11 |
| 12.1 | Spôsob prevodu grafického prostredia na kód |  | 12 |

- Bc. Tomáš Takács

| ID | Úloha | Čas na vypracovanie [hod] | Zo zápisnice [č.] |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Vypracovanie ponuky | 3 | - |
| 1.3 | Založenie projektového denníka | 0,5 | 1 |
| 1.4 | Štúdium literatúry | 2 | 1 |
| 2.4 | Analýza VIS Berkeley | 5 | 2 |
| 3.2 | Analýza BDS, BLIF-MV | 7 | 3,4 |
| 4.2 | Špecifikácia | 3 | 4,5 |
| 4.3 | Návrh | 3 | 4,5 |
| 6.1 | Napísať posudok pre tím 10 | 0,5 | 6 |
| 6.3 | Vytvorenie zásuvných modulov | 3 | 6 |
| 11.4 | Skompletizovanie dokumentácie | 1 | 11 |
| 11.5 | BLIF plugin pre logické obvody | 3 | 11 |
| 12.1 | Spôsob prevodu grafického prostredia na kód |  | 12 |

- Bc. Róbert Virkler

| ID | Úloha | Čas na vypracovanie [hod] | Zo zápisnice [č.] |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Vypracovanie ponuky | 2 | - |
| 1.1 | Vytvoriť web tímu | 20 | 1 |
| 1.3 | Založenie projektového denníka | 0.5 | 1 |
| 2.2 | Analýza existujúcich riešení | 5 | 2,3 |
| 4.1 | PNML | 3 | 4 |
| 4.2 | Špecifikácia | 1 | 4,5 |
| 4.3 | Návrh riešenia | 2 | 4,5 |
| 6.1 | Napísať posudok pre tím 10 | 0,5 | 6 |
| 6.3 | Vytvorenie zásuvných modulov | 3 | 6 |
| 7.3 | Napísať reakciu na posudok | 2 | 7 |
| 11.3 | Implementácia PNML | 3 | 11,12 |
| 11.4 | Skompletizovanie dokumentácie | 1 | 11 |
| 12.1 | Spôsob prevodu grafického prostredia na kód |  | 12 |

### Autorstvo jednotlivých častí dokumentácie

Táto podkapitola sa zaoberá autorstvom jednotlivých častí dokumentácie projektu, pričom viac priradených autorov k jednej kapitole/podkapitole znamená, že autori sa podieľali na danej časti dokumentu rovnomerným spôsobom.

| Kapitola | Názov kapitoly | Autor |
| --- | --- | --- |
| 0 | Úvod | MJ |
| 0.1 | Zadanie projektu | MJ |
| 0.2 | Účel a rozsah dokumentu | MJ |
| 0.3 | Použité skratky a výrazy | MJ |
| 0.4 | Použitá notácia | MJ |
| 0.4.1 | Diagram činností | MJ |
| 0.4.2 | Diagram prípadov použitia | MJ |
| 1 | Analýza problému | RCh, MJ, TL, TT, RV |
| 1.1 | VIS | TT |
| 1.2 | SIS a MVSIS | MJ |
| 1.3 | Active HDL | RV |
| 1.4 | Log | RV |
| 1.5 | Petri .NET simulátor | RV |
| 1.6 | TimeNET | RV |
| 1.7 | CPN Tools | RV |
| 1.8 | BLIF | TL |
| 1.8.1 | Modely | TL |
| 1.8.2 | Logické Hradlá | TL |
| 1.8.3 | Vonkajšie Don´t Cares | TL |
| 1.8.4 | Preklápacie obvody a zámky | TL |
| 1.8.5 | Knižničné hradlá | TL |
| 1.9 | PNML | RV |
| 1.10 | Binárny rozhodovací diagram | RCh |
| 1.11 | BDS | RCh |
| 1.11.1 | Implementácia systému BDS | RCh |
| 1.11.2 | Syntéza rozkladu | RCh |
| 1.11.3 | Rozdelenie siete podľa odstránených uzlov | RCh |
| 1.11.4 | Stroj rozkladu BDD | RCh |
| 1.11.5 | BDS-pga 2.0 | RCh, TT |
| 1.11.6 | Rozklad založený na priestore | RCh |
| 1.12 | Zhodnotenie analýzy | MJ |
| 2 | Špecifikácia riešenia | TL, TT, RV |
| 2.1 | Funkcionálne požiadavky | TL, TT, RV |
| 2.2 | Prípady použitia | TL, TT, RV |
| 2.3 | Nefunkcionálne požiadavky | TT |
| 3 | Hrubý návrh riešenia | TL, TT, RV |
| 3.1 | Výber implementačného prostredia | TL, TT |
| 3.1.1 | Java | TL |
| 3.1.2 | C++ | TL |
| 3.1.3 | Platforma .NET | TL |
| 3.2 | Architektúra systému | TL, TT, RV |
| 3.2.1 | Načítanie modulov | TL |
| 3.2.2 | Grafický editor | TL |
| 3.2.3 | Simulácia obvodov | TL |
| 4 | Záver | MJ |
| 5 | Použitá literatúra | MJ |
| 6 | Prílohy | MJ, TT |
| 6.1 | Príloha A1 – zdrojový kód súboru max.mv | TT |
| 6.2 | Príloha A2 – zdrojový kód súboru adder_mov4.mv | MJ |

### Pomer práce na úlohách

Táto podkapitola obsahuje tabuľku znázorňujúcu percentuálny podiel členom tímu na jednotlivých úlohách tímu.

| Číslo úlohy | Úloha | RCh | MJ | TL | TT | RV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Vytvoriť web tímu |  |  |  |  | 100 |
| 1.2 | Návrh loga |  | 100 |  |  |  |
| 1.3 | Založenie projektových denníkov | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.4 | Štúdium literatúry | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.1 | SIS, MVSIS (Berkeley) |  | 100 |  |  |  |
| 2.2 | Existujúce riešenia |  |  |  |  | 100 |
| 2.3 | Súborové formáty |  |  | 100 |  |  |
| 2.4 | VIS Berkeley |  |  |  | 100 |  |
| 2.5 | BDS Univ. Of Massachusets | 100 |  |  |  |  |
| 2.6 | Správa webového sídla |  |  |  |  | DÚ |
| 3.1 | Petriho siete, súb. formát petr. s. |  |  | 100 |  |  |
| 3.2 | BDS a BLIF-MV |  |  |  | 100 |  |
| 4.1 | PNML |  |  |  |  | 100 |
| 4.2 | Špecifikácia |  |  | 100 |  |  |
| 4.3 | Návrh riešenia |  |  | 100 |  |  |
| 4.4 | Založenie dokumentácie |  | 100 |  |  |  |
| 4.5 | Binárne rozhodovacie stromy | 100 |  |  |  |  |
| 5.1 | Dokumentácie projektu |  | DÚ |  |  |  |
| 5.2 | Dokumentácia riadenia | DÚ |  |  |  |  |
| 5.3 | Analýza SVN |  | 100 |  |  |  |
| 6.1 | Napísať posudok pre tím 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 6.2 | Vytvoriť jadro prototypu |  |  | 100 |  |  |
| 6.3 | Vytvorenie zásuvných modulov |  |  |  | 50 | 50 |
| 6.4 | Navrhnúť testovacie vstupy | 100 |  |  |  |  |
| 6.5 | Navrhnúť testovací formulár | 100 |  |  |  |  |
| 6.6 | Analýza ladiacich nástrojov |  | 100 |  |  |  |
| 7.1 | Opraviť dokumentáciu projektu |  | 100 |  |  |  |
| 7.2 | Opraviť dokumentáciu riadenia | 100 |  |  |  |  |
| 7.3 | Napísať reakciu na posudok |  |  |  |  | 100 |
| 8.1 | Tvorba pomocníka prototypu | 50 | 50 |  |  |  |
| 9.1 | Testovanie prototypu na PNML |  | 100 |  |  |  |
| 9.2 | Testovanie prototypu na BLIF | 100 |  |  |  |  |
| 10.1 | Vytvorenie používateľskej príručky | 50 | 50 |  |  |  |
| 10.2 | Integrovanie prídavných modulov |  |  | 100 |  |  |
| 11.1 | Testovacie vstupy | 50 | 50 |  |  |  |
| 11.2 | Navrhnúť vylepšenia | DÚ | DÚ | DÚ | DÚ | DÚ |
| 11.3 | Implementácia PNML |  |  | 50 |  | 50 |
| 11.4 | Skompletizovanie dokumentácie | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 11.5 | BLIF plugin pre logické obvody |  |  |  | 100 |  |
| 12.1 | Spôsob prevodu grafického prostredia na kód | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 12.2 | Overenie testovacích vstupov | 50 | 50 |  |  |  |

# Komunikácia v tíme

Komunikácia v tíme je dôležitým faktorom vo vývoji projektu. Z toho dôvodu ju dodržujeme hneď viacerými formami, či už samotnými stretnutiami tímu, prostredníctvom e-mailu alebo webovej stránky.

## Stretnutia tímu

Stretnutia tímu sme si stanovili na taký čas, ktorý vyhovoval všetkým členom tímu. Nakoľko každý člen tímu študuje ten istý odbor, rozvrh máme až na zopár výnimiek rovnaký. Dokonca ako tím v tomto postavení sa poznáme už od stredoškolských čias a pochádzame z jedného okresu. Z toho dôvodu sme boli plne flexibilný pre termín stretnutia. Spoločné stretnutie s vedúcim tímu sme si stanovili na utorok po cvičeniach o 17:00. Na stretnutiach tímu sa prebieha diskusia členov tímu, ktorú vedie po každý krát iný člen tímu, aby si túto funkciu vyskúšali všetci. Stretnutia sú organizované z dôvodu dosiahnutia progresu v analýze, samotného vývoja, či dokumentácie. Každé z oficiálnych stretnutí je spísané formou zápisníc zo stretnutí, ktoré sú zverejnené na webovej stránke tímu a sú priložené k dokumentácií riadenia.

## Webová stránka

Webová stránka tímu bola vytvorená hlavne na komunikáciu s ostatnými tímami. Stránka obsahuje všetky dôležité dokumenty ako dokumentáciu projektu, dokumentáciu riadenia, ponuku tímu, zadanie tíme ako aj všetky zápisnice zo spoločných stretnutí tímu. Všetky dokumenty je možné si stiahnuť. Stránka obsahuje tiež všetky dôležité informácie ohľadom členov tímu, ako napríklad kontakty na jednotlivých členov.

Webovú stránka tímu:	http://labss2.fiit.stuba.sk/TeamProject/2010/team02pss/

## Mailová stránka

Na výmenu materiálov medzi členmi tímu bola vytvorená mailová stránka. Členovia tímu oboznamujú ďalších členov pomocou e-mailových správ. Tiež bola vytvorená skupina Google groups, ktorá slúži na verziovanie dokumentu.

E-mailová adresa tímu:	z5.five5@gmail.com

## Iná forma komunikácie

Na ďalšiu komunikáciu medzi členmi tímu slúžia sociálne siete, z ktorých najviac vyniká facebook.com. V prípade núdze je každý člen tímu zastihnuteľný pomocou mobilných telefónov.

# Zápisnice

Táto kapitola obsahuje zápisnice zo všetkých spoločných stretnutí tímu.

## Šablóna zápisnice

Zápis X. stretnutia tímu č. 2

| Vedúci pedagóg: |  |
| --- | --- |
| Zúčastnení členovia tímu: | Dátum: Miestnosť: Čas: |
|  | Zápis vypracoval: |
| Chýbajú: | Zápis overil: |

Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia

| Číslo úlohy | Úloha | Zodpovedný | Stav | Termín |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Pridelené úlohy

| Číslo úlohy | Úloha | Zodpovedný | Termín |
| --- | --- | --- | --- |

Priebeh stretnutia

## Zápisnica č.1

Zápis 1. stretnutia tímu č. 2

| Vedúci pedagóg: Ing. Peter Pištek |  |
| --- | --- |
| Zúčastnení členovia tímu: Bc. Róbert Chytil Bc. Martin Jánoš Bc. Tomáš Lőrincz Bc. Tomáš Takács Bc. Róbert Virkler | Dátum: 27.9.2010 Miestnosť: C701 Čas: 15:00-16:00 |
|  | Zápis vypracoval: Bc. Martin Jánoš |
| Chýbajú: - | Zápis overil: Bc. Róbert Virkler |

Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia

Pozn.: Prvé stretnutie, žiadne úlohy na splnenie

Pridelené úlohy

| Číslo úlohy | Úloha | Zodpovedný | Termín |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Vytvoriť web tímu | RV | 10.10.2010 |
| 1.2 | Návrh loga | MJ | 10.10.2010 |
| 1.3 | Založenie projektových denníkov | Všetci | 14.10.2010 |
| 1.4 | Štúdium literatúry | Všetci | 20.10.2010 |

Priebeh stretnutia

- zoznámenie sa s pedagogickým vedúcim

- Zoznámenie sa s obsahom témy

- Dohoda s vedúcim pedagógom, že prvé stretnutie v softvérovom štúdiu bude 14.10.2010

- Návrh loga tímu

- Naštudovanie formy zápisnice

- Vytvorenie www stránky tímu

- Vytvorenie schránky elektronickej pošty tímu

- Pridelenie funkcií členov tímu:

  - Zodpovedný za web – Bc. Róbert Virkler

  - Integrátor dokumentácie – Bc. Róbert Chytil, Bc. Martin Jánoš

  - Hlavný programátor – Bc. Tomáš Lőrincz

  - Asistenti hl. programátora -  Bc. Tomáš Takács, Bc. Róbert Virkler

  - Zapisovatelia stretnutí – všetci, na striedanie

- Pozrieť ako vyzerajú zápisnice

- Pozrieť ako vyzerá dokumentácia a dokumentácia riadenia

- Založiť projektový denník

- Pozrieť odporúčané zdroje

- Prediskutovať implementačné prostredie

## Zápisnica č.2

Zápis 2. stretnutia tímu č. 2

| Vedúci pedagóg: Ing. Peter Pištek |  |
| --- | --- |
| Zúčastnení členovia tímu: Bc. Róbert Chytil Bc. Martin Jánoš Bc. Tomáš Lőrincz Bc. Tomáš Takács Bc. Róbert Virkler | Dátum: 14.10.2010 Miestnosť: Softvérové štúdio Čas: 12:00-13:00 |
|  | Zápis vypracoval: Bc. Róbert Chytil |
| Chýbajú: - | Zápis overil: Bc. Róbert Virkler |

Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia

| Číslo úlohy | Úloha | Zodpovedný | Stav | Termín |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Vytvoriť webstránku tímu | RV | splnené | 12.10.2010 |
| 1.2 | Návrh loga | MJ | splnené | 12.10.2010 |
| 1.3 | Založenie projektových denníkov | Všetci | splnené | 12.10.2010 |
| 1.4 | Štúdium literatúry | Všetci | prebieha | 12.10.2010 |

Pridelené úlohy

| Číslo úlohy | Úloha | Zodpovedný | Termín |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | SIS, MVSIS (Berkeley) | MJ | 19.10.2010 |
| 2.2 | Existujúce riešenia | RV | 19.10.2010 |
| 2.3 | Súborové formáty | TL | 19.10.2010 |
| 2.4 | VIS Berkeley | TT | 19.10.2010 |
| 2.5 | BDS Univ. Of Massachusets | RCh | 19.10.2010 |
| 2.6 | Správa webového sídla | RV | dlhodobo |

Priebeh stretnutia

- Výmena kontaktov s pedagogickým vedúcim tímu

- Začatie analyzovania problematiky

- Pridelenie jednotlivých úloh analýzy:

  - oboznámenie sa s aplikáciami SIS a MVSIS - Bc. Martin Jánoš

  - oboznámenie sa s existujúcimi riešeniami - Bc. Róbert Virkler

  - oboznámenie sa so súborovými formátmi BLIF, KISS, SLIF, atd. - Bc. Tomáš Lőrincz

  - oboznámenie sa s aplikáciou VIS - Bc. Tomáš Takács

  - oboznámenie sa s aplikáciou BDS - Bc. Róbert Chytil

- Analyzovanú oblasť každý zdokumentuje a prinesie na ďalšie stretnutie

- Zhoda na tom, že menej je niekedy viac – aplikácia bude univerzálna, radšej ponúkne menej funkcionality, ale bude stabilná a nebude „padať“.

- Dohoda s vedúcim pedagógom, že druhé stretnutie v softvérovom štúdiu bude 19.10.2010

- Kontrola zápisnice prvého stretnutia pedagogickým vedúcim

- Kontrola web stránky tímu pedagogickým vedúcim

## Zápisnica č.3

Zápis 3. stretnutia tímu č. 2

| Vedúci pedagóg: Ing. Peter Pištek |  |
| --- | --- |
| Zúčastnení členovia tímu: Bc. Róbert Chytil Bc. Martin Jánoš Bc. Tomáš Lőrincz Bc. Tomáš Takács Bc. Róbert Virkler | Dátum: 19.10.2010 Miestnosť: C310 Čas: 17:00-18:00 |
|  | Zápis vypracoval: Bc. Róbert Virkler |
| Chýbajú: - | Zápis overil: Bc. Martin Jánoš |

Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia

| Číslo úlohy | Úloha | Zodpovedný | Stav | Termín |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | SIS, MVSIS (Berkeley) | MJ | prebieha | 19.10.2010 |
| 2.2 | Existujúce riešenia | RV | prebieha | 19.10.2010 |
| 2.3 | Súborové formáty | TL | splnené | 19.10.2010 |
| 2.4 | VIS Berkeley | TT | splnené | 19.10.2010 |
| 2.5 | BDS Univ. Of Massachusets | RCh | prebieha | 19.10.2010 |
| 2.6 | Správa webového sídla | RV | prebieha | 19.10.2010 |

Pridelené úlohy

| Číslo úlohy | Úloha | Zodpovedný | Termín |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Petriho siete, súb. formát petr. s. | TL | 26.10.2010 |
| 3.2 | BDS a BLIF-MV | TT | 26.10.2010 |

Priebeh stretnutia

- Kontrola zápisnice z druhého stretnutia, doladenie detailov

- Každý z členov tímu oboznámil kolegov so zisteniami, ktoré zistil pri analyzovaní svojej problémovej oblasti

- Martin Jánoš oboznámil kolegov s problematikou ohľadne SIS a MVSIS, uviedol ich do problému, ďalej pracuje na analýze spomínanej oblasti

- Róbert Virkler oboznámil kolegov o zisteniach ohľadne existujúcich riešení, napríklad aké súborové formáty rieši ten daný produkt alebo akú funkcionalitu poskytuje. Rovnako pokračuje v analýze spomínanej oblasti

- Tomáš Lőrincz oboznámil kolegov používaných súborových systémoch pre dané typy digitálnych obvodov. Analyzoval ich detailne a ukázal kolegom rôzne výstupy v daných súborových systémoch. Súborové formáty analyzoval dostatočne a ďalšou jeho úlohou je analýza petriho sietí a súborového formátu do akého sa ukladajú.

- Tomáš Takács oboznámil kolegov o VIS, poukázal na výhody, nevýhody, rovnako tak aj na použitie. Analýzu dokončil a jeho ďalšou úlohou je rozbehať BDS pod Linuxom a hlbšie analyzovať BLIF-MV

- Róbert Chytil mal za úlohu analyzovať BDS, spojazdniť a vyskúšať. Z technických príčin sa to nepodarilo, ale pokračuje v analýze BDS.

- Po prezentácií výsledkov prebiehala diskusia, kde sa každý opýtal na nejasnosti, ktoré mal a boli mu dostatočne vysvetlené

- Každý člen tímu dostal pridelené úlohy, na ktorých bude pracovať naďalej

## Zápisnica č.4

Zápis 4. stretnutia tímu č. 2

| Vedúci pedagóg: Ing. Peter Pištek |  |
| --- | --- |
| Zúčastnení členovia tímu: Bc. Róbert Chytil Bc. Martin Jánoš Bc. Tomáš Lőrincz Bc. Tomáš Takács Bc. Róbert Virkler | Dátum: 26.10.2010 Miestnosť: D109 Čas: 17:00-18:00 |
|  | Zápis vypracoval: Bc. Tomáš Lőrincz |
| Chýbajú: - | Zápis overil: Bc. Róbert Virkler |

Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia

| Číslo úlohy | Úloha | Zodpovedný | Stav | Termín |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | SIS, MVSIS (Berkeley) | MJ | prebieha | 26.10.2010 |
| 2.2 | Existujúce riešenia | RV | splnené | 26.10.2010 |
| 2.5 | BDS Univ. Of Massachusets | RCh | prebieha | 26.10.2010 |
| 2.6 | Správa webového sídla | RV | prebieha | 26.10.2010 |
| 3.1 | Petriho siete, súb. formát petr. s. | TL | prebieha | 26.10.2010 |
| 3.2 | BDS a BLIF-MV | TT | prebieha | 26.10.2010 |

Pridelené úlohy

| Číslo úlohy | Úloha | Zodpovedný | Termín |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | PNML | RV | 2.11.2010 |
| 4.2 | Špecifikácia | TL | 2.11.2010 |
| 4.3 | Návrh riešenia | TL | 2.11.2010 |
| 4.4 | Založenie dokumentácie | MJ | 2.11.2010 |
| 4.5 | Binárne rozhodovacie stromy | RCh | 2.11.2010 |

Priebeh stretnutia

- Kontrola zápisnice z tretieho stretnutia, doladenie detailov

- Každý z členov tímu oboznámil kolegov so zisteniami, ktoré zistil pri analyzovaní svojej problémovej oblasti

- Martin Jánoš dokončil analýzu ohľadne MVSIS, uviedol, že táto problematika je dosť zložitá, a nemali by sme sa jej už hlbšie venovať.

- Róbert Chytil pokračoval v analýze BDS, reálne ho nevedel otestovať, tak analyzoval iba teóriu. Zistil, že pracuje na báze binárnych vyhľadávacích stromoch. Túto techniku by bolo vhodné implementovať aj do nášho projektu.

- Róbert Virkler analyzoval existujúce riešenia na vyhodnotenie Petriho sietí. Ako napr. Time Net, CPN Tools, BPEL2PN. Uviedol výhody a nevýhody spomínaných nástrojov. Ďalej zistil, že existuje univerzálny formát na zápis Petriho sietí, tzv. PIM – PetriNet Integer Matrix.

- Tomáš Lőrincz našiel súborový formát na zápis Petriho sietí – PNML – Petri Net Markup Language. Je to univerzálny formát, spĺňa ISO štandard. Bolo by vhodné implementovať podporu aj pre tento súborový formát.

- Tomáš Takács pokračoval v analýze VIS a súborového systému BLIF-MV. Zistil, že rozdiel oproti BLIF-u je to, že podporuje aj viacúrovňové obvody a multi-hodnotové  vstupy a výstupy.

## Zápisnica č.5

Zápis 5. stretnutia tímu č. 2

| Vedúci pedagóg: Ing. Peter Pištek |  |
| --- | --- |
| Zúčastnení členovia tímu: Bc. Róbert Chytil Bc. Martin Jánoš Bc. Tomáš Takács Bc. Róbert Virkler | Dátum: 4.11.2010 Miestnosť: D104 Čas: 12:00-13:00 |
|  | Zápis vypracoval: Bc. Tomáš Takács |
| Chýbajú: Bc. Tomáš Lőrincz | Zápis overil: Bc. Martin Jánoš |

Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia

| Číslo úlohy | Úloha | Zodpovedný | Stav | Termín |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | SIS, MVSIS (Berkeley) | MJ | splnené | 4.11.2010 |
| 2.5 | BDS teória | RCh | splnené | 4.11.2010 |
| 2.6 | Správa webového sídla | RV | prebieha | dlhodobo |
| 3.1 | Petriho siete, súb. formát petr. s. | TL | splnené | 4.11.2010 |
| 3.2 | BDS a BLIF-MV | TT | splnené | 4.11.2010 |
| 4.1 | PNML | RV | splnené | 4.11.2010 |
| 4.2 | Špecifikácia | TL | prebieha | 4.11.2010 |
| 4.3 | Návrh riešenia | TL | prebieha | 4.11.2010 |
| 4.4 | Založenie dokumentácie | MJ | splnené | 4.11.2010 |
| 4.5 | Binárne rozhodovacie stromy | RCh | prebieha | 4.11.2010 |

Pridelené úlohy

| Číslo úlohy | Úloha | Zodpovedný | Termín |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | Dokumentácie projektu | MJ | dlhodobo |
| 5.2 | Dokumentácia riadenia | RCh | dlhodobo |
| 5.3 | Analýza SVN | MJ | 9.11.2010 |

Priebeh stretnutia

- Tomáš Lőrincz sa vopred ospravedlnil a nezúčastnil sa stretnutia zo zdravotných dôvodov

- Kontrola zápisnice zo štvrtého stretnutia, doladenie detailov

- Prítomní členovia tímu oboznámili kolegov so zisteniami, ktoré zistili pri analyzovaní svojej problémovej oblasti

- Martin Jánoš spracoval prvú verziu dokumentácie projektu a predviedol ju tímu. Do analýzy zahrnul materiály, ktoré spracoval ohľadom analýzy systémov SIS, MVSIS. Analýzu systému VIS od Tomáša Takácsa tiež zahrnul do dokumentu. Po prijatí ďalších spracovaných materiálov od ostatných členov dokončí kapitolu analýzy v dokumentáciu riadenia

- Róbert Chytil spolu s Tomášom Takácsom dokončili analýzu systému BDS.

- Róbert Virkler analyzoval súborový formát PNML. Tím rozhodol, že tento formát je vhodný pre implementáciu Petriho sietí.

- K Tomášovi Lőrinczovi sa pridajú Róbert Virkler a Tomáš Takács, aby spoločne spracovali špecifikáciu a návrh riešenia.

- Martin Jánoš zanalyzuje nástroj na správu verzií softvéru SVN

- Róbert Chytil vypracuje dokumentáciu riadenia a doplní analýzu binárnych rozhodovacích diagramov BDD.

## Zápisnica č.6

Zápis 6. stretnutia tímu č. 2

| Vedúci pedagóg: Ing. Peter Pištek |  |
| --- | --- |
| Zúčastnení členovia tímu: Bc. Róbert Chytil Bc. Martin Jánoš Bc. Tomáš Lőrincz Bc. Tomáš Takács Bc. Róbert Virkler | Dátum: 9.11.2010 Miestnosť: C311 Čas: 17:00-18:00 |
|  | Zápis vypracoval: Bc. Martin Jánoš |
| Chýbajú: - | Zápis overil: Bc. Róbert Chytil |

Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia

| Číslo úlohy | Úloha | Zodpovedný | Stav | Termín |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.6 | Správa webového sídla | RV | prebieha | dlhodobo |
| 4.2 | Špecifikácia | TL, RV, TT | splnené | 9.11.2010 |
| 4.3 | Návrh riešenia | TL, RV, TT | splnené | 9.11.2010 |
| 4.5 | Binárne rozhodovacie stromy | RCh | splnené | 9.11.2010 |
| 5.1 | Dokumentácia projektu | MJ | prebieha | dlhodobo |
| 5.2 | Dokumentácia riadenia | RCh | prebieha | dlhodobo |
| 5.3 | Analýza SVN | MJ | splnené | 9.11.2010 |

Pridelené úlohy

| Číslo úlohy | Úloha | Zodpovedný | Termín |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.1 | Napísať posudok pre tím 10 | všetci | 16.11.2010 |
| 6.2 | Vytvoriť jadro prototypu | TL | 23.11.2010 |
| 6.3 | Vytvorenie zásuvných modulov | TT, RV | 23.11.2010 |
| 6.4 | Navrhnúť testovacie vstupy | RCh | 23.11.2010 |
| 6.5 | Navrhnúť testovací formulár | RCh | 23.11.2010 |
| 6.6 | Analýza ladiacich nástrojov | MJ | 23.11.2010 |

Priebeh stretnutia

- Kontrola zápisnice z piateho stretnutia, doplnenie menších nedostatkov

- Prítomní členovia tímu oboznámili kolegov so zisteniami, ktoré zistili pri analyzovaní, návrhu a špecifikácii svojej problémovej oblasti

- Martin Jánoš spracoval plnú verziu dokumentácie projektu a predviedol ju tímu. Dokumentácia obsahuje už časť Špecifikácia riešenia a Návrh. Tiež predstavil ostatným členom tímu program SVN na spravovanie verzií a ako by sme ho mohli využiť pri vyhotovovaní prototypu

- Róbert Virkler spolu s Tomášom Takácsom a Tomášom Lȍrinczom dokončili špecifikáciu riešenia a návrh

- Róbert Virkler navrhol nech si každý napíše posudok pre tím 10, ktorý potom zhodnotíme s ostatnými členmi tímu a zlúčime do konečnej podoby

- Tomáš Lőrincz pouvažuje o prototype a rozdelení práce na ňom

- Martin Jánoš zanalyzuje ladiace nástroje (BugZilla)

- Róbert Chytil vypracuje testovacie vstupy a formuláre pre náš program na základe rozprave o overení správnosti programu

## Zápisnica č.7

Zápis 7. stretnutia tímu č. 2

| Vedúci pedagóg: Ing. Peter Pištek |  |
| --- | --- |
| Zúčastnení členovia tímu: Bc. Róbert Chytil Bc. Martin Jánoš Bc. Tomáš Lőrincz Bc. Tomáš Takács Bc. Róbert Virkler | Dátum: 16.11.2010 Miestnosť: C311 Čas: 16:30-17:30 |
|  | Zápis vypracoval: Bc. Tomáš Takács |
| Chýbajú: - | Zápis overil: Bc. Róbert Virkler |

Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia

| Číslo úlohy | Úloha | Zodpovedný | Stav | Termín |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.6 | Správa webového sídla | RV | prebieha | dlhodobo |
| 5.1 | Dokumentácia projektu | MJ | prebieha | dlhodobo |
| 5.2 | Dokumentácia riadenia | RCh | prebieha | dlhodobo |
| 6.1 | Napísať posudok pre tím 10 | všetci | prebieha | 19.11.2010 |
| 6.2 | Vytvoriť jadro prototypu | TL | prebieha | 23.11.2010 |
| 6.3 | Vytvorenie zásuvných modulov | TT, RV | prebieha | 23.11.2010 |
| 6.4 | Navrhnúť testovacie vstupy | RCh | prebieha | 23.11.2010 |
| 6.5 | Navrhnúť testovací formulár | RCh | prebieha | 23.11.2010 |
| 6.6 | Analýza ladiacich nástrojov | MJ | prebieha | 23.11.2010 |

Pridelené úlohy

| Číslo úlohy | Úloha | Zodpovedný | Termín |
| --- | --- | --- | --- |
| 7.1 | Opraviť dokumentáciu projektu | MJ | 23.11.2010 |
| 7.2 | Opraviť dokumentáciu riadenia | RCh | 23.11.2010 |
| 7.3 | Napísať reakciu na posudok | RV | 23.11.2010 |

Priebeh stretnutia

- Kontrola zápisnice zo šiesteho stretnutia, doplnenie menších nedostatkov

- Na začiatku stretnutia nám pedagogický vedúci Ing. Peter Pištek povedal svoje výhrady k odovzdanej dokumentácií. Dokumentácií projektu opraví Martin Jánoš a dokumentáciu riadenia opraví Róbert Chytil.

- Členovia tímu poslali svoje posudky na dokumenty tímu č. 10 na mail tímu. Dohodli sme sa, že celkový posudok za náš tím na dokumentáciu tímu č. 10 napíše Martin Jánoš. Posudok bude do termínu odovzdania (t.j. 19.11. 2010 do 14:00) zverejnený na stránke tímu.

- Úlohy z predchádzajúce stretnutia ostávajú členom tímu naďalej.

- Tomáš Lőrincz oboznámil tím s úvodným jadrom prototypu, ktoré poslal aj na mail tímu. Vývoj prototypu naďalej prebieha ako aj vývoj zásuvných modulov. Tomáš Takács sa pokúsi vytvoriť modul na spracovanie súborov typu BLIF. Róbert Virkler sa tiež pokúsi vytvoriť zásuvný modul.

- Ing. Peter Pištek nám pripomenul, aby sme nezabudli na komentovanie zdrojových súborov.

- Róbert Virkler napíše reakciu posudok vypracovaný tímom č. 10

## Zápisnica č.8

Zápis 8. stretnutia tímu č. 2

| Vedúci pedagóg: Ing. Peter Pištek |  |
| --- | --- |
| Zúčastnení členovia tímu: Bc. Róbert Chytil Bc. Martin Jánoš Bc. Tomáš Lőrincz Bc. Tomáš Takács Bc. Róbert Virkler | Dátum: 23.11.2010 Miestnosť: C311 Čas: 16:30-17:30 |
|  | Zápis vypracoval: Bc. Róbert Virkler |
| Chýbajú: - | Zápis overil: Bc. Róbert Virkler |

Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia

| Číslo úlohy | Úloha | Zodpovedný | Stav | Termín |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.6 | Správa webového sídla | RV | prebieha | dlhodobo |
| 5.1 | Dokumentácia projektu | MJ | prebieha | dlhodobo |
| 5.2 | Dokumentácia riadenia | RCh | prebieha | dlhodobo |
| 6.1 | Napísať posudok pre tím 10 | všetci | splnené | 19.11.2010 |
| 6.2 | Vytvoriť jadro prototypu | TL | prebieha | 30.11.2010 |
| 6.3 | Vytvorenie zásuvných modulov | RV | prebieha | 30.11.2010 |
| 6.4 | Navrhnúť testovacie vstupy | RCh | prebieha | 30.11.2010 |
| 6.5 | Navrhnúť testovací formulár | RCh | splnené | 23.11.2010 |
| 6.6 | Analýza ladiacich nástrojov | MJ | splnené | 23.11.2010 |
| 7.1 | Opraviť dokumentáciu Projektu | MJ | splnené | 23.11.2010 |
| 7.2 | Opraviť dokumentáciu Riadenia | RCh | splnené | 23.11.2010 |
| 7.3 | Napísať reakciu na posudok | RV | splnené | 23.11.2010 |

Pridelené úlohy

| Číslo úlohy | Úloha | Zodpovedný | Termín |
| --- | --- | --- | --- |
| 8.1 | Tvorba pomocníka prototypu | MJ, RCh | 13.12. 2010 |

Priebeh stretnutia

- Kontrola zápisnice zo siedmeho stretnutia

- Pedagogický vedúci Ing. Peter Pištek nám povedal svoje pripomienky k posudku a prešli sme si aj posudok tímu č. 10

- Róbert Virkler odovzdal napísanú reakciu na posudok, ktorú si vedúci prečítal a povedal svoje výhrady

- Prešli sme ku kontrole pridelených úloh z predošlého stretnutia

- Tomáš Lőrincz vytvoril jadro prototypu, ktoré dokáže spracovávať zásuvné moduly. Jadro prototypu rovnako obsahuje kresliaci editor

- Tomáš Takács predviedol funkcionalitu svojej časti prototypu, ktorá dokáže spracovať súbor typu BLIF a vypíše informácie o obvode

- Róbert Chytil nám ukázal návrh testovacieho formulára, ktorý však nie je kompletný a dostane finálny tvar až počas samotného testovania, kedy sa doladia požiadavky na testovanie

- Martin Jánoš dokončil analýzu ladiacich nástrojov. Dohodli sme sa po jeho odporúčaní používať nástroj Microsoft Office Excel.

- Martin Jánoš a Róbert Chytil dopracovali nedostatky v dokumentácii riadenia a projektu

## Zápisnica č.9

Zápis 9. stretnutia tímu č. 2

| Vedúci pedagóg: Ing. Peter Pištek |  |
| --- | --- |
| Zúčastnení členovia tímu: Bc. Róbert Chytil Bc. Martin Jánoš Bc. Tomáš Lőrincz Bc. Tomáš Takács Bc. Róbert Virkler | Dátum: 30.11.2010 Miestnosť: C311 Čas: 16:30-17:30 |
|  | Zápis vypracoval: Bc. Róbert Chytil |
| Chýbajú: - | Zápis overil: Bc. Róbert Virkler |

Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia

| Číslo úlohy | Úloha | Zodpovedný | Stav | Termín |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.6 | Správa webového sídla | RV | prebieha | dlhodobo |
| 5.1 | Dokumentácia projektu | MJ | prebieha | dlhodobo |
| 5.2 | Dokumentácia riadenia | RCh | prebieha | dlhodobo |
| 6.2 | Vytvoriť jadro prototypu | TL | prebieha | 13.12.2010 |
| 6.3 | Vytvorenie zásuvných modulov | RV, TT | prebieha | 13.12.2010 |
| 6.4 | Navrhnúť testovacie vstupy | RCh | prebieha | 13.12.2010 |
| 8.1 | Tvorba pomocníka prototypu | MJ, RCh | prebieha | 13.12.2010 |

Pridelené úlohy

| Číslo úlohy | Úloha | Zodpovedný | Termín |
| --- | --- | --- | --- |
| 9.1 | Testovanie prototypu na PNML | MJ | 13.12.2010 |
| 9.2 | Testovanie prototypu na BLIF | RCh | 13.12.2010 |

Priebeh stretnutia

- Kontrola zápisnice z ôsmeho stretnutia

- Róbert Virkler pridal na webovú stránku tímu opravenú dokumentáciu projektu, ako aj dokumentáciu riadenia

- Tomáš Lőrincz predviedol kresliaci editor z jadra prototypu, kde sa môžu jednotlivé objekty prepájať medzi sebou

- Róbert Virkler nám predviedol funkcionalitu ním vytváraného modulu, ktorý analyzuje parametre PNML súboru.

- Martin Jánoš nám ukázal vytvoreného pomocníka prototypu, v ďalšom ho poskytne kolegovi Róbertovi Chytilovi pre ďalšie doplnenie

- Členovia tímu sa zhodli, že pomocník prototypu bude obsahovať tiež požiadavky na inštaláciu

- Pedagogický vedúci Ing. Peter Pištek uviedol možnosť využitia virtuálnych počítačov

- Prešli sme ku kontrole pridelených úloh z predošlého stretnutia

- Úlohy 6.2, 6.3 a 6.4 sa predĺžili do 13.12.2010

- Róbert Chytil otestuje správnu funkčnosť súboru BLIF na prototype

- Martin Jánoš otestuje správnu funkčnosť súboru PNML na prototype

- Testovanie súborov sa bude zameriavať na kritické vstupy, nesprávne súbory, pomenené tagy.

- V prípade zistenia chybovosti sa tieto chyby presmerujú na chybový výstup

## Zápisnica č.10

Zápis 10. stretnutia tímu č. 2

| Vedúci pedagóg: Ing. Peter Pištek |  |
| --- | --- |
| Zúčastnení členovia tímu: Bc. Róbert Chytil Bc. Martin Jánoš Bc. Tomáš Lőrincz Bc. Tomáš Takács Bc. Róbert Virkler | Dátum: 7.12.2010 Miestnosť: D113 Čas: 16:30-17:30 |
|  | Zápis vypracoval: Bc. Tomáš Lőrincz |
| Chýbajú: - | Zápis overil: Bc. Róbert Virkler |

Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia

| Číslo úlohy | Úloha | Zodpovedný | Stav | Termín |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.6 | Správa webového sídla | RV | prebieha | dlhodobo |
| 5.1 | Dokumentácia projektu | MJ | prebieha | dlhodobo |
| 5.2 | Dokumentácia riadenia | RCh | prebieha | dlhodobo |
| 6.2 | Vytvoriť jadro prototypu | TL | ukončené | 13.12.2010 |
| 6.3 | Vytvorenie zásuvných modulov | RV, TT | prebieha | 13.12.2010 |
| 6.4 | Navrhnúť testovacie vstupy | RCh | prebieha | 13.12.2010 |
| 8.1 | Tvorba pomocníka prototypu | MJ, RCh | prebieha | 13.12.2010 |
| 9.1 | Testovanie prototypu na PNML | MJ | prebieha | 13.12.2010 |
| 9.2 | Testovanie prototypu na BLIF | RCh | prebieha | 13.12.2010 |

Pridelené úlohy

| Číslo úlohy | Úloha | Zodpovedný | Termín |
| --- | --- | --- | --- |
| 10.1 | Vytvorenie používateľskej príručky | RCh, MJ | 13.12.2010 |
| 10.2 | Integrovanie prídavných modulov | TL | 13.12.2010 |

Priebeh stretnutia

- Kontrola zápisnice z deviateho stretnutia

- Martin Jánoš vytvoril pomocníka k programu, postupne ho dopĺňa. Otestoval modul pre podporu súborového formátu PNML, nenašiel žiadne nedostatky.

- Tomáš Lőrincz dokončil prácu na základnom jadre prototypu. Pridaná podpora pre moduly a základný grafický editor.  Ďalej sa bude pracovať na úprave vytvorených modulov, tak aby boli kompatibilné s jadrom.

- Róbert Virkler pokračoval v tvorbe modulu pre formát PNML, zatiaľ modul vypisuje len základné parametre prechodov a miest. V ďalšej fáze sa pridá výpis jednotlivých prepojení.

- Róbert Chytil pokračuje v testovaní modulu pre súborový formát BLIF.

- K prototypu je potrebné vytvoriť používateľskú príručku. Úloha bola zverená Róbertovi Chytilovi.

- Tomáš Takács modifikoval modul pre BLIF tak aby sa dal jednoduchšie implementovať do hlavného programu.

- Tím sa dohodol, že prezentácia prototypu bude s najväčšou pravdepodobnosťou 14.12.2010.

## Zápisnica č.11

Zápis 11. stretnutia tímu č. 2

| Vedúci pedagóg: Ing. Peter Pištek |  |
| --- | --- |
| Zúčastnení členovia tímu: Bc. Róbert Chytil Bc. Martin Jánoš Bc. Tomáš Lőrincz Bc. Tomáš Takács Bc. Róbert Virkler | Dátum: 16.2.2011 Miestnosť: C311 Čas: 11.00 – 12.00 |
|  | Zápis vypracoval: Bc. Róbert Virkler |
| Chýbajú: - | Zápis overil: Bc. Tomáš Takács |

Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia

| Číslo úlohy | Úloha | Zodpovedný | Stav | Termín |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.6 | Správa webového sídla | RV | prebieha | dlhodobo |
| 5.1 | Dokumentácia projektu | MJ | prebieha | dlhodobo |
| 5.2 | Dokumentácia riadenia | RCh | prebieha | dlhodobo |

Pridelené úlohy

| Číslo úlohy | Úloha | Zodpovedný | Termín |
| --- | --- | --- | --- |
| 11.1 | Testovacie vstupy | MJ, RCh | 23.2. 2011 |
| 11.2 | Navrhnúť vylepšenia | Všetci | dlhodobá |
| 11.3 | Implementácia PNML | TL, RV | 23.2. 2011 |
| 11.4 | Skompletizovanie dokumentácie | Všetci | 23.2. 2011 |
| 11.5 | BLIF plugin pre logické obvody | TT | 23.2. 2011 |

Priebeh stretnutia

- Zhodnotenie prác v zimnom semestri

- Zahájenie práce v letnom semestri

- Prvotné návrhy vylepšení na prototype

- Predvedenie vylepšeného prototypu o doplnenú funkcionalitu

- Konzultovanie o ITSRC študentskej konferencii

- Pridelenie nových úloh pre členov tímu

## Zápisnica č.12

Zápis 12. stretnutia tímu č. 2

| Vedúci pedagóg: Ing. Peter Pištek |  |
| --- | --- |
| Zúčastnení členovia tímu: Bc. Róbert Chytil Bc. Martin Jánoš Bc. Tomáš Lőrincz Bc. Tomáš Takács Bc. Róbert Virkler | Dátum: 23.2.2011 Miestnosť: D124 Čas: 12.30 – 13.30 |
|  | Zápis vypracoval: Bc. Róbert Chytil |
| Chýbajú: - | Zápis overil: Bc. Róbert Virkler |

Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia

| Číslo úlohy | Úloha | Zodpovedný | Stav | Termín |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.6 | Správa webového sídla | RV | prebieha | dlhodobo |
| 5.1 | Dokumentácia projektu | MJ | prebieha | dlhodobo |
| 5.2 | Dokumentácia riadenia | RCh | prebieha | dlhodobo |
| 11.1 | Testovacie vstupy | MJ, RCh | prebieha | 2.3.2011 |
| 11.2 | Navrhnúť vylepšenia | Všetci | prebieha | dlhodobo |
| 11.3 | Implementácia PNML | TL, RV | prebieha | 2.3. 2011 |
| 11.4 | Skompletizovanie dokumentácie | Všetci | splnené | 23.2.2011 |
| 11.5 | BLIF plugin pre logické obvody | TT | splnené | 23.2.2011 |

Pridelené úlohy

| Číslo úlohy | Úloha | Zodpovedný | Termín |
| --- | --- | --- | --- |
| 12.1 | Spôsob prevodu grafického prostredia na kód | Všetci | 9.3. 2011 |
| 12.2 | Overenie testovacích vstupov | MJ, RCh | 9.3. 2011 |

Priebeh stretnutia

- Kontrola zápisnice z jedenásteho stretnutia

- Úlohu 11.1 Testovacie vstupy si zodpovedný rozdelia nasledovne:

  - Martin Jánoš bude mať na starosti kombinačné obvody

  - Róbert Chytil bude mať na starosti stavové automaty

- Boli navrhnuté ďalšie spôsoby vylepšení prototypu:

  - Pridanie tágov PNML

  - Spätný prevod z grafického prostredia na kód (tím sa rozhodol, že tento bod je najdôležitejší)

  - Prevod medzi formátmi BLIF, KISS, atď.

  - Zobrazenie parametrov jednotlivých objektov

    - Pri prejdení myšou nad nimi

    - Kliknutím na objekt

  - Vylepšenie prekrývania objektov

  - Pridanie možností kopírovanie (copy), písania späť (undo), písania dopredu (redo), zarovnávania, atď.

- Tím sa zhodol na priebežnom písaní dokumentácie už počas softvérového vývoja programu

- Pri Petriho sieťach doplniť prechod a stav uzla do hlavného programu

- Kontrola príspevku tímu na IIT.SRC vedúcim pedagógom

- Pridelenie nových úloh pre členov tímu:

  - Každý člen tímu dostane za úlohu zamýšľať sa nad spôsobom prevodu obvodu z grafického prostredia na kód

  - Martin Jánoš s Róbertom Chytilom overia navrhnuté testovacie vstupy

# Preberacie protokoly

Táto kapitola obsahuje preberacie protokoly pre oponentský tím a pre pedagogického vedúceho práce.

Slovenská technická univerzita

Fakulta informatiky a informačných technológií

Iľkovičova 3, 842 16 Bratislava 4

Preberací protokol

Informácie o projekte a autoroch:

| Názov projektu | Prostredie pre návrh digitálnych systémov |
| --- | --- |
| Typ projektu | Tímový projekt I |
| Tím | Tím č.2 – Z-5 |
| Autori | Bc. Róbert Chytil, Bc. Martin Jánoš, Bc. Tomáš Lőrincz, Bc. Tomáš Takács, Bc. Róbert Virkler |
| Kontakt | z5.five5@gmail.com |

Informácie o odovzdanom dokumente:

| Dátum odovzdania | Názov odovzdaného dokumentu | Počet strán | Prevzal tím |
| --- | --- | --- | --- |
| Prílohy | Všetky prípadné prílohy sú súčasťou odovzdaného dokumentu. |  |  |

Zástupca odovzdávajúceho tímu:

| Meno a priezvisko | Podpis |
| --- | --- |
| Bc. Martin Jánoš |  |

Zástupca preberajúceho tímu:

| Meno a priezvisko | Podpis |
| --- | --- |

Ja, __________________________, svojím podpisom potvrdzujem prevzatie dokumentu od Z-5 tímu č.2.

V Bratislave, 	11. november 2010

Slovenská technická univerzita

Fakulta informatiky a informačných technológií

Iľkovičova 3, 842 16 Bratislava 4

Preberací protokol

Informácie o projekte a autoroch:

| Názov projektu | Prostredie pre návrh digitálnych systémov |
| --- | --- |
| Typ projektu | Tímový projekt I |
| Tím | Tím č.2 – Z-5 |
| Autori | Bc. Róbert Chytil, Bc. Martin Jánoš, Bc. Tomáš Lőrincz, Bc. Tomáš Takács, Bc. Róbert Virkler |
| Kontakt | z5.five5@gmail.com |

Informácie o odovzdanom dokumente:

| Dátum odovzdania | Názov odovzdaného dokumentu | Počet strán |
| --- | --- | --- |
| Prílohy | Všetky prípadné prílohy sú súčasťou odovzdaného dokumentu. |  |

Zástupca odovzdávajúceho tímu:

| Meno a priezvisko | Podpis |
| --- | --- |
| Bc. Martin Jánoš |  |

Vedúci projektu:

| Meno a priezvisko | Podpis |
| --- | --- |
| Ing. Peter Pištek |  |

Ja, Ing. Peter Pištek, svojím podpisom potvrdzujem prevzatie dokumentu od Z-5 tímu č.2.

V Bratislave, 11. november 2010