# Zápis 13. stretnutia tímu č. 2

| Vedúci pedagóg: Ing. Peter Pištek |  |
| --- | --- |
| Zúčastnení členovia tímu: Bc. Róbert Chytil Bc. Martin Jánoš Bc. Tomáš Takács Bc. Róbert Virkler | Dátum: 2.3.2011 Miestnosť: D124 Čas: 13.00 – 13.40 |
|  | Zápis vypracoval: Bc. Martin Jánoš |
| Chýbajú: Bc. Tomáš Lőrincz | Zápis overil: Bc. Róbert Virkler |

## Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia

| Číslo úlohy | Úloha | Zodpovedný | Stav | Termín |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.6 | Správa webového sídla | RV | prebieha | dlhodobo |
| 5.1 | Dokumentácia projektu | MJ | prebieha | dlhodobo |
| 5.2 | Dokumentácia riadenia | RCh | prebieha | dlhodobo |
| 11.1 | Testovacie vstupy | MJ, RCh | prebieha | dlhodobo |
| 11.2 | Navrhnúť vylepšenia | Všetci | prebieha | dlhodobo |
| 11.3 | Implementácia PNML | TL, RV | splnené | 2.3.2011 |
| 12.1 | Spôsob prevodu grafického prostredia na kód | Všetci | Prebieha | 9.3.2011 |

## Pridelené úlohy

| Číslo úlohy | Úloha | Zodpovedný | Termín |
| --- | --- | --- | --- |
| 13.1 | Rozšíriť BLIF plug-in | TT | 9.3. 2011 |
| 13.2 | Poslať výsledky testovania vedúcemu pedagógovi | MJ, RCh | 8.3. 2011 |

Priebeh stretnutia

- Kontrola zápisnice z dvanásteho stretnutia a postrehy na prípadné chyby v nej

- RV oznámil, že PNML plug-in teraz zobrazuje aj prepojenia (arcs)

- Úlohy 11.1 a 12.2 sa zlúčia do úlohy 11.1, lebo tá rovno zahŕňa aj overenie, navyše sa trvanie určí na dlhodobo, aby sa dali pridané vlastnosti týkajúce sa vstupov a výstupov programu priamo otestovať. Rozdelenie testovania medzi RCh a MJ v úlohe 12.2 zostáva v platnosti.

- Diskutovalo o formáte prevodu grafického objektu do zodpovedajúceho súborového formátu (napr. BLIF) – serializácia a akým spôsobom mu ho podať:

  - Navrhnúť pridanie objektu (bloku) s parametrami od objektového prúdu (navrhol RV)

  - Definovať formát zápisu objektu do prúdu

  - Alternatíva k blokovému prístupu: zápis nakresleného obvodu do logickej funkcie, v tomto tvare by sa ľahšie posielal na plug-in  na zápis do príslušných formátov BLIF, KISS, atď. Všetky funkcie by sa predtým previedli do jednotného tvaru SOP (Sum Of Products – súčet súčinov).

  - Zhrnutie:

    - Blokový prístup je vhodný pri PNML (vďaka jeho štruktúre),

Pri logickom obvode treba pomenovať hradlá a prepojenia medzi vstupmi a výstupmi, aby boli jedinečné a ľahko identifikovateľné. Tu vznikne problém, keď má obvod viac výstupov (predložil TT)

    - Prístup pomocou výstupnej funkcie je vhodný pre logické obvody, lebo vo funkcii je vyjadrený vzťah medzi vstupmi a výstupmi

- Prevod medzi formátmi sa môže uskutočniť buď prostredníctvom dialógu alebo uložiť otvorený súbor  v požadovanom formáte (poznamenal pedagogický vedúci)

- TT uskutoční rozšírenie BLIF plug-inu o  korektné vykreslenie viacstupňových  (3 a viac stupňov) obvodov a opraví chyby zistené pri testovaní (v rámci úlohy 13.1)

- Výsledky testov sa zapíšu do zodpovedajúcich tabuliek (vypracujú RCh a MJ v rámci úlohy 13.2)