# Zápis 14. stretnutia tímu č. 2

| Vedúci pedagóg: Ing. Peter Pištek |  |
| --- | --- |
| Zúčastnení členovia tímu: Bc. Róbert Chytil Bc. Martin Jánoš Bc. Tomáš Takács Bc. Tomáš Lőrincz | Dátum: 9.3.2011 Miestnosť: D124 Čas: 13.00 – 13.40 |
|  | Zápis vypracoval: Bc. Tomáš Lőrincz |
| Chýbajú: Bc. Róbert Virkler | Zápis overil: Bc. Róbert Virkler |

## Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia

| Číslo úlohy | Úloha | Zodpovedný | Stav | Termín |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.6 | Správa webového sídla | RV | prebieha | dlhodobo |
| 5.1 | Dokumentácia projektu | MJ | prebieha | dlhodobo |
| 5.2 | Dokumentácia riadenia | RCh | prebieha | dlhodobo |
| 11.1 | Testovacie vstupy | MJ, RCh | prebieha | dlhodobo |
| 11.2 | Navrhnúť vylepšenia | Všetci | prebieha | dlhodobo |
| 12.1 | Spôsob prevodu grafického prostredia na kód | TL,TT,RV | prebieha | 16.3.2011 |
| 13.1 | Rozšíriť BLIF plug-in | TT | prebieha | 16.3.2011 |

## Pridelené úlohy

| Číslo úlohy | Úloha | Zodpovedný | Termín |
| --- | --- | --- | --- |
| 14.1 | Vytvoriť plug-in pre stavové automaty | RCH | 16.3. 2011 |
| 14.2 | Testovacie vstupy - PNML | MJ | 16.3. 2011 |
| 14.3 | Vylepšenie PNML | RV | 16.3. 2011 |
| 14.4 | Vylepšenie hlavného programu | TL | 16.3. 2011 |
| 14.5 | Vytvorenie plug-inu na minimalizáciu obvodu | MJ | 16.3. 2011 |

Priebeh stretnutia

- Kontrola zápisnice z trinásteho stretnutia a diskusia o zadaných úlohách

- RCH a MJ sa podieľali na testovaní plug-inu pre BLIF, výsledky testovania zapisovali do tabuľky, ktorú poskytli vedúcemu projektu a ostatným členom tímu.

- Výsledkom bola zjednotená tabuľka

- TT oznámil, že na základe tabuľky s chybami opravil spracovanie jednoduchých obvodov s jedným logickým členom AND. Na odstránení chyby pri jednom člene OR sa ešte pracuje.

- Pri plug-ine na spracovanie PNML bolo potrebné doriešiť problematiky vykresľovania jednotlivých uzlov (problém so súradnicami). RV dostal úlohu daný problém odstrániť.

- Poznámka od MJ, že plug-in pre BLIF nevykresľuje logický člen XOR, ale rozdelí ho na viacej členov AND a OR. Základná funkcia sa ale nezmení, čiže je to v poriadku.

- TL dostal za úlohu vylepšiť hlavný program. Doriešiť problém scrollovania a vyskúšať implementovať návrh od TT, aby sa použil externý program na prevod medzi jednotlivými formátmi.

- Ďalej dostal za úlohu dorobiť výpis parametrov jednotlivých častí obvodu, keď sa prejde kurzorom nad konkrétnym objektom.

- Pri vytvorení nového spojenia by si mal program vypýtať od používateľa názov spojenia.

- Členovia tímu sa majú dohodnúť, ktoré parametre obvodu potrebujú pri spätnom spracovaní obvodov (grafika -> súbor)