# Zápis 18. stretnutia tímu č. 2

| Vedúci pedagóg: Ing. Peter Pištek |  |
| --- | --- |
| Zúčastnení členovia tímu: Bc. Róbert Chytil Bc. Martin Jánoš Bc. Tomáš Lőrincz Bc. Tomáš Takács Bc. Róbert Virkler | Dátum: 6.4.2011 Miestnosť: D124 Čas: 13.00 – 13.40 |
|  | Zápis vypracoval: Bc. Martin Jánoš |
| Chýbajú: - | Zápis overil: Bc. Róbert Chytil |

## Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia

| Číslo úlohy | Úloha | Zodpovedný | Stav | Termín |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.6 | Správa webového sídla | RV | prebieha | dlhodobo |
| 5.1 | Dokumentácia projektu | MJ | prebieha | dlhodobo |
| 5.2 | Dokumentácia riadenia | RCh | prebieha | dlhodobo |
| 11.2 | Navrhnúť vylepšenia | Všetci | prebieha | dlhodobo |
| 14.4 | Vylepšenie hlavného programu | TL | prebieha | 13.4.2011 |
| 16.1 | Testovanie stavových automatov | MJ | splnené | 6.4.2011 |
| 16.2 | Vylepšenie plug-inu stav. aut | RCh | prebieha | 13.4.2011 |
| 16.4 | Podpora nových hradiel pre BLIF | TT | splnené | 6.4.2011 |
| 17.1 | Farebné siete pre PNML | RV | zastavené | 6.4.2011 |
| 17.2 | Vylepšenie plug-inu na minimalizáciu obvodu | MJ | splnené | 6.4.2011 |
| 17.3 | Akceptačné testy | Všetci | prebieha | 13.4.2011 |
| 17.4 | Simulácia pre logické obvody | TL,TT | prebieha | 13.4.2011 |

## Pridelené úlohy

| Číslo úlohy | Úloha | Zodpovedný | Termín |
| --- | --- | --- | --- |
| 18.1 | Zápis zjednodušeného obvodu do VHDL | MJ | 13.4.2011 |
| 18.2 | Konverzia obvodu z BLIF do VHDL | TT | 13.4.2011 |
| 18.3 | Simulácia Petriho sietí | RV | 13.4.2011 |

Priebeh stretnutia

- Kontrola zápisnice a pridelených úloh zo 17. Stretnutia.

- RV vyhlásil, že farbenie Petriho sietí (PN) nemá význam, keďže neexistuje zodpovedajúci štandard, podľa ktorého by sa mal riadiť; ďalej navrhol pridať mriežku na pracovnú plochu ako pomôcku pri zarovnávaní prvkov obvodu; potom rozprával o nemožnosti otestovať FSM modul, lebo nemal aktuálnu verziu a tá, ktorú mal k dispozícii sa správala chybne pri načítaní vstupov.

- TT rozprával o vylepšeniach svojho modulu, ktoré uskutočnil; napríklad znegovanie funkcie, ktorá má v BLIF na výstupe 0, aby dostal 1.

- TL vyhlásil, že vykoná opravy zistené pri testovaní, najmä automatické pomenovanie spojení a portov kam spojenia patria, potom rozoberal prípady ktoré môžu nastať pri vymazávaní spojenia, ďalej prišiel k záveru, že program vypíše používateľovi upozornenie pri vymazávaní spojenia. Nakoniec si dal za úlohu skompletizovať program na jednotný celok, aby sa doň mohli prípadne pridať ďalšie vlastnosti (napr. simulácia).

- RCh upozornil TL, že v FSM module sa nevypisujú oblé spojenia a šípky sa niekedy nezobrazia správne a navrhol pomenovanie spojení buď ako ručné alebo ako automatické (ako je to pri logických obvodoch).

- Dohodol sa jednotný formát akceptačných testov:

- pole ID bude v tvare: P_CC[x], kde P je poradová číslo testovaného (abecedné poradie členov tímu), CC je dvojmiestne číslo testu (00-99), x je písmeno (a-z), ktoré určuje označuje poradie podtestu testu s číslom CC v prípade keď bola zistená chyba pri teste CC, ak sa aj vtedy pri testovaní objaví chyba, tak sa vykoná ďalší podtest s písmenom, ktoré nasleduje po x. Podtest sa vykoná až vtedy, keď bola uskutočnená oprava chyby zistenej v teste CC.

- pole UC sa vylúči pre svoju nadbytočnosť

- RCh bude mať za úlohu evidovať všetky testy, ktoré potom uvedie v dokumentácii riadenia

- Boli pridelené nové úlohy – pedagogický vedúci navrhol implementovať zápis obvodu z BLIF súboru alebo po zjednodušení do VHDL a simuláciu PN ako samostatný modul, tieto funkcionality sme si už určili v dokumentácii projektu ešte v minulom semestri.