# Zápis 19. stretnutia tímu č. 2

| Vedúci pedagóg: Ing. Peter Pištek |  |
| --- | --- |
| Zúčastnení členovia tímu: Bc. Róbert Chytil Bc. Martin Jánoš Bc. Tomáš Lőrincz Bc. Tomáš Takács Bc. Róbert Virkler | Dátum: 13.4.2011 Miestnosť: D124 Čas: 13.00 – 13.40 |
|  | Zápis vypracoval: Bc. Tomáš Lőrincz |
| Chýbajú: - | Zápis overil: Bc. Róbert Virkler |

## Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia

| Číslo úlohy | Úloha | Zodpovedný | Stav | Termín |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.6 | Správa webového sídla | RV | prebieha | dlhodobo |
| 5.1 | Dokumentácia projektu | MJ | prebieha | dlhodobo |
| 5.2 | Dokumentácia riadenia | RCh | prebieha | dlhodobo |
| 11.2 | Navrhnúť vylepšenia | Všetci | prebieha | dlhodobo |
| 14.4 | Vylepšenie hlavného programu | TL | prebieha | 20.4.2011 |
| 17.3 | Akceptačné testy | Všetci | prebieha | 20.4.2011 |
| 17.4 | Simulácia pre logické obvody | TL,TT | prebieha | 20.4.2011 |
| 18.1 | Zápis zjednodušeného obvodu do VHDL | MJ | splnené | 13.4.2011 |
| 18.2 | Konverzia obvodu z BLIF do VHDL | TT | splnené | 13.4.2011 |
| 18.3 | Simulácia Petriho sietí | RV | prebieha | 20.4.2011 |

## Pridelené úlohy

| Číslo úlohy | Úloha | Zodpovedný | Termín |
| --- | --- | --- | --- |
| 19.1 | Rozdelenie pluginu na dve časti | MJ | 20.4.2011 |
| 19.2. | Používateľská príručka | RCH | 20.4.2011 |

Priebeh stretnutia

- Tím sa dohodol na tom, že bude efektívnejšie ak sa rozdelí plug-in MJ-a na dve časti:

  - Vypísanie zjednodušenej funkcie

  - Uloženie obvodu do VHDL

Dohoda vznikla kvôli problému interakcie plug-inov. Cieľom je aby plug-iny neboli závislé od seba, čo v momentálnej verzií nie je tak, lebo používateľ musí najprv minimalizovať funkciu, až potom sa dá uložiť do VHDL. Vo VHDL je opis správania, bolo potrebné definovať pomocné signály IN_OUT + vytvorený aj TESTBENCH.

- Nebude sa zobrazovať okno pri uložení stavových automatov a logických obvodoch, úloha pre TT a RCH.

- TL implementuje obmedzenie do hlavného programu, aby používateľ nemohol premenovať nepripojené vstupy hradiel. Tým sa zabráni chybám pri ukladaní súboru.

- TL bude naďalej pracovať na vylepení hlavného programu (kontextové menu, nové okná pri nastavovaní vlastností uzlov, informácie o modeli atď.)

- TL a TT majú vymyslieť základnú myšlienku na simuláciu logických obvodov, ako by sa to malo správať pri rôznych situáciách.  Napr.: nepripojený vstup, slučka, atď.

- RCH má za úlohu opraviť drobné chyby v plug-ine pre stavové automaty.

- RV mal za úlohu zistiť možnosti simulácie Petriho sietí. Oboznámil tím, že je to zložitý proces, náročný na matematické výpočty. Vysvetlil ako by sa to dalo urobiť. Úloha je predĺžená do ďalšieho týždňa.

- Tím bude pracovať na plagáte na konferenciu IIT.SRC a jeho konečnú úpravu má na starosti RV.