# Zápis 2. stretnutia tímu č. 2

| Vedúci pedagóg: Ing. Peter Pištek |  |
| --- | --- |
| Zúčastnení členovia tímu: Bc. Róbert Chytil Bc. Martin Jánoš Bc. Tomáš Lőrincz Bc. Tomáš Takács Bc. Róbert Virkler | Dátum: 14.10.2010 Miestnosť: Softvérové štúdio Čas: 12:00-13:00 |
|  | Zápis vypracoval: Bc. Róbert Chytil |
| Chýbajú: - | Zápis overil: Bc. Róbert Virkler |

## Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia

| Císlo úlohy | Úloha | Zodpovedný | Stav | Termín |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Vytvoriť webstránku tímu | RV | splnené | 12.10.2010 |
| 1.2 | Návrh loga | MJ | splnené | 12.10.2010 |
| 1.3 | Založenie projektových denníkov | Všetci | splnené | 12.10.2010 |
| 1.4 | Štúdium literatúry | Všetci | prebieha | 12.10.2010 |

## Pridelené úlohy

| Číslo úlohy | Úloha | Zodpovedný | Termín |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | SIS, MVSIS (Berkeley) | MJ | 19.10.2010 |
| 2.2 | Existujúce riešenia | RV | 19.10.2010 |
| 2.3 | Súborové formáty | TL | 19.10.2010 |
| 2.4 | VIS Berkeley | TT | 19.10.2010 |
| 2.5 | BDS Univ. Of Massachusets | RCh | 19.10.2010 |
| 2.6 | Správa webového sídla | RV | dlhodobo |

Priebeh stretnutia

- Výmena kontaktov s pedagogickým vedúcim tímu

- Začatie analyzovania problematiky

- Pridelenie jednotlivých úloh analýzy:

  - oboznámenie sa s aplikáciami SIS a MVSIS - Bc. Martin Jánoš

  - oboznámenie sa s existujúcimi riešeniami - Bc. Róbert Virkler

  - oboznámenie sa so súborovými formátmi BLIF, KISS, SLIF, atd. - Bc. Tomáš Lőrincz

  - oboznámenie sa s aplikáciou VIS - Bc. Tomáš Takács

  - oboznámenie sa s aplikáciou BDS - Bc. Róbert Chytil

- Analyzovanú oblasť každý zdokumentuje a prinesie na ďalšie stretnutie

- Zhoda na tom, že menej je niekedy viac – aplikácia bude univerzálna, radšej ponúkne menej funkcionality, ale bude stabilná a nebude „padať“.

- Dohoda s vedúcim pedagógom, že druhé stretnutie v softvérovom štúdiu bude 19.10.2010

- Kontrola zápisnice prvého stretnutia pedagogickým vedúcim

- Kontrola web stránky tímu pedagogickým vedúcim