# Zápis 20. stretnutia tímu č. 2

| Vedúci pedagóg: Ing. Peter Pištek |  |
| --- | --- |
| Zúčastnení členovia tímu: Bc. Róbert Chytil Bc. Martin Jánoš Bc. Tomáš Lőrincz Bc. Tomáš Takács Bc. Róbert Virkler | Dátum: 27.4.2011 Miestnosť: D124 Čas: 13.00 – 13.40 |
|  | Zápis vypracoval: Bc. Tomáš Takács |
| Chýbajú: - | Zápis overil: Bc. Róbert Virkler |

## Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia

| Číslo úlohy | Úloha | Zodpovedný | Stav | Termín |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.6 | Správa webového sídla | RV | prebieha | dlhodobo |
| 5.1 | Dokumentácia projektu | MJ | prebieha | dlhodobo |
| 5.2 | Dokumentácia riadenia | RCh | prebieha | dlhodobo |
| 11.2 | Navrhnúť vylepšenia | Všetci | prebieha | dlhodobo |
| 14.4 | Vylepšenie hlavného programu | TL | prebieha | 4.5.2011 |
| 17.3 | Akceptačné testy | Všetci | prebieha | 4.5.2011 |
| 17.4 | Simulácia pre logické obvody | TL,TT | prebieha | 4.5.2011 |
| 18.3 | Simulácia Petriho sietí | RV | prebieha | 4.5.2011 |
| 19.1 | Rozdelenie pluginu na dve časti | MJ | splnené | 27.4.2011 |
| 19.2. | Používateľská príručka | RCH | splnené | 27.4.2011 |

## Pridelené úlohy

| Číslo úlohy | Úloha | Zodpovedný | Termín |
| --- | --- | --- | --- |
| 20.1 | Vylepšiť VHDL plugin – testovacia entita | MJ | 4.5.2011 |
| 20.2 | Dorobiť pomocníka v programe | RCH | 4.5.2011 |
| 20.3 | Upraviť plagát pre IIT.SRC | RV | 4.5.2011 |

Priebeh stretnutia

- Podarila sa implementovať úloha z predchádzajúceho stretnutia a plugin pre VHDL sa rozdelil na 2 samostatné časti. Výstupná funkcia obvodu je vypísaná priamo z hlavného programu a prepis obvodu do VHDL kódu vykonáva plugin.

- Peter Pištek navrhol aby sa pri pridávaní hradiel automaticky inkrementoval automatický názov hradla. Tím s týmto návrhom súhlasil a implementuje ho TL.

- RCH spísal používateľskú príručku k programu.

- TL informoval o vylepšení hlavného programu ako úprava kontextového menu.

- RV skúšal riešiť úlohu zistenia dostupnosti Petriho sietí. Ako sa ukázalo táto úloha nie je triviálna a preto bude na jej riešení pokračovať. Tiež sa pokúsi vyriešiť úlohu ohľadom zistenia ohraničenosti Petriho siete.

- MJ dostal za úlohu vylepšiť VHDL plugin, tak aby sa spolu s VHDL kódom vypísala aj testovacia entita.

- RCH má za úlohu dorobiť pomocníka do programu.

- RV má za úlohu upraviť plagát na IIT.SRC.

- TT a TL majú za úlohu riešiť simuláciu logických obvodov, prípadne zvoliť si iné úlohy na ktorých sa budú podieľať ak sa im túto úlohu nepodarí stihnúť včas.