# Zápis 3. stretnutia tímu č. 2

| Vedúci pedagóg: Ing. Peter Pištek |  |
| --- | --- |
| Zúčastnení členovia tímu: Bc. Róbert Chytil Bc. Martin Jánoš Bc. Tomáš Lőrincz Bc. Tomáš Takács Bc. Róbert Virkler | Dátum: 19.10.2010 Miestnosť: C310 Čas: 17:00-18:00 |
|  | Zápis vypracoval: Bc. Róbert Virkler |
| Chýbajú: - | Zápis overil: Bc. Martin Jánoš |

## Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia

| Číslo úlohy | Úloha | Zodpovedný | Stav | Termín |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | SIS, MVSIS (Berkeley) | MJ | prebieha | 19.10.2010 |
| 2.2 | Existujúce riešenia | RV | prebieha | 19.10.2010 |
| 2.3 | Súborové formáty | TL | splnené | 19.10.2010 |
| 2.4 | VIS Berkeley | TT | splnené | 19.10.2010 |
| 2.5 | BDS Univ. Of Massachusets | RCh | prebieha | 19.10.2010 |
| 2.6 | Správa webového sídla | RV | prebieha | 19.10.2010 |

## Pridelené úlohy

| Číslo úlohy | Úloha | Zodpovedný | Termín |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Petriho siete, súb. formát petr. s. | TL | 26.10.2010 |
| 3.2 | BDS a BLIF-MV | TT | 26.10.2010 |

Priebeh stretnutia

- Kontrola zápisnice z druhého stretnutia, doladenie detailov

- Každý z členov tímu oboznámil kolegov so zisteniami, ktoré zistil pri analyzovaní svojej problémovej oblasti

- Martin Jánoš oboznámil kolegov s problematikou ohľadne SIS a MVSIS, uviedol ich do problému, ďalej pracuje na analýze spomínanej oblasti

- Róbert Virkler oboznámil kolegov o zisteniach ohľadne existujúcich riešení, napríklad aké súborové formáty rieši ten daný produkt alebo akú funkcionalitu poskytuje. Rovnako pokračuje v analýze spomínanej oblasti

- Tomáš Lőrincz oboznámil kolegov používaných súborových systémoch pre dané typy digitálnych obvodov. Analyzoval ich detailne a ukázal kolegom rôzne výstupy v daných súborových systémoch. Súborové formáty analyzoval dostatočne a ďalšou jeho úlohou je analýza petriho sietí a súborového formátu do akého sa ukladajú.

- Tomáš Takács oboznámil kolegov o VIS, poukázal na výhody, nevýhody, rovnako tak aj na použitie. Analýzu dokončil a jeho ďalšou úlohou je rozbehať BDS pod Linuxom a hlbšie analyzovať BLIF-MV

- Róbert Chytil mal za úlohu analyzovať BDS, spojazdniť a vyskúšať. Z technických príčin sa to nepodarilo, ale pokračuje v analýze BDS.

- Po prezentácií výsledkov prebiehala diskusia, kde sa každý opýtal na nejasnosti, ktoré mal a boli mu dostatočne vysvetlené

- Každý člen tímu dostal pridelené úlohy, na ktorých bude pracovať naďalej