# Zápis 7. stretnutia tímu č. 2

| Vedúci pedagóg: Ing. Peter Pištek |  |
| --- | --- |
| Zúčastnení členovia tímu: Bc. Róbert Chytil Bc. Martin Jánoš Bc. Tomáš Lőrincz Bc. Tomáš Takács Bc. Róbert Virkler | Dátum: 16.11.2010 Miestnosť: C311 Čas: 16:30-17:30 |
|  | Zápis vypracoval: Bc. Tomáš Takács |
| Chýbajú: - | Zápis overil: Bc. Róbert Virkler |

## Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia

| Číslo úlohy | Úloha | Zodpovedný | Stav | Termín |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.6 | Správa webového sídla | RV | prebieha | dlhodobo |
| 5.1 | Dokumentácia projektu | MJ | prebieha | dlhodobo |
| 5.2 | Dokumentácia riadenia | RCh | prebieha | dlhodobo |
| 6.1 | Napísať posudok pre tím 10 | všetci | prebieha | 19.11.2010 |
| 6.2 | Vytvoriť jadro prototypu | TL | prebieha | 23.11.2010 |
| 6.3 | Vytvorenie zásuvných modulov | TT, RV | prebieha | 23.11.2010 |
| 6.4 | Navrhnúť testovacie vstupy | RCh | prebieha | 23.11.2010 |
| 6.5 | Navrhnúť testovací formulár | RCh | prebieha | 23.11.2010 |
| 6.6 | Analýza ladiacich nástrojov | MJ | prebieha | 23.11.2010 |

## Pridelené úlohy

| Číslo úlohy | Úloha | Zodpovedný | Termín |
| --- | --- | --- | --- |
| 7.1 | Opraviť dokumentáciu projektu | MJ | 23.11.2010 |
| 7.2 | Opraviť dokumentáciu riadenia | RCh | 23.11.2010 |
| 7.3 | Napísať reakciu na posudok | RV | 23.11.2010 |

Priebeh stretnutia

- Kontrola zápisnice zo šiesteho stretnutia, doplnenie menších nedostatkov

- Na začiatku stretnutia nám pedagogický vedúci Ing. Peter Pištek povedal svoje výhrady k odovzdanej dokumentácií. Dokumentácií projektu opraví Martin Jánoš a dokumentáciu riadenia opraví Róbert Chytil.

- Členovia tímu poslali svoje posudky na dokumenty tímu č. 10 na mail tímu. Dohodli sme sa, že celkový posudok za náš tím na dokumentáciu tímu č. 10 napíše Martin Jánoš. Posudok bude do termínu odovzdania (t.j. 19.11. 2010 do 14:00) zverejnený na stránke tímu.

- Úlohy z predchádzajúce stretnutia ostávajú členom tímu naďalej.

- Tomáš Lőrincz oboznámil tím s úvodným jadrom prototypu, ktoré poslal aj na mail tímu. Vývoj prototypu naďalej prebieha ako aj vývoj zásuvných modulov. Tomáš Takács sa pokúsi vytvoriť modul na spracovanie súborov typu BLIF. Róbert Virkler sa tiež pokúsi vytvoriť zásuvný modul.

- Ing. Peter Pištek nám pripomenul, aby sme nezabudli na komentovanie zdrojových súborov.

- Róbert Virkler napíše reakciu posudok vypracovaný tímom č. 10