# Zápis 9. stretnutia tímu č. 2

| Vedúci pedagóg: Ing. Peter Pištek |  |
| --- | --- |
| Zúčastnení členovia tímu: Bc. Róbert Chytil Bc. Martin Jánoš Bc. Tomáš Lőrincz Bc. Tomáš Takács Bc. Róbert Virkler | Dátum: 30.11.2010 Miestnosť: C311 Čas: 16:30-17:30 |
|  | Zápis vypracoval: Bc. Róbert Chytil |
| Chýbajú: - | Zápis overil: Bc. Róbert Virkler |

## Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia

| Číslo úlohy | Úloha | Zodpovedný | Stav | Termín |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.6 | Správa webového sídla | RV | prebieha | dlhodobo |
| 5.1 | Dokumentácia projektu | MJ | prebieha | dlhodobo |
| 5.2 | Dokumentácia riadenia | RCh | prebieha | dlhodobo |
| 6.2 | Vytvoriť jadro prototypu | TL | prebieha | 13.12.2010 |
| 6.3 | Vytvorenie zásuvných modulov | RV, TT | prebieha | 13.12.2010 |
| 6.4 | Navrhnúť testovacie vstupy | RCh | prebieha | 13.12.2010 |
| 8.1 | Tvorba pomocníka prototypu | MJ, RCh | prebieha | 13.12.2010 |

## Pridelené úlohy

| Číslo úlohy | Úloha | Zodpovedný | Termín |
| --- | --- | --- | --- |
| 9.1 | Testovanie prototypu na PNML | MJ | 13.12.2010 |
| 9.2 | Testovanie prototypu na BLIF | RCh | 13.12.2010 |

Priebeh stretnutia

- Kontrola zápisnice z ôsmeho stretnutia

- Róbert Virkler pridal na webovú stránku tímu opravenú dokumentáciu projektu, ako aj dokumentáciu riadenia

- Tomáš Lőrincz predviedol kresliaci editor z jadra prototypu, kde sa môžu jednotlivé objekty prepájať medzi sebou

- Róbert Virkler nám predviedol funkcionalitu ním vytváraného modulu, ktorý analyzuje parametre PNML súboru.

- Martin Jánoš nám ukázal vytvoreného pomocníka prototypu, v ďalšom ho poskytne kolegovi Róbertovi Chytilovi pre ďalšie doplnenie

- Členovia tímu sa zhodli, že pomocník prototypu bude obsahovať tiež požiadavky na inštaláciu

- Pedagogický vedúci Ing. Peter Pištek uviedol možnosť využitia virtuálnych počítačov

- Prešli sme ku kontrole pridelených úloh z predošlého stretnutia

- Úlohy 6.2, 6.3 a 6.4 sa predĺžili do 13.12.2010

- Róbert Chytil otestuje správnu funkčnosť súboru BLIF na prototype

- Martin Jánoš otestuje správnu funkčnosť súboru PNML na prototype

- Testovanie súborov sa bude zameriavať na kritické vstupy, nesprávne súbory, pomenené tagy.

- V prípade zistenia chybovosti sa tieto chyby presmerujú na chybový výstup