# Zápisnica č. 10

| Téma | Ukončenie a prezentácia výsledkov šprintu č. 04. a rozdelenie úloh pre šprint č. 05 |
| --- | --- |
| Miesto stretnutia | Softvérové štúdio (D07) |
| Dátum stretnutia | 2. 12. 2010 |
| Čas stretnutia | 8:00 – 10:30 |
| Prítomní | Ing. Marián Lekavý, PhD. Bc. Peter Borga Bc. Tomáš Florek Bc. Adam Pagáč Bc. Eduard Pribula Bc. Maroš Unčík Bc. Miroslav Vasiľ |
| Zapisovateľ | Bc. Maroš Unčík |
| Overil | Bc. Miroslav Vasiľ |

## Priebeh

- Na začiatku stretnutia sme odovzdávali a prezentovali úlohy z predchádzajúceho šprintu.

- Prvú prezentáciu mal Bc. Miroslav Vasiľ a Bc. Maroš Unčík. Bol odovzdaný a odprezentovaný editor pohybov pre hráča Jim. Editor pohybov dokáže správne importovať XML dokument a následne s jeho obsahom dokáže pracovať.

- Druhú prezentáciu mal Bc. Maroš Unčík. Prezentoval pohyby -  ľah na chrbát z boku, prevrátenie hráča z brucha na chrbát a prevrátenie hráča z chrbta na brucho. Pohyby boli akceptované.

- Tretiu prezetáciu mal Bc. Tomáš Florek, ktorý prezentoval pohyby vytvorené od Bc. Antona Baluchu. Prezentované pohyby boli – kopnutie do lopty zprava a kopnutie zľava. Hráčovi sa ani po opakovanom spustení nepodarilo kopnúť do lopty a hráč spadol.

- Bc. Peter Borga prezentoval pohyby pre stabilnú chôdzu. Pri jej implementácií sa inšpiroval pohybmi zahraničného hráča. Implementáciu pohybu pre rýchlu chôdzu nestihol spraviť. Stabilná chôdza je však dostatočne rýchla. Okrem toho vytvoril pohyb pre vstanie hráča z chrbta. Omylom však tento súbor vymazal a nemohol ho prezentovať

- Bc. Eduard Pribula prezentoval akcelerometer. Akcelerometer však zrejme nepočíta výpočty korektne a je na ňom potrebná ďalšia práca. Rozpracovaná úloha sa presúva do jedného z nasledujúcich šprintov.

- Bc. Tomáš Florek prezentoval spájanie pohybov a vytvorené pohyby. Spájanie pohybov prebieha v skipte. Ing. Marián Lekavý PhD. navrhol, aby sme do budúcnosti zvážili spájanie pohybov priamo v java kóde.

- Bc. Adam Pagáč prezentoval aktualizovanú webovú stránku tímu a projektový backlog. Ing. Marián Lekavý PhD. navrhol, aby sme v zoradení úloh dodržiavali ich prioritu aj po splnení úlohy.

- Počas odovzdávania vytvorených úloh boli prezentované nové nápady pre ďalší postup v projekte.

- Po prezretí úloh nás Ing. Marián Lekavý PhD. upozornil na nedostatky a veci ktoré by sa mohli zlepšiť a usmernil nás, ktorým smerom by sme sa mali vybrať pri ďalšom plnení úloh.

- Identifikovali ďalšie úlohy, ktoré je potrebné vykonať v nasledujúcom šprinte a následne sme urobili ich časový odhad.

- Na konci sme určili sme percentuálne rozdelenie vykonanej práce za uplynulý šprint.

Bc. Adam Pagáč	- 15%

Bc. Anton Balucha	- 10%

Bc. Tomáš Florek	- 15%

Bc. Maroš Unčík	- 15%

Bc. Miroslav Vasiľ	- 15%

Bc. Eduard Pribula	- 15%

Bc. Peter Borga	- 15%

## Bilancia splnenia úloh z šprintu č. 04

| ID | Popis úlohy | Zodpovedný | Termín | Aktuálny stav |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 04.01 | Aktualizácia webu a dokumentov na stránke | Bc. Adam Pagáč | 02.12.2010 | Splnená |
| 04.02 | Dokumentácia | Bc. Miroslav Vasiľ | 02.12.2010 | Splnená |
| 04.03 | Import pohybov zachytených v XML do editora pre Jima | Bc. Miroslav Vasiľ Bc. Maroš Unčík | 02.12.2010 | Splnená |
| 04.04 | Spájanie pohybov | Bc. Tomáš Florek | 02.12.2010 | Splnená |
| 04.05 | Dokončenie plánovača | Bc. Tomáš Florek | 02.12.2010 | Splnená |
| 04.06 | Dokončenie akcelerometra | Bc. Eduard Pribula | 02.12.2010 | Splnená |
| 04.07 | Vytvorenie project backlogu | Bc. Adam Pagáč | 02.12.2010 | Splnená |
| 04.08 | Vytvorenie pohybov – stabilná chôdza | Bc. Peter Borga | 02.12.2010 | Splnená |
| 04.09 | Vytvorenie pohybov – rýchla chôdza | Bc. Peter Borga | 02.12.2010 | Nesplnená |
| 04.10 | Vytvorenie pohybov – otočenie vľavo – otočenie vpravo | Bc. Anton Balucha | 02.12.2010 | Nesplnená |
| 04.11 | Vytvorenie pohybov – vstávanie z brucha | Bc. Peter Borga | 02.12.2010 | Splnená |
| 04.12 | Vytvorenie pohybov – ľahnutie brankára | Bc. Maroš Unčík | 02.12.2010 | Splnená |
| 04.13 | Vytvorenie pohybov – kop | Bc. Anton Balucha | 02.12.2010 | Splnená |
| 04.14 | Vytvorenie prezentácie JTracku | Bc. Anton Balucha | 02.12.2010 | Splnená |

## Úlohy pre šprint č. 05

| ID | Popis úlohy | Zodpovedný | Termín | Odhadovaný čas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 05.01 | Aktualizácia webu a dokumentov na stránke | Bc. Adam Pagáč | 09.12.2010 | 3h |
| 05.02 | Doplnenie dokumentácie k inžinierskemu dielu | Všetci | 09.12.2010 | 21h |
| 05.03 | Doplnenie dokumentácie k riadeniu projektu | Všetci | 09.12.2010 | 21h |
| 05.04 | Finalizácia dokumentácie, formátovanie a vytlačenie | Bc. Miroslav Vasiľ | 09.12.2010 | 5h |
| 05.05 | Doplnenie komentárov do zdrojových kódov, refaktoring a ich formátovanie | Všetci | 09.12.2010 | 14h |
| 05.06 | Dohodnutie prezentácie s tímom 05 pre porovnanie dosiahnutých výsledkov | Bc. Maroš Unčík | 09.12.2010 | 1h |
| 05.07 | Prezentácia – technické zabezpečenie | Bc. Tomáš Florek | 09.12.2010 | 3h |
| 05.08 | Prezentácia – pripraviť powerpointovskú prezentáciu | Bc. Adam Pagáč | 09.12.2010 | 3h |