# Zápisnica č. 11

| Téma | Ukončenie šprintu č. 05, odovzdávanie projektovej dokumentácie a dokumentácie k riadeniu |
| --- | --- |
| Miesto stretnutia | Softvérové štúdio (D07) |
| Dátum stretnutia | 9. 12. 2010 |
| Čas stretnutia | 8:00 – 08:30 |
| Prítomní | Ing. Marián Lekavý, PhD. Bc. Anton Balucha Bc. Tomáš Florek Bc. Eduard Pribula Bc. Maroš Unčík Bc. Miroslav Vasiľ |
| Zapisovateľ | Bc. Eduard Pribula |
| Overil | Bc. Miroslav Vasiľ |

## Priebeh

- Elektronicky sme odovzdali dokumentáciu projektu spolu s dokumentáciou riadenia.

- Obe dokumentácie boli po urgovaní Bc. Adama Pagáč, ktorého účasť na stretnutí bola

ospravedlnená z dôvodu choroby, nahraté na web stránku tímu.

## Bilancia splnenia úloh z šprintu č. 05

| ID | Popis úlohy | Zodpovedný | Termín | Aktuálny stav |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 05.01 | Aktualizácia webu a dokumentov na stránke | Bc. Adam Pagáč | 09.12.2010 | Splnená |
| 05.02 | Doplnenie dokumentácie k inžinierskemu dielu | Všetci | 09.12.2010 | Splnená |
| 05.03 | Doplnenie dokumentácie k riadeniu projektu | Všetci | 09.12.2010 | Splnená |
| 05.04 | Finalizácia dokumentácie, formátovanie a vytlačenie | Bc. Miroslav Vasiľ | 16.12.2010 | Rozpracovaná |
| 05.05 | Doplnenie komentárov do zdrojových kódov, refaktoring a ich formátovanie | Všetci | 09.12.2010 | Splnená |
| 05.06 | Dohodnutie prezentácie s tímom 05 pre porovnanie dosiahnutých výsledkov | Bc. Maroš Unčík | 09.12.2010 | 1h |
| 05.07 | Prezentácia – technické zabezpečenie | Bc. Tomáš Florek | 09.12.2010 | 3h |
| 05.08 | Prezentácia – pripraviť powerpointovskú prezentáciu | Bc. Adam Pagáč | 09.12.2010 | 3h |