# Zápisnica č. 12

| Téma | Určenie rolí v letnom semestri a úloh pre šprint č. 6 |
| --- | --- |
| Miesto stretnutia | Respírium na bloku D, 3. poschodie |
| Dátum stretnutia | 15.02.2011 |
| Čas stretnutia | 15:00 – 16:30 |
| Prítomní | Bc. Anton Balucha Bc. Peter Borga Bc. Tomáš Florek Bc. Adam Pagáč Bc. Eduard Pribula Bc. Maroš Unčík Bc. Miroslav Vasiľ |
| Zapisovateľ | Bc. Maroš Unčík |
| Overil | Bc. Miroslav Vasiľ |

## Priebeh

- Na začiatku stretnutia sme zhrnuli výsledky zimného semestra.

- Následne sme prešli k formálnym záležitostiam. Určili sme roly, ktoré budú jednotliví členovia zastávať nasledujúci semester. Zmenu rolí počas semestra nepredpokladáme, ale v prípade, že si niektorý člen bude chcieť vyskúšať inú rolu, bude mu to umožnené. Roly boli rozdelené nasledovne:

Vedúci tímu				Bc. Miroslav Vasiľ

Zástupca vedúceho			Bc. Tomáš Florek

SCRUM master			Bc. Maroš Unčík

Správca dokumentácie		Bc. Miroslav Vasiľ

Správca web stránky			Bc. Adam Pagáč

Dohľad na termíny			Bc. Maroš Unčík

Komunikácia s okolím			Bc. Maroš Unčík

Manažér plánovania			Bc. Adam Pagáč

Manažér kvality		 	Bc. Maroš Unčík

Manažér podporných činností 	Bc. Peter Borga

Manažér vývoja 			Bc. Eduard Pribula

- Identifikovali sme ďalšie úlohy, ktoré je potrebné vykonať v šprinte č. 6 a následne sme urobili ich časový odhad.

## Úlohy pre šprint č. 06

| ID | Popis úlohy | Zodpovedný | Termín | Odhadovaný čas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 06.01 | Aktualizácia webu a dokumentov na stránke | Bc. Adam Pagáč | 28.02.2011 | 3h |
| 06.02 | Aktualizácia dokumentácie | Bc. Miroslav Vasiľ Bc. Maroš Unčík | 28.02.2011 | 6h |
| 06.03 | Otestovanie validity dát akcelerometra | Bc. Eduard Pribula | 28.02.2011 | 5h |
| 06.04 | Výpočet rýchlosti a polohy hráča na ihrisku | Bc. Eduard Pribula | 28.02.2011 | 10h |
| 06.05 | Vytvorenie pohybov – rýchla chôdza | Bc. Peter Borga | 28.02.2011 | 20h |
| 06.06 | Vytvorenie pohybov – otočenie vľavo a vpravo | Bc. Peter Borga | 28.02.2011 | 3h |
| 06.07 | Vytvorenie hrubého plánu letného semestra pre jednotlivé šprinty | Bc. Maroš Unčík | 28.02.2011 | 2h |
| 06.08 | Návrh komponentu správania | Bc. Maroš Unčík Bc. Miroslav Vasiľ | 28.02.2011 | 6h |
| 06.09 | Dokončenie spájania pohybov | Bc. Tomáš Florek | 28.02.2011 | 12h |
| 06.10 | Analýza a návrh predikcie polohy časti tela agenta | Bc. Anton Balucha Bc. Adam Pagáč | 28.02.2011 | 20h |