# Zápisnica č. 13

| Téma | Kontrola priebehu šprintu č. 06 |
| --- | --- |
| Miesto stretnutia | Softvérové štúdio (D07) |
| Dátum stretnutia | 21.02.2011 |
| Čas stretnutia | 8:00 – 9:00 |
| Prítomní | Ing. Marián Lekavý, PhD. Bc. Peter Borga Bc. Tomáš Florek Bc. Eduard Pribula Bc. Maroš Unčík Bc. Miroslav Vasiľ |
| Zapisovateľ | Bc. Miroslav Vasiľ |
| Overil | Bc. Maroš Unčík |

## Priebeh

- Na začiatku stretnutia bol prezentovaný hrubý plán letného semestra pre jednotlivé šprinty. Boli určené šprinty, v ktorých bude prebiehať návrh, implementácia a následné testovanie.

- Na stretnutí prebehla diskusia aj o možnosti vykonania fázy testovania vzájomnou výmenou hráčov s konkurenčnými tímami.

- Postupne boli predstavené úlohy splnené za posledný týždeň –  každý z prítomných členov povedal, čo spravil, prípadne s čím mal problém.

Bilancia splnenia úloh z šprintu č. 06

| ID | Popis úlohy | Zodpovedný | Termín | Aktuálny stav |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 06.01 | Aktualizácia webu a dokumentov na stránke | Bc. Adam Pagáč | 28.02.2011 | Nezistený |
| 06.02 | Aktualizácia dokumentácie | Bc. Miroslav Vasiľ Bc. Maroš Unčík | 28.02.2011 | Nesplnená |
| 06.03 | Otestovanie validity dát akcelerometra | Bc. Eduard Pribula | 28.02.2011 | Rozpracovaná |
| 06.04 | Výpočet rýchlosti a polohy hráča na ihrisku | Bc. Eduard Pribula | 28.02.2011 | Rozpracovaná |
| 06.05 | Vytvorenie pohybov – rýchla chôdza | Bc. Peter Borga | 28.02.2011 | Rozpracovaná |
| 06.06 | Vytvorenie pohybov – otočenie vľavo a vpravo | Bc. Peter Borga | 28.02.2011 | Rozpracovaná |
| 06.07 | Vytvorenie hrubého plánu letného semestra pre jednotlivé šprinty | Bc. Maroš Unčík | 28.02.2011 | Splnená |
| 06.08 | Návrh komponentu správania | Bc. Maroš Unčík Bc. Miroslav Vasiľ | 28.02.2011 | Rozpracovaná |
| 06.09 | Dokončenie spájania pohybov | Bc. Tomáš Florek | 28.02.2011 | Rozpracovaná |
| 06.10 | Analýza a návrh predikcie polohy časti tela agenta | Bc. Anton Balucha Bc. Adam Pagáč | 28.02.2011 | Nezistený |