# Zápisnica č. 15

| Téma | Kontrola priebehu šprintu č. 7 |
| --- | --- |
| Miesto stretnutia | Respírium na bloku D, 3. poschodie |
| Dátum stretnutia | 09.03.2011 |
| Čas stretnutia | 15:00 – 16:30 |
| Prítomní | Bc. Anton Balucha Bc. Peter Borga Bc. Tomáš Florek Bc. Adam Pagáč Bc. Eduard Pribula Bc. Maroš Unčík Bc. Miroslav Vasiľ |
| Zapisovateľ | Bc. Eduard Pribula |
| Overil | Bc. Maroš Unčík |

## Priebeh

- Bc. Tomáš Florek začal s dokončovaním nesplnených úloh z predchádzajúcho šprintu.

- Bc. Peter Borga má implementovaný jeden kop, ktorý však nemá ako testovať, nakoľko má problém s teleportáciou hráča a lopty. Bc. Tomáš Florek navrhuje úpravu nasledujúceho riadku v skripte beam.rb:

Java::sk.fiit.jim.agent.communication.Communication.instance.addToMessage "(beam 0.0 0.0 0.0)"

- Bc. Eduard Pribula začal s implementáciou úpravy modelu sveta a implementoval prototyp kalibrácie hodnôt akcelerometra.

- Bc. Adam Pagáč aktualizoval stránku doplnením dokumentov zo 6. šprintu.

- Bc. Maroš Unčík a Bc. Miroslav Vasiľ zapracovali do návrhu komponentu správania pripomienky z predchádzajúceho stretnutia a začali s implementáciou komponentu pre správanie. Vytvorili základnú infraštruktúru - triedy, rozhrania a metódy. Plán je taký, že funkčný framework s ukážkovým správaním stihnú spraviť do konca 7. šprintu. Na problémy výraznejšie problémy doteraz nenarazili.

- Ostatní členovia tímu nemajú výraznejšie problémy s riešením im pridelených úloh.

## Bilancia splnenia úloh z šprintu č. 7

| ID | Popis úlohy | Zodpovedný | Termín | Odhadovaný čas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 07.01 | Plánovač - odstránenie bugov, ktoré nastali | Bc. Tomáš Florek | 14.03.2011 | Rozpracovaná |
| 07.02 | Navrhnúť vrstvu nad plánovačom, analýza iných tímov, začiatok implementácie | Bc. Tomáš Florek | 14.03.2011 | Rozpracovaná |
| 07.03 | Kalibrácia akcelerometra a doplnenie modelu sveta | Bc. Eduard Pribula | 14.03.2011 | Rozpracovaná |
| 07.04 | Implementácia frameworku správania | Bc. Maroš Unčík Bc. Miroslav Vasiľ | 14.03.2011 | Rozpracovaná |
| 07.05 | Pohyby - kopnutie zľava, kopnutie sprava, rôzne úrovne sily kopnutia, dokončiť chôdzu + pozrieť videa, literatúru ako to robia ostatní | Bc. Peter Borga | 14.03.2011 | Rozpracovaná |
| 07.06 | Aktualizácia stránky | Bc. Adam Pagáč | 14.03.2011 | Splnená |
| 07.07 | Analýza, návrh a implementacia predikcie polohy časti tela agenta | Bc. Adam Pagáč Bc. Anton Balucha | 14.03.2011 | Rozpracovaná |
| 07.08 | Dokumentácia | Bc. Maroš Unčík Bc. Miroslav Vasiľ | 14.03.2011 | Rozpracovaná |