# Zápisnica č. 16

| Téma | Odovzdanie a vyhodnotenie úloh pre šprint č. 7 a určenie úloh pre šprint č. 8 |
| --- | --- |
| Miesto stretnutia | Softvérové štúdio (D07) |
| Dátum stretnutia | 14.03.2011 |
| Čas stretnutia | 08:00 – 11:00 |
| Prítomní | Bc. Anton Balucha Bc. Peter Borga Bc. Tomáš Florek Bc. Maroš Unčík Bc. Miroslav Vasiľ |
| Neprítomní | Bc. Adam Pagáč Bc. Eduard Pribula |
| Zapisovateľ | Bc. Tomáš Florek |
| Overil | Bc. Miroslav Vasiľ |

## Priebeh

- Na začiatku stretnutia sa odôvodnila neúčasť neprítomných členov tímu. Ing. Marián Lekavý PhD. vyjadril nespokojnosť so zhoršujúcou sa dochádzkou a oznámil, že neospravedlnenú absenciu bude od najbližšieho stretnutia penalizovať. Po troch dopredu neoznámených absenciách nedostane člen tímu zápočet.

- Nasledovala prezentácia výsledkov úloh zo šprintu č. 7.

- Prvý prezentoval výsledky Bc. Tomáš Florek a to dokončenie plánovača pohybov a analýzu a návrh medzivrstvy medzi správaním a plánovačom pohybov. Plánovač však stále nefunguje správne často kvôli chybným dátam z modelu hráča.

- Následne mali prezentáciu Bc. Miroslav Vasiľ a Bc. Maroš Unčík. Ukázali prvé jednoduché príklady frameworku správania a to otáčanie sa keď hráč nevidí loptu, pohyb k lopte keď ju vidí a vstanie hráča po páde. Aj tu sa ukázali byť nesprávne niektoré údaje v modeli hráča a sveta.

- Poslednú prezentáciu mal Bc. Peter Borga, ktorý ukázal tri druhy kopnutia do lopty.

- Bc. Eduard Pribula výsledky úlohy neprezentoval z dôvodu neprítomnosti, táto prezentácia sa presunula na nasledujúci týždeň.

- Rovnako neboli prezentované ani výsledky úlohy 07.07, pretože podľa slov Bc. Anton Baluchu táto predikcia ešte nefunguje úplne správne.

- Po prezretí úloh nás Ing. Marián Lekavý PhD. upozornil na nedostatky a veci, ktoré by sa mohli zlepšiť.

- Identifikovali sme ďalšie úlohy, ktoré je potrebné vykonať v šprinte č. 6 a následne sme urobili ich časový odhad.

- Na konci sme určili sme percentuálne rozdelenie vykonanej práce za uplynulý šprint.

- Bc. Adam Pagáč	- 10%

- Bc. Anton Balucha	- 10%

- Bc. Tomáš Florek	- 13%

- Bc. Maroš Unčík	- 20%

- Bc. Miroslav Vasiľ	- 20%

- Bc. Eduard Pribula	- 14%

- Bc. Peter Borga	- 13%

## Úlohy pre šprint č. 07

| ID | Popis úlohy | Zodpovedný | Termín | Aktuálny stav |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 07.01 | Plánovač - odstránenie bugov, ktoré nastali | Bc. Tomáš Florek | 14.03.2011 | Splnená |
| 07.02 | Navrhnúť vrstvu nad plánovačom, analýza iných tímov, začiatok implementácie | Bc. Tomáš Florek | 14.03.2011 | Rozpracovaná (Nesplnená) |
| 07.03 | Kalibrácia akcelerometra a doplnenie modelu sveta | Bc. Eduard Pribula | 14.03.2011 | Rozpracovaná (Nesplnená) |
| 07.04 | Implementácia frameworku správania | Bc. Maroš Unčík Bc. Miroslav Vasiľ | 14.03.2011 | Splnená |
| 07.05 | Pohyby - kopnutie zľava, kopnutie sprava, rôzne úrovne sily kopnutia, dokončiť chôdzu + pozrieť videa, literatúru ako to robia ostatní | Bc. Peter Borga | 14.03.2011 | Rozpracovaná (Nesplnená) |
| 07.06 | Aktualizácia stránky | Bc. Adam Pagáč | 14.03.2011 | Nesplnená |
| 07.07 | Analýza, návrh a implementacia predikcie polohy časti tela agenta | Bc. Adam Pagáč Bc. Anton Balucha | 14.03.2011 | Analýza splnená, Implementácia nezačatá |
| 07.08 | Dokumentácia | Bc. Maroš Unčík Bc. Miroslav Vasiľ | 14.03.2011 | Splnená |

## Úlohy pre šprint č. 08

| ID | Popis úlohy | Zodpovedný | Termín | Odhadovaný čas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 08.01 | Odstránenie skriptov z plánovača | Bc. Tomáš Florek | 28.03.2011 | 7h |
| 08.02 | Odstránenie chýb z modelu hráča a sveta a doplnenie potrebných funkcii pre vyššie správanie a medzivrstvu plánovača | Bc. Eduard Pribula Bc. Maroš Unčík Bc. Miroslav Vasiľ | 28.03.2011 | 20h |
| 08.04 | Vyššie správanie ďalšie pravidlá | Bc. Maroš Unčík Bc. Miroslav Vasiľ | 28.03.2011 | 20h |
| 08.05 | Dokončiť kopnutia - kopnutie zľava, kopnutie sprava, silný kop, lob | Bc. Peter Borga | 28.03.2011 | 12h |
| 08.06 | Predikcia pozícií predmetov vo svete | Bc. Eduard Pribula Bc. Maroš Unčík Bc. Miroslav Vasiľ | 28.03.2011 | 20h |
| 08.07 | Vytvoriť otáčajúce chôdze | Bc. Peter Borga | 28.03.2011 | 7h |
| 08.08 | Implementacia predikcie polohy časti tela agenta | Bc. Adam Pagáč Bc. Anton Balucha | 28.03.2011 | 20h |
| 08.09 | Aktualizácia stránky | Bc. Adam Pagáč | 28.03.2011 | 2h |
| 08.10 | Implementácia vrstvy nad plánovačom | Bc. Tomáš Florek | 28.03.2011 | 20h |
| 08.11 | Dokumentácia | Bc. Maroš Unčík Bc. Miroslav Vasiľ | 28.03.2011 | 3h |