# Zápisnica č. 19

| Téma | Kontrola priebehu šprintu č. 9 |
| --- | --- |
| Miesto stretnutia | Softvérové štúdio (D07) |
| Dátum stretnutia | 04.04.2011 |
| Čas stretnutia | 08:00 – 10:00 |
| Prítomní | Bc. Peter Borga Bc. Tomáš Florek Bc. Adam Pagáč Bc. Maroš Unčík Bc. Miroslav Vasiľ |
| Neprítomní | Bc. Anton Balucha Bc. Eduard Pribula |
| Zapisovateľ | Bc. Maroš Unčík |
| Overil | Bc. Miroslav Vasiľ |

Priebeh

- Bc. Adam Pagáč opísal postup v riešení úlohy na predikciu kĺbov. Nezaznamenali žiadny väčší problém a implementácia  by mala byť ku koncu šprintu hotová.

- Bc. Miroslav Vasiľ pracuje na predikcií polohy lopty. Problém je, že server zasiela len každú tretiu správu s jej polohou. Miroslav vymyslel spôsob realizácie – využije existujúce funkcie pre predikciu polohy dynamických objektov.

- Bc. Adam Pagáč aktualizoval stránku doplnením dokumentov z 8. šprintu.

- Bc. Maroš Unčík pracoval na module správania. Začal s debuggovaním funkcie moveTo, v ktorej oprave bude spolupracovať spolu s jej autorom Bc. Tomášom Florekom. Zatiaľ nenarazili na výraznejší problém.

- Ostatní členovia tímu nemajú výraznejšie problémy s riešením im pridelených úloh.

Bilancia splnenia úloh z šprintu č. 8

| ID | Popis úlohy | Zodpovedný | Termín | Aktuálny stav |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 09.01 | Odstránenie chýb z modelu hráča a sveta a doplnenie potrebných funkcii pre vyššie správanie a medzivrstvu plánovača | Bc. Eduard Pribula | 11.04.2011 | Rozpracovaná |
| 09.02 | Vyššie správanie ďalšie pravidlá | Bc. Maroš Unčík Bc. Miroslav Vasiľ | 11.04.2011 | Rozpracovaná |
| 09.03 | Vytvoriť bočné kopy | Bc. Peter Borga | 11.04.2011 | Rozpracovaná |
| 09.04 | Vytvoriť kopy nezávislé na postavení hráča | Bc. Peter Borga | 11.04.2011 | Rozpracovaná |
| 09.05 | Predikcia pozícií predmetov vo svete | Bc. Eduard Pribula Bc. Maroš Unčík Bc. Miroslav Vasiľ | 11.04.2011 | Rozpracovaná |
| 09.06 | Implementácia predikcie polohy časti tela agenta | Bc. Adam Pagáč Bc. Anton Balucha | 11.04.2011 | Rozpracovaná |
| 09.07 | Aktualizácia stránky | Bc. Adam Pagáč | 11.04.2011 | Splnená |
| 09.08 | Implementácia vrstvy nad plánovačom | Bc. Tomáš Florek | 11.04.2011 | Rozpracovaná |
| 09.09 | Dokumentácia | Bc. Maroš Unčík Bc. Miroslav Vasiľ | 11.04.2011 | Rozpracovaná |