# Zápisnica č. 02

| Téma | Prezentácia minuloročného tímu. Identifikácia a rozdelenie úloh v šprinte č. 01 |
| --- | --- |
| Miesto stretnutia | Softvérové štúdio (D07) |
| Dátum stretnutia | 07.10.2010 |
| Čas stretnutia | 8:00 – 11:00 |
| Prítomní | Ing. Marián Lekavý, PhD. Bc. Anton Balucha Bc. Peter Borga Bc. Tomáš Florek Bc. Adam Pagáč Bc. Eduard Pribula Bc. Maroš Unčík Bc. Miroslav Vasiľ |
| Zapisovateľ | Bc. Tomáš Florek |
| Overil | Bc. Maroš Unčík, Bc. Miroslav Vasiľ |

## Priebeh

- Na začiatku stretnutia nám boli prezentované výsledky tímových projektov RoboCup 3D. Prednášateľ bol Bc. Ivanom Hujsi, člen minuloročného tímu Critical Error. Hlavné body prezentácie boli nasledovné:

- Opis prostredia a modelu hráča

- Ukážka práce s editorom pohybov

- Ukážka fungovania hráča

- Bc. Ivan Hujsi nám poskytol prezentáciu spolu s hráčom implementovaným v jazyku Java.

- V skratke sme si pripomenuli metódu SCRUM. Zhodli sme sa na dvojtýždňových šprintoch. Dohodli sme sa, že každý týždeň reportujeme na stretnutiach naše úlohy a zároveň, že úloha je splnená, ak je preukázateľné, že je splnená.

- Rozdelili sme si roly v tíme.

- Vedúci tímu 				Bc. Miroslav Vasiľ

- Zástupca vedúceho tímu:		Bc. Tomáš Florek

- Scrum master				Bc. Anton Balucha

- Vedúci vývoja			 	Bc. Eduard Pribula

- Manažér plánovania 			Bc. Adam Pagáč

- Manažér kvality			Bc. Maroš Unčík

- Manažér podporných činností 	Bc. Peter Borga

- Správa dokumentácie 		Bc. Miroslav Vasiľ

- Správa web stránky 			Bc. Adam Pagáč

- Identifikovali sme vzájomnou diskusiou úlohy, ktoré je potrebné vykonať v prvom šprinte.

- Pomocou plánovacieho pokru sme odhadli časovú náročnosti úloh prvého šprintu.

- Pridelili sme si zodpovednosti za vykonanie úloh prvého šprintu.

## Bilancia splnenia úloh z prvého stretnutia

| ID | Popis úlohy | Zodpovedný | Termín | Aktuálny stav |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Poznámky |  |  |  |
| 00.01 | Určiť vedúceho a jeho zástupcu | Všetci | 07.10.2010 | Splnená |
|  | - za vedúceho bol určený Bc. Miroslav Vasiľ |  |  |  |
| 00.02 | Naštudovať prácu tímov z predchádzajúcich rokov | Všetci | 07.10.2010 | Splnená |
|  | - každý člen tímu sa oboznámil so základnými informáciami o RoboCupe, ako aj o výsledkoch z minulých ročníkov |  |  |  |
| 00.03 | Naštudovať metódu SCRUM | Všetci | 07.10.2010 | Splnená |
| 00.04 | Určiť človeka na kontrolu termínov | Všetci | 07.10.2010 | Splnená |
|  | - dohľad nad termínmi zabezpečuje Bc. Maroš Unčík |  |  |  |
| 00.05 | Vytvoriť plagát tímu | Všetci | 07.10.2010 | Splnená |
|  | - plagát vytvoril Bc. Adam Pagáč |  |  |  |
| 00.06 | Vymyslieť názov tímu | Všetci | 21.10.2010 | Splnená |
|  | - názov tímu je The A Team |  |  |  |

## Sprint BackLog

| ID | Riešiteľ | Popis | Odhadovaná časová náročnosť | Dátum zadania | Termín |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01.01 | Bc. Adam Pagáč | Vytvoriť stránku tímu | 5h | 07.10.2010 | 21.10.2010 |
| 01.02 | Bc. Anton Balucha | Nástroje pre podporu projektu | 5h | 07.10.2010 | 21.10.2010 |
| 01.03 | Bc. Miroslav Vasiľ | Vytvoriť základnú kostru dokumentácie | 2h | 07.10.2010 | 21.10.2010 |
| 01.04 | Bc. Peter Borga Bc. Tomáš Florek | Analýza fakultných hráčov | 13h | 07.10.2010 | 21.10.2010 |
| 01.05 | Bc. Maroš Unčík Bc. Miroslav Vasiľ | Analýza zahraničných hráčov | 13h | 07.10.2010 | 21.10.2010 |
| 01.06 | Bc. Eduard Pribula | Zanalyzovať fungovanie systému a pravidiel RoboCup-u | 5h | 07.10.2010 | 21.10.2010 |
| 01.07 | Všetci | Inštalácia serveru, editoru pohybov a hráča(každý člen tímu iného) | 20h | 07.10.2010 | 21.10.2010 |
| 01.08 | Všetci | Vyskúšanie si vytvorenie a editáciu pohybu hráča | 7h | 07.10.2010 | 21.10.2010 |
| 01.09 | Všetci | Výber hráča, z ktorého tím bude vychádzať | 8h | 07.10.2010 | 21.10.2010 |