# Zápisnica č. 21

| Téma | Kontrola priebehu šprintu č. 10 |
| --- | --- |
| Miesto stretnutia | Softvérové štúdio (D07) |
| Dátum stretnutia | 18.04.2011 |
| Čas stretnutia | 08:00 – 09:00 |
| Prítomní | Bc. Peter Borga Bc. Tomáš Florek Bc. Adam Pagáč Bc. Maroš Unčík Bc. Miroslav Vasiľ Bc. Anton Balucha Bc. Eduard Pribula |
| Zapisovateľ | Bc. Peter Borga |
| Overil |  |

Priebeh

- Bc. Miroslav Vasiľ písal mail Bc. Petrovi Ertlovi ohľadom riešenia predikcie

- Bc. Tomáš Florek spolu s Bc. Marošom Unčíkom opravili metódu moveTo

- Bc. Eduard Pribula implementoval metódu na parsovanie spoluhráčov  a protihráčov. Má problém s parsovaním mena tímu.

- Bc. Peter Borga upravil pohyby, ktoré boli vykonávané cyklicky tak, aby sa všetky ukončovali v jednej fáze.

- Ostatní členovia tímu nemajú výraznejšie problémy s riešením im pridelených úloh.

Bilancia splnenia úloh zo šprintu č. 10

| ID | Popis úlohy | Zodpovedný | Termín | Aktuálny stav |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.01 | Odstránenie chýb z modelu hráča a sveta a doplnenie potrebných funkcii pre vyššie správanie a medzivrstvu plánovača | Bc. Eduard Pribula | 02.05.2011 | Rozpracovaná |
| 10.02 | Vyššie správanie ďalšie pravidlá | Bc. Maroš Unčík Bc. Miroslav Vasiľ | 02.05.2011 | Rozpracovaná |
| 10.03 | Doplnenie ukončovacích fáz pre cyklické pohyby | Bc. Peter Borga | 02.05.2011 | Splnená |
| 10.04 | Drobčivá chôdza | Bc. Peter Borga | 02.05.2011 | Rozpracovaná |
| 10.05 | Predikcia pozícií predmetov vo svete – predikcia lopty | Bc. Maroš Unčík Bc. Miroslav Vasiľ | 02.05.2011 | Rozpracovaná |
| 10.06 | Revízia implementácie predikcie polohy časti tela agenta, úprava logovania a overenie zápisov | Bc. Adam Pagáč Bc. Anton Balucha | 02.05.2011 | Rozpracovaná |
| 10.07 | Aktualizácia stránky | Bc. Adam Pagáč | 02.05.2011 | Rozpracovaná |
| 10.08 | Implementácia vrstvy nad plánovačom | Bc. Tomáš Florek | 02.05.2011 | Rozpracovaná |
| 10.09 | Revízia dokumentácia | Bc. Anton Balucha | 02.05.2011 | Rozpracovaná |
| 10.10 | Doplnenie parsera pre ostatných hráčov | Bc. Eduard Pribula | 02.05.2011 | Splnená |
| 10.11 | Oprava plánovača | Bc. Tomáš Florek | 02.05.2011 | Splnená |