## Zápisnica č. 22

| Téma | Kontrola priebehu šprintu č. 10 a začiatok behu č. 11 |
| --- | --- |
| Miesto stretnutia | Softvérové štúdio (D07) |
| Dátum stretnutia | 04.05.2011 |
| Čas stretnutia | 11:00 – 12:00 |
| Prítomní | Bc. Peter Borga Bc. Tomáš Florek Bc. Adam Pagáč Bc. Maroš Unčík Bc. Miroslav Vasiľ Bc. Anton Balucha Bc. Eduard Pribula |
| Neprítomný | Ing. Marián Lekavý, PhD. |
| Zapisovateľ | Bc. Maroš Unčík |
| Overil | Bc. Adam Pagáč |

Priebeh

- Jednotliví členovia odprezentovali úlohy, ktoré mali v uplynulom šprinte. Úlohy neboli odprezentované Ing. Mariánovi Lekavému, PhD.. Budú odprezentované na najbližšom stretnutí.

- Pre ďalší šprint sme sa rozhodli zaradiť len 1 úlohu – dokončenie dokumentácie a opravenie prípadných nedostatkov v predchádzajúcich úlohách, ktoré sa prejavia.

Bilancia splnenia úloh zo šprintu č. 10

| ID | Popis úlohy | Zodpovedný | Termín | Aktuálny stav |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.01 | Odstránenie chýb z modelu hráča a sveta a doplnenie potrebných funkcii pre vyššie správanie a medzivrstvu plánovača | Bc. Eduard Pribula | 02.05.2011 | Splnená |
| 10.02 | Vyššie správanie ďalšie pravidlá | Bc. Maroš Unčík Bc. Miroslav Vasiľ | 02.05.2011 | Splnená |
| 10.03 | Doplnenie ukončovacích fáz pre cyklické pohyby | Bc. Peter Borga | 02.05.2011 | Splnená |
| 10.04 | Drobčivá chôdza | Bc. Peter Borga | 02.05.2011 | Splnená |
| 10.05 | Predikcia pozícií predmetov vo svete – predikcia lopty | Bc. Maroš Unčík Bc. Miroslav Vasiľ | 02.05.2011 | Splnená |
| 10.06 | Revízia implementácie predikcie polohy časti tela agenta, úprava logovania a overenie zápisov | Bc. Adam Pagáč Bc. Anton Balucha | 02.05.2011 | Splnená |
| 10.07 | Aktualizácia stránky | Bc. Adam Pagáč | 02.05.2011 | Splnená |
| 10.08 | Implementácia vrstvy nad plánovačom | Bc. Tomáš Florek | 02.05.2011 | Splnená |
| 10.09 | Revízia dokumentácia | Bc. Anton Balucha | 02.05.2011 | Splnená |
| 10.10 | Doplnenie parsera pre ostatných hráčov | Bc. Eduard Pribula | 02.05.2011 | Splnená |
| 10.11 | Oprava plánovača | Bc. Tomáš Florek | 02.05.2011 | Splnená |

Úlohy pre šprint č. 11

| ID | Popis úlohy | Zodpovedný | Termín | Odhadovaný čas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.11 | Dokončenie dokumentácie, odstránenie prípadných chýb, nedostatkov, ktoré zostali z predchádzajúcich úloh | Všetci | 09.05.2011 | 30h |