# Zápisnica č. 03

| Téma | Kontrola priebehu šprintu č. 01 |
| --- | --- |
| Miesto stretnutia | Softvérové štúdio (D07) |
| Dátum stretnutia | 14.10.2010 |
| Čas stretnutia | 8:00 – 10:40 |
| Prítomní | Ing. Marián Lekavý, PhD. Bc. Anton Balucha Bc. Peter Borga Bc. Tomáš Florek Bc. Adam Pagáč Bc. Eduard Pribula Bc. Maroš Unčík Bc. Miroslav Vasiľ |
| Zapisovateľ | Bc. Maroš Unčík |
| Overil | Bc. Maroš Unčík, Bc. Miroslav Vasiľ |

## Priebeh

- Na začiatku stretnutia sme si postupne predstavili úlohy splnené za posledný týždeň –  každý povedal to, čo spravil, prípadne s čím mal problém.

- Riešili sme vzájomne problémy, ktoré vznikli v súvislosti s riešením úloh:

  - Problém: Bc. Peter Borga mal problémy s editorom pohybov – vyhadzoval výnimku pri pripojení hráča na server pod Windows 7

Riešenie: inštalácia Visual Studia a následné rekompilácia projektu, pravdepodobne mu v počítači chýba knižnica pre debugovanie v C#

  - Problém: Bc. Miroslav Vasiľ mal problém s rozbehaním hráča implementovaného v Jave

Riešenie: problém je pravdepodobne v argumentoch, ktoré program hráča potrebuje pri spustení – bude kontaktovať Bc. Ivana Hujsi (člen tímu, ktorý hráča vytvoril) ako postupovať

  - Problém: Bc. Anton Balucha mal problémy s inštaláciou JIRA

Riešenie: rozhodli sme nestrácať čas s hľadaním riešenia a skúsiť inštalovať iný nástroj pre manažment projektu - dotProject

- Ing. Marián Lekavý, PhD. nás upozornil na potrebu písania príbehu v dokumentácií.

- Ing. Marián Lekavý, PhD. nás uvedomil o tom, že na budúcom stretnutí predvádzame výsledky našej práce.

## Bilancia splnenia úloh z šprintu č. 01

| ID | Popis úlohy | Zodpovedný | Termín | Aktuálny stav |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Poznámky |  |  |  |
| 01.01 | Vytvoriť stránku tímu | Bc. Adam Pagáč | 21.10.2010 | Splnená |
|  | - stránka bola vložená na server labss, naplnená obsahom a predvedená |  |  |  |
| 01.02 | Nástroje pre podporu projektu | Bc. Anton Balucha | 21.10.2010 | Rozpracovaná |
|  | - neúspech s inštaláciou JIRA, prechádzame na nástroj dotProject |  |  |  |
| 01.03 | Vytvoriť základnú kostru dokumentácie | Bc. Miroslav Vasiľ | 21.10.2010 | Splnená |
|  | - kostra dokumentácie nám bola zaslaná prostredníctvom mailu |  |  |  |
| 01.04 | Analýza fakultných hráčov | Bc. Peter Borga Bc. Tomáš Florek | 21.10.2010 | Rozpracovaná |
| 01.05 | Analýza zahraničných hráčov | Bc. Miroslav Vasiľ Bc. Maroš Unčík | 21.10.2010 | Rozpracovaná |
| 01.06 | Zanalyzovať fungovanie systému a pravidiel RoboCup-u | Bc. Eduard Pribula | 21.10.2010 | Rozpracovaná |
| 01.07 | Nainštalovať si na vlastnom počítači server a rozbehať hráča, skúsiť editovať pohyby | Všetci | 21.10.2010 | Splnená |
|  | - táto úloha sa podarila splniť všetkým okrem Bc. Petra Borgu, ktorý mal problém s nástrojom na editovanie pohybov, na stretnutí sme problém odstránili |  |  |  |
| 01.08 | Vyskúšanie si vytvorenie a editáciu pohybu hráča | Všetci | 21.10.2010 | Splnená |
| 01.09 | Výber hráča, z ktorého tím bude vychádzať | Všetci | 21.10.2010 | Rozpracovaná |