# Zápisnica č. 05

| Téma | Kontrola priebehu šprintu č. 02 |
| --- | --- |
| Miesto stretnutia | Softvérové štúdio (D07) |
| Dátum stretnutia | 28.10.2010 |
| Čas stretnutia | 8:00 – 10:40 |
| Prítomní | Ing. Marián Lekavý, PhD. Bc. Anton Balucha Bc. Peter Borga Bc. Tomáš Florek Bc. Adam Pagáč Bc. Eduard Pribula Bc. Maroš Unčík Bc. Miroslav Vasiľ |
| Zapisovateľ | Bc. Miroslav Vasiľ |
| Overil | Bc. Maroš Unčík |

## Priebeh

- Na začiatku stretnutia sme si postupne predstavili úlohy splnené za posledný týždeň –  každý povedal to, čo spravil, prípadne s čím mal problém.

- Úloha č. 02.10 nebolo splnená. Ako alternatívne riešenie sme vybrali systém JTrack, ktorý sa podarilo nainštalovať. Hoci tento systém neposkytuje také množstvo nástrojov ako systémy, ktoré sme sa snažili nainštalovať (Jira, dotProject), zhodli sme sa na tom, že nám bude v zimnom semestri postačovať.

- Ing. Marián Lekavý, PhD. nám vysvetlil niektoré časti v dokumentácií k riadeniu.

## Bilancia splnenia úloh z šprintu č. 02

| ID | Popis úlohy | Zodpovedný | Termín | Aktuálny stav |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Poznámky |  |  |  |
| 02.01 | Vytvoriť základ pre dokumentáciu riadenia projektu | Bc. Miroslav Vasiľ | 04.11.2010 | Rozpracovaná |
| 02.02 | Zriadenie repozitára pre manažment verzií | Bc. Adam Pagáč | 28.10.2010 | Splnená |
|  | - repozitár bol zriadený a manažment verzií bol zvolený Mercurial |  |  |  |
| 02.03 | Nainštalovanie klienta manažmentu verzií a vykonanie skúšobného commitu | Všetci | 28.10.2010 | Splnená |
|  | - klient bol nainštalovaný každým členom tímu a vykonaný skúšobný commit |  |  |  |
| 02.04 | Oboznámenie sa so zdrojovými kódmi vybraného hráča, jeho kompilácia a spustenie | Všetci | 28.10.2010 | Splnená |
| 02.05 | Analýza kódu hráča - časť zodpovedná za prijímanie správ - napísanie unit testov a prípadný refaktoring | Bc. Peter Borga Bc. Eduard Pribula | 04.11.2010 | Rozpracovaná |
| 02.06 | Analýza kódu hráča - časť zodpovednú za odosielanie správ –napísanie unit testov a prípadný refaktoring | Bc. Anton Balucha Bc. Adam Pagáč | 04.11.2010 | Rozpracovaná |
| 02.07 | Analýza kódu hráča - časť zodpovednú fyziku - napísanie unit testov a prípadný refaktoring | Bc. Tomáš Florek Bc. Maroš Unčík Bc. Miroslav Vasiľ | 04.11.2010 | Rozpracovaná |
| 02.08 | Analýza kódu hráča - časť zodpovedná za riadiacu logiku - napísanie unit testov a prípadný refaktoring | Bc. Tomáš Florek Bc. Maroš Unčík Bc. Miroslav Vasiľ | 04.11.2010 | Rozpracovaná |
| 02.09 | Celková analýza kódu, zamyslieť sa ako kód rozšíriť – vytvoriť hrubý návrh | Bc. Anton Balucha Bc. Maroš Unčík | 04.11.2010 | Rozpracovaná |
| 02.10 | Nástroje pre podporu projektu | Bc. Anton Balucha | 24.10.2010 | Nesplnená |