# Zápisnica č. 07

| Téma | Kontrola priebehu šprintu č. 03 |
| --- | --- |
| Miesto stretnutia | Softvérové štúdio (D07) |
| Dátum stretnutia | 11.11.2010 |
| Čas stretnutia | 8:00 – 11:00 |
| Prítomní | Ing. Marián Lekavý, PhD. Bc. Anton Balucha Bc. Peter Borga Bc. Tomáš Florek Bc. Adam Pagáč Bc. Eduard Pribula Bc. Maroš Unčík Bc. Miroslav Vasiľ |
| Zapisovateľ | Bc. Adam Pagáč |
| Overil | Bc. Maroš Unčík |

## Priebeh

- Na začiatku stretnutia sme si prešli problémy, na ktoré sme narazili počas prvej časti šprintu. Týkali sa predovšetkým komunikačných kanálov, ako aj formálnej práce s podpornými prostriedkami a tvorby dokumentácie.

- Prebrali sme výsledky stretnutia ohľadom dokumentácie k riadeniu.

- Riešili sme architektúru vybraného hráča JIM, výsledkom čoho bol model tejto architektúry.

## Bilancia splnenia úloh z šprintu č. 03

| ID | Popis úlohy | Zodpovedný | Termín | Aktuálny stav |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 03.01 | Generovanie XML pre hráča JIM z editora pohybov | Bc. Miroslav Vasiľ, Bc. Maroš Unčík | 18.11.2010 | Rozpracovaná |
| 03.02 | Analýza plánovača pohybov | Bc. Tomáš Florek | 18.11.2010 | Rozpracovaná |
| 03.03 | Akcelerometer | Bc. Eduard Pribula | 18.11.2010 | Rozpracovaná |
| 03.04 | Pohyby hráča – úprava a vylepšenie vykonávania základných pohybov | Bc. Tomáš Florek, Bc. Peter Borga | 18.11.2010 | Rozpracovaná |
| 03.05 | Návrh modulov a vyššieho správania | všetci | 18.11.2010 | Rozpracovaná |
| 03.06 | Dopísanie testov tried | Bc. Anton Balucha Bc. Adam Pagáč | 18.11.2010 | Rozpracovaná |
| 03.07 | Pridanie user stories a akceptačných testov k úlohám – “how to“ pre ich písanie | Bc. Adam Pagáč | 04.11.2010 | Splnená |
| 03.08 | Guideline ako písať úlohy do JTracku | Bc. Anton Balucha | 18.11.2010 | Rozpracovaná |
| 03.09 | Úprava a aktualizácia web stránky | Bc. Adam Pagáč | 18.11.2010 | Rozpracovaná |
| 03.10 | Dokumentácia, user stories, plánovanie | Bc. Miroslav Vasiľ | 18.11.2010 | Rozpracovaná |